**主题**:2012-04 站立会议纪要

**会议时间:** 2012-4- 19 8:30 ----09:00

**参会人员**: 李国艺、甘志杰、周剑平、戴金平、亢晓方、龙康才

**缺席人员: 无**

**地点:** War Room

1. “年度计划”模块的正式计划今天签署。
2. “人事招聘”模块的需求今天和范总审核讨论。
3. 框架组研究模块兼容问题（主要是SliverLight 转到 MVC 框架的兼容问题），以及

业务，流程模块的低耦合细分问题

1. 发现UI外包团队还没落实，估计会影响“年度计划”模块的编码进程

**会议时间:** 2012-4- 20 8:30 ----09:00

**参会人员**: 李国艺、甘志杰、周剑平、戴金平、亢晓方、龙康才

**缺席人员: 无**

**地点:** War Room

1. 工作计划与人事招聘的需求细化。
2. 平台问题,无法调试,待傅意成回来。
3. 产生bug时,无法区分是平台还是业务的问题,在错误处理时再
4. 处理WP及权限问题,解决了武大无法连数据库问题,完善开发上手文档,提供demo开发环境给外包商.

**会议时间:** 2012-4- 23 8:30 ----09:00

**参会人员**: 李国艺、甘志杰、戴金平

**缺席人员: 无**

**地点:** War Room

1. 人事招聘的需求修改（甘志杰）。
2. 黄新龙与湖工大外包那边讲解需求（李国艺，黄新龙）。
3. 新协同办公的菜单问题和外包调试程序的问题解决（戴金平）
4. 写本月和下个月的绩效计划（李国艺）

**会议时间:** 2012-4- 24 8:30 ----09:00

**参会人员**: 李国艺、甘志杰、戴金平

**缺席人员: 无**

**地点:** War Room

1. 人事招聘的需求修改和培训模块的整理（甘志杰）。
2. 年度计划评审（李国艺）。
3. 寄发正式合同给外包商（甘志杰,李国艺）
4. 湖工大“部门经营指标项定义”功能点设计文档审核（李国艺，戴金平）
5. 湖工大框架培训（戴金平，李国艺）

**会议时间:** 2012-4- 25 8:30 ----09:00

**参会人员**: 李国艺、甘志杰、戴金平

**缺席人员: 无**

**地点:** 前台会议室

1. 人事招聘的需求完善（甘志杰）。
2. 长沙团队的面试准备（李国艺，甘志杰，戴金平）。
3. 安排框架培训（戴金平,李国艺）
4. 年度计划的项目综合表（李国艺）
5. 框架的兼容性问题的跟进（戴金平）

**会议时间:** 2012-4- 26 8:30 ----09:00

**参会人员**: 李国艺、甘志杰、戴金平

**缺席人员: 无**

**地点:** 前台会议室

1. 人事招聘的需求完善（甘志杰）。
2. 人事招聘需求的评审（李国艺，甘志杰）
3. 年度计划的项目综合表（李国艺）
4. 框架的兼容性问题的跟进（戴金平）
5. 外包团队的沟通协调（李国艺）

**会议时间:** 2012-4- 27 8:30 ----09:00

**参会人员**: 李国艺、甘志杰

**缺席人员: 无**

**地点:** 甘志杰桌位

1. 人事招聘的需求与外包方讲解（甘志杰）。
2. 年度计划的项目综合表（李国艺）
3. 年度计划的与其他系统接口的协调（李国艺）
4. 培训生的初步接触（李国艺）

**会议时间:** 2012-4- 28 8:30 ----09:00

**参会人员**: 李国艺、甘志杰，戴金平，傅意成

**缺席人员: 甘志杰（请假）**

**地点:** 小会议室

1. 工作计划的接口问题（戴金平）。
2. 招聘的接口问题（傅意成）。
3. 招聘模块的项目综合表（李国艺）
4. 工作计划第一期的需求与外包商讲解（李国艺，黄新龙）