**会议时间:** 2012-7- 02  8:35 ----08:50

**参会人员**: 甘志杰,李国艺,戴金平, 傅意成, 黄新龙

**缺席人员:   无**

**地点:**    接待议室

  已完成的工作项：

1. 培训数据库评审

进行中的工作项：

1. 外包团队的技术支持
2. 外包团队的进度跟进
3. 新UI的Grid功能封装(分页，按状态显示对应的按钮)
4. 审核元数据的重新封装
5. 在线考试系统的需求整理

**会议时间:** 2012-7- 03  8:35 ----08:50

**参会人员**: 甘志杰,李国艺,戴金平, 傅意成, 黄新龙

**缺席人员:   无**

**地点:**    接待议室

  已完成的工作项：

无

进行中的工作项：

1. 外包团队的技术支持
2. 外包团队的进度跟进
3. 新UI的Grid功能封装(分页，按状态显示对应的按钮)
4. 审核元数据的重新封装
5. 在线考试系统的需求整理
6. 外包环境审核和提交待办的问题跟踪

**会议时间:** 2012-7- 04  8:35 ----08:50

**参会人员**: 甘志杰,李国艺,戴金平, 傅意成, 黄新龙,龚伟，罗煜忠

**缺席人员:   无**

**地点:**    接待议室

  已完成的工作项：

1. 验证控件的封装

进行中的工作项：

1. 外包团队的技术支持
2. 外包团队的进度跟进
3. 新UI的Grid权限功能封装，上传控件封装
4. 审核元数据的重新封装
5. 在线考试系统的需求整理
6. 外包环境审核和提交待办的问题跟踪
7. 车辆管理的用户故事整理
8. NHibernate HQL 用Join 语句的问题

**会议时间:** 2012-7- 05  8:35 ----08:50

**参会人员**: 甘志杰,李国艺,, 傅意成, 黄新龙,龚伟，罗煜忠

**缺席人员:** 戴金平

**地点:**    接待议室

  已完成的工作项：

1. 无

进行中的工作项：

1. 外包团队的技术支持
2. 外包团队的进度跟进
3. 新UI的Grid权限功能封装，上传控件封装
4. 审核元数据的重新封装
5. 在线考试系统的需求整理
6. 外包环境审核和提交待办的问题跟踪
7. 车辆管理的用户故事整理
8. 发邮件的接口封装

**主    题**：2012-07-06  站立会议纪要

**会议时间**：8:35-08:50

**参会人员**：甘志杰,李国艺,戴金平, 傅意成, 黄新龙,龚伟，罗煜忠

**缺席人员**： 无

**地    点**:   小会议室

**昨天工作回顾**：

1. 傅意成解决招聘系统-“制定招聘”审核的跳转问题（完成）
2. 傅意成编写填充元数据模板的公共方法（完成50%）
3. 傅意成封装邮件接口到MVC(完成)
4. 李国艺确定工作计划-“部门经营指标下达”的实现问题（完成）
5. 李国艺跟进“培训”组织架构的建立情况（完成10%）-- 外包开发环境无法创建用户
6. 李国艺跟进招聘系统-发待办的任务情况（完成50%）-- 已解释对应的代码和要求给外包方
7. 戴金平给武汉那边讲解如何实现Grid表头。（完成）
8. 戴金平完成新Grid控件 UI及涉及Grid的操作权限控制、数据权限控制（完成）
9. 黄新龙整理车辆管理的用户故事（完成50%）
10. 甘志杰整理合理化建议的需求（完成）
11. 甘志杰跟进培训数据库表的建立（完成）
12. 龚伟，罗煜忠完成招聘需求，制定招聘计划模块的元数据模板修改（完成）

**今天工作安排**：

1. 戴金平：1.  新Grid操作手册说明  
           2.上传控件后台编码  
           3.外包外网环境异常修复  
           4.集团Hr沙龙培训活动  
           5.探森科技公司的面谈
2. 龚伟，罗煜忠：编写生成元数据模板的工具
3. 傅意成：1. 继续编写填充元数据模板的公共方法

2. 常用的类型扩展方法

        3. 审核状态的公共枚举类型定义

        4. 培训用户故事评审

       4.     甘志杰： 1. 培训模块的数据字典及接口整理  
2. 培训用户故事评审  
3 . 探森科技公司的面谈

   5.  黄新龙：继续整理车辆管理的用户故事

   6.  李国艺：1. 编写工作总结

               2. 与外包沟通进度并编写周报

               3. 培训数据库的评审

               4. 探森科技公司的面谈

               5. 继续跟进“培训”组织架构的建立情况

**主    题**：2012-07-09  站立会议纪要

**会议时间**：8:35-08:50

**参会人员**：甘志杰,李国艺,戴金平, 傅意成, 黄新龙,龚伟，罗煜忠

**缺席人员**： 无

**地    点**:   小会议室

**昨天工作回顾**：

1. 李国艺：1. 编写工作总结 (完成)

           2. 与外包沟通进度并编写周报（完成）

           3. 培训数据库的评审（完成）

           4. 探森科技公司的面谈（完成）

           5. 继续跟进“培训”组织架构的建立情况（10%） --- 外包开发环境无法创建用户

1. 戴金平：1.  新Grid操作手册说明(完成100%)  
           2.上传控件后台编码（完成40%）  
           3.外包外网环境异常修复（完成40%）  
           4.集团Hr沙龙培训活动（完成）  
           5.探森科技公司的面谈（完成）
2. 傅意成：1. 基于Nhibernate实体主从表元数据公共方法封装（完成）

2. 常用的类型扩展方法（完成）

        3. 审核状态的公共枚举类型定义（完成）

           4. 培训用户故事评审（完成）  
           5. 参加人力HR沙龙，针对培训生导师1+1经验分享（完成）

1. 甘志杰： 1. 培训模块的数据字典及接口整理（完成）  
                      2. 培训用户故事评审（完成）  
                      3 . 探森科技公司的面谈（完成）  
           4. 修改培训模块讲师确认页面 (50%)
2. 黄新龙：1.编制车辆管理第一期用户故事收车流程（完成）

2.编制车辆基本信息数据表结构（完成）

1. 龚伟，罗煜忠：1.编写XML基础模版并逐步完善（完成50%）  
                 2. 可视化界面设计基本完成（完成90%）  
                 3. 数据库连接已经抽取到表注释和主键的内容（完成60%）

**今天工作安排**：

1. 戴金平：1.  继续查找(smtdev)员工入职异常  
           2. 撰写上传控件 UI 前台代码  
           3. 撰写上传控件后台代码
2. 龚伟，罗煜忠：继续编写生成元数据模板的工具
3. 傅意成：1. 招聘外包（关于待办，审核）进行校验

         4.     甘志杰： 1. 考试模块评审后的确认与修改  
2. 修改培训模块讲师确认页面

5.  黄新龙：1.按照周六的需求会议修改原型并更新用户故事

    6.  李国艺：1. 创建工作计划二期的菜单

               2. 跟进招聘系统一期的发待办的元数据，消息和程序问题

        3. 继续跟进“培训”组织架构的建立情况

**主    题**：2012-07-10  站立会议纪要

**会议时间**：8:35-08:50

**参会人员**：甘志杰,李国艺,戴金平, 傅意成, 黄新龙,龚伟，罗煜忠

**缺席人员**： 无

**地    点**:   小会议室

**昨天工作回顾**：

1. 戴金平：1.  继续查找(smtdev)员工入职异常(80%)  
           2. 撰写上传控件 UI 前台代码（60%）  
           3. 撰写上传控件后台代码（50%）  
           4. Grid UI更新到外包培训系统（完成）  
           5. 东莞外包公司框架技术讲解（完成）
2. 龚伟，罗煜忠：  
           1.编写XML基础模版并逐步完善（90%）  
           2. 可视化界面设计基本完成（100%）  
           3. 数据库连接已经抽取到表注释和主键的内容（90%）
3. 傅意成：1. 招聘外包（关于待办，审核）进行校验

         4.     甘志杰： 1. 考试模块评审后的确认与修改（30%）  
2. 修改培训模块讲师确认页面（70%）  
3. 考试模块报价（完成）  
4. 培训模块与东莞沟通（完成）

    5.  黄新龙：1.按照周六的需求会议修改原型并更新用户故事（完成）

    6.  李国艺：1. 创建工作计划二期的菜单（完成）

               2. 跟进招聘系统一期的发待办的元数据，消息和程序问题（60%）

               3. 继续跟进“培训”组织架构的建立情况（10%）  
               4. 跟进支付“培训”项目开发的定金（完成）

**今天工作安排**：

1. 戴金平：1.  继续查找(smtdev)员工入职异常  
           2. 撰写上传控件 UI 前台代码  
           3. 撰写上传控件后台代码
2. 龚伟，罗煜忠：继续编写生成元数据模板的工具
3. 傅意成：1. 招聘外包（关于待办，审核）进行校验

         4.     甘志杰： 1. 继续考试模块评审后的确认与修改  
2. 继续修改培训模块讲师确认页面

    5.  黄新龙：1. 拆分原型中车辆基本信息的停车卡、加油卡、保险卡附属信息为单独的功能模块，并修改用户故事文档  
2. 评估车辆管理第一期用户功能列表工作量，准备发给外包的用户故事及原型页面

    6.  李国艺：1. 跟进工作计划的审核问题

                2. 跟进招聘系统一期的发待办的元数据，消息和程序问题

                3. 继续跟进“培训”组织架构的建立情况

**主    题**：2012-07-11  站立会议纪要

**会议时间**：8:35-08:50

**参会人员**：甘志杰,李国艺,戴金平, 傅意成, 黄新龙,龚伟，罗煜忠

**缺席人员**： 无

**地    点**:   小会议室

**昨天工作回顾**：

1. 戴金平：1.  继续查找外包开发环境(smtdev)工作流程异常 2h  
           2. 撰写上传控件 UI 前台代码（90%）  
           3. 撰写上传控件后台代码（80%）
2. 龚伟，罗煜忠：继续编写生成元数据模板的工具(完成)
3. 傅意成：1. 校验招聘系统审批流程、处理代码异常 5小时  
    2. 新平台兼容-登陆时加载SL、增加配额，进入MVC登陆界面（80%）

         4.     甘志杰： 1. 继续考试模块评审后的确认与修改（完成）  
2. 继续修改培训模块讲师确认页面（完成）  
3. 考试模块评审后的修改（70%）

    5.  黄新龙：1. 拆分原型中车辆基本信息的停车卡、加油卡、保险卡附属信息为单独的功能模块，并修改用户故事文档（完成）  
2. 评估车辆管理第一期用户功能列表工作量，准备发给外包的用户故事及原型页面（完成）  
3. 年度计划系统第一期应用测试（完成）

    6.  李国艺：1. 跟进工作计划的审核问题（50%）

                2. 跟进招聘系统一期的发待办的元数据，消息和程序问题（80%）

                3. 继续跟进“培训”组织架构的建立情况（完成）

**今天工作安排**：

1. 戴金平：1.  上传控件链条前端综合测试  
           2. 更新上传控件 UI 到外包开发系统中  
    3. 培训系统的代码走查
2. 龚伟，罗煜忠：1.平台UI的编写  
    2.指导外包编写元数据模板
3. 傅意成：1. 新平台兼容-登陆时加载SL、增加配额，进入MVC登陆界面  
    2. 招聘外包（关于待办，审核）各流程校验、问题排查(优先处理)  
    3. 平台UI-手机类型待办分组样式

         4.     甘志杰： 1. 考试模块评审后的修改  
2. 招聘系统执行招聘计划的修改

    5.  黄新龙：1. 车辆管理-第一期基础数据、用车申请数据库设计及原型、用户故事修订

    6.  李国艺：1. 跟进工作计划的审核问题

                2. 跟进招聘系统一期的发待办的元数据，消息和程序问题

                3. 继续跟进“培训”的新Grid 更新问题

**主    题**：2012-07-12  站立会议纪要

**会议时间**：8:35-08:50

**参会人员**：甘志杰,李国艺,戴金平, 傅意成, 黄新龙,龚伟，罗煜忠

**缺席人员**： 无

**地    点**:   小会议室

**昨天工作回顾**：

1. 戴金平：1.  O/R  Mapping Nibenate数据库访问基类新增、修改、删除办法封装在一个方法中讨论 1h（完成）  
           2. 撰写上传控件 UI 前台代码（95%）  
           3. 撰写上传控件后台代码（95%）  
           4. 培训系统的代码走查（50%）
2. 罗煜忠：1.指导外包编写元数据模板(完成)  
           2. 平台岗位人员选择UI的编写(10%)
3. 龚伟：    1. 科目选择UI修改 （10%）
4. 傅意成：1. 校验招聘系统审批流程、处理代码异常.武汉外包元数据语音培训 4小时（完成）  
           2. 平台UI-手机类型待办分组样式（框架任务50%）  
           3. 培训生任务分解、与工作环境讲解（1小时）

         4.     甘志杰： 1. 考试模块评审后的修改90%  
2. 招聘系统执行招聘计划的修改(完成)  
3. 考试模块评审后的修改（70%）

    5.  黄新龙：1. 车辆管理-第一期基础数据、用车申请数据库设计及原型、用户故事修订(完成)  
2. 车辆管理-第一期功能列表、原型文档整理发送外包评估（完成）  
3. 年度计划-外包需求讲解跟进（完成）

    6.  李国艺：1. 跟进工作计划的审核问题（70%）

                2. 跟进招聘系统一期的发待办的元数据，消息和程序问题（90%）

                3. 跟进“培训”的新Grid 更新问题（10%）

**今天工作安排**：

1. 戴金平：1.  数据验证控件进一步优化  
           2. 新UI岗位选择框界面设计  
           3. 给外包团队讲解新UI使用  
           4. 框架年度总结报告
2. 罗煜忠：1. 继续平台岗位人员选择UI的编写
3. 龚伟： 1. 科目选择UI修改
4. 傅意成：1. 新平台兼容-待办、我的单据SL最大化  
           2. 武汉外包审核问题

         4.     甘志杰： 1. 考试模块评审后的修改  
2. 检查招聘第一期的功能

    5.  黄新龙：1. 车辆管理-第一期派车调度数据库设计及原型、用户故事修订

    6.  李国艺：1. 跟进工作计划的审核问题  
                2. 跟进工作计划的发待办问题

                2. 跟进招聘系统一期的发待办的元数据，消息和程序问题

                3. 继续跟进“培训”的新Grid 更新问题

**主    题**：2012-07-13  站立会议纪要

**会议时间**：8:35-08:50

**参会人员**：傅意成, 黄新龙,龚伟，罗煜忠

**缺席人员**： 李国艺,甘志杰,戴金平,三人出差中

**地    点**:   小会议室

**昨天工作回顾**：

1. 罗煜忠：1.平台岗位人员选择UI的编写(未完，20%)
2. 龚伟：    1. 科目选择UI修改 （未完，20%）
3. 傅意成：1.新平台兼容-待办、我的单据SL最大化（未完，50%）
4. 2.武汉外包审核问题（未完，50%）
5. 3.平台待办刷新问题跟踪（暂时无法处理，需后台进行调整）（未完）
6. 黄新龙：1. 车辆管理-第一期派车调度数据库设计及原型、用户故事修订(完成)

**今天工作安排**：

1. 罗煜忠：1. 继续平台岗位人员选择UI的编写
2. 龚伟： 1. 继续科目选择UI修改
3. 傅意成：1.平台新闻发布增加发布部门
4. 2.武汉外包审核问题（100%）

 黄新龙：1. 车辆管理-第一期出车流程、收车流程数据库设计及原型、用户故事修订

**主    题**：2012-07-16  站立会议纪要

**会议时间**：8:35-08:50

**参会人员**：甘志杰,李国艺,戴金平, 傅意成, 黄新龙,龚伟，罗煜忠

**缺席人员**： 无

**地    点**:   小会议室

**昨天工作回顾**：

1. 戴金平：1.  出差广州讲解新Grid,验证控件，上传控件（完成）
2. 罗煜忠：1. 新岗位员工选择UI的学习（完成）  
           2. 新岗位员工选择UI的编写（未完成）
3. 龚伟：    1. 科目选择平台UI修改（未完成）
4. 傅意成：1. 平台新闻发布增加发布部门(已完成，发布至生产环境)  
           2. 武汉外包审核问题（未完成）

         4.     甘志杰： 1. 出差广州讲解考试需求（完成）

    5.  黄新龙：1. 车辆管理-第一期派车调度数据库设计及原型、用户故事修订(完成)  
2. 年度计划-需求：人员模块与所属公司、部门权限结合的问题（暂未解决，需李国艺与相关人协调解决）

    6.  李国艺：1. 出差广州解决外包目前碰到的问题（完成）

**今天工作安排**：

1. 戴金平：1.  新验证控件演示样例  
           2. 新岗位选择控件前台代码编写  
           3. 新平台初步了解         
           4. 给武汉讲解新的Grid,验证控件，上传控件
2. 罗煜忠：1. 新岗位员工选择UI的编写
3. 龚伟： 1. 科目选择平台UI修改
4. 傅意成：1. 新平台兼容-待办、我的单据SL最大化  
           2. 协助处理手机新闻（TFS中未有手机接口版本，需要与高雁沟通）  
           3. 武汉外包审核问题  
           4. 武汉外包的发待办问题

         4.     甘志杰： 1. 查看培训系统东莞所问问题  
2. 修改考试系统广州团队的提的问题  
3. 测试招聘系统

    5.  黄新龙：1. 车辆管理-第一期出车、收车流程数据库设计及原型、用户故事修订

    6.  李国艺：1. 跟进工作计划的审核问题  
                2. 跟进工作计划的发待办问题

                3. 查看培训系统的进度情况

                                     4. 跟进招聘系统修改新Grid的情况

**主    题**：2012-07-17  站立会议纪要

**会议时间**：8:35-08:50

**参会人员**：甘志杰,李国艺,戴金平, 傅意成, 黄新龙,龚伟，罗煜忠

**缺席人员**： 无

**地    点**:   小会议室

**昨天工作回顾**：

1. 戴金平：1. 新验证控件演示样例（未完成）-- 原因：昨天中间插入东莞外包技术讨论，处理方式：今天继续完成  
           2. 新岗位选择控件前台部分代码编写（完成）  
           3. 新平台初步了解(完成)  
           4. 武汉新UI培训(完成)
2. 罗煜忠：1. 按照原型完成对UI基本元素的添加（完成）  
           2. 对部分样式进行调整（未完成）：圆角Dialog尚未实现  
           3. 校检外包公司提交的部分培训系统的元数据模版，并上传至服务器（完成）
3. 龚伟：    1. 科目选择新UI - 表格参数、布局修改(完成)  
           2. 科目选择新UI -返回、确定按钮布局样式修改（完成）
4. 傅意成：1. 新平台兼容-待办、我的单据SL最大化(公共部分已完成、业务系统修改部分联调时再验证)  
           2. 处理手机新闻问题（完成，TFS中没有高雁版本）  
           3. 武汉外包工作计划正常审核、主从表元数据模版正常（完成）

         4.     甘志杰： 1. 查看培训系统东莞所问问题（完成）  
2. 修改考试系统广州团队的提的问题（ 完成）  
3. 测试招聘系统第一跌代（ 未完成） ---  原因:中间给东莞讲解培训流程

    5.  黄新龙：1. 车辆管理-第一期出车、收车流程数据库设计及原型、用户故事修订(完成)  
2. 年度计划-给外包讲解员工计划总结业务（完成）

    6.  李国艺：1. 跟进工作计划的审核问题（完成）

                2. 协调框架组，小向项目组，IM组提供相应的接口（完成）  
                3. 解决工作计划项目的权限问题（完成）  
                4. 跟进工作计划的发待办问题(未完成) – 等待框架组提供对应的接口

                                     5.  跟进招聘系统修改新Grid的情况（完成）- 更新Grid的工作量比预期的要多  
                6. 查看培训系统的进度情况（完成）- 目前培训阻断在审核，接口，发待办问题上

**今天工作安排**：

1. 戴金平：1.  新验证控件演示样例  
           2. 新平台UI疑问整理并发邮件探讨  
           3. 外包探森科技技术评估
2. 罗煜忠：1. 完成对岗位员工选择新UI的样式调整，实现圆角Dialog   
           2. 跟进检查外包公司提交的部分培训系统的元数据模版
3. 龚伟： 1. 科目选择新UI - 对话框面板修改
4. 傅意成：1. 考试系统环境搭建  
           2. 兼容-查看待办分页面版  
           3. 工作流提供的接口、IM接口包装

         4.     甘志杰： 1. 准备考试模块合同  
2. 完成招聘模块第一跌代测试

    5.  黄新龙：1. 车辆管理-第一期业务需求讲解，去外包探森科技；  
2. 车辆管理-第二期原型整理-油卡、保险功能

    6.  李国艺：1. 跟进接口的封装情况

                2. 解决培训系统的审核问题

                                     3.  考察探森科技公司

**主    题**：2012-07-18  站立会议纪要

**会议时间**：8:35-08:50

**参会人员**：甘志杰,李国艺,戴金平, 傅意成, 黄新龙,龚伟，罗煜忠

**缺席人员**： 无

**地    点**:   小会议室

**昨天工作回顾**：

1. 戴金平：1. 新验证控件演示样例(完成)  
           2. 新平台UI疑问整理并发邮件探讨（完成）  
           3. 外包探森科技技术评估(完成)
2. 罗煜忠：1. 新岗位选择UI的学习编写，并对部分样式进行调整（已实现圆角Dialog）  
             部分样式未解决，原因：旧的样式背景颜色为绿色，不符合新样式要求。新写的UI，树形展开时，内容超出select下拉框范围。
3. 龚伟：    1. 对话框面板修改（未完成 - 模板调用需重写）
4. 傅意成：1. 考试系统环境搭建（完成）  
           2. 兼容-查看待办分页面版（未完成 -  框架计划调整任务推后）  
           3. 工作流提供的接口、IM接口包装（未完成 - 工作流接口下周三提供，暂不处理，IM接口已包装）  
           4. 新框架套用登陆界面UI（完成）  
           5. 武汉外包审核问题跟踪与处理 1小时（完成 ）

         4.     甘志杰： 1. 准备考试模块合同（未完成 - 原因:他们对每期付款额有疑问，在商谈中;确定后，合同提交审核）  
2. 招聘模块第一跌代测试（完成）  
3. 产生考试模块数据库（完成）

    5.  黄新龙：1. 车辆管理-第一期业务需求讲解，去外包探森科技（完成）  
2. 车辆管理-第一期收车行程使用费处置功能原型及数据库设计修改（完成）  
3. 车辆管理-第二期原型整理-油卡、保险功能（未完） -- 计划变更为一期行程使用费处置功能

    6.  李国艺：1. 跟进接口的封装情况(完成) – 框架组计划下周三完成相应的接口

                2. 解决培训系统的审核问题（未完成）- 昨天花太多的时间处理了工作计划的问题，今天解决它  
                3. 解决工作计划的权限设置，权限代码运行后取不到值的问题（完成）

                                     3.  考察探森科技公司（完成）

**今天工作安排**：

1. 戴金平：1.  我的单据分页控件处理（前端UI及后台相应事件）  
           2. 首先为未完成待办及已完成待办模式完善（以前点击某具体待办提醒是弹出模式，现在要改成嵌入模式）  
           3. 毕业生培训周会议                
           4. 新平台UI（登入界面、平均布局、我的单据、新闻动态、公司发文、协同界面搜索等）讨论会
2. 罗煜忠：1. 完成对岗位员工选择树形结构与select下拉框样式进行调整   
           2. 后台基本单击交互事件编写
3. 龚伟： 1. 对话框面板修改            
          2. grid细节调整
4. 傅意成：1. 会议讨论新平台UI  
           2. 培训系统审核问题         
           3. 招聘系统的第一期的代码检查，检查招聘需求，制定招聘计划，发布

         4.     甘志杰： 1. 整理考试模块数据字典，组织架构，接口  
2. 确认培训模块中，合理化建议培训时，嵌套合理化课程与讲师，页面返回问题  
3. 再设计考试模块一道试题可属多个试题类型的问题

    5.  黄新龙：1. 车辆管理-第二期原型整理-油卡、保险功能  
2. 车辆管理-第二期原型-车辆保养功能初步整理

    6.  李国艺：1. 跟进招聘系统新UI嵌入时，没有滚动条的问题

                2. 解决培训系统的审核问题

                                     3.  跟进工作计划的发待办问题

                                     4. 跟进在线考试的项目组织架构建立  
5.跟进车辆管理的合同

**主    题**：2012-07-19  站立会议纪要

**会议时间**：8:35-08:50

**参会人员**：甘志杰,李国艺,戴金平, 傅意成, 黄新龙,龚伟，罗煜忠

**缺席人员**： 无

**地    点**:   小会议室

**昨天工作回顾**：

1. 戴金平：1. 我的单据、待办等分页控件处理（前端UI及后台相应事件）(未完成)   
                 原因：写前端UI时与js脚本衔接时花了一定时间，处理方式：今天继续处理  
           2. 毕业生培训周会议（完成）  
           3. 新平台UI（登入界面、平均布局、我的单据、新闻动态、公司发文、协同界面搜索等）讨论会 （完成）
2. 罗煜忠：1. 新岗位选择UI的学习编写，UI样式调整（完成）  
           2. 完成单击交互事件返回数据的编写（完成）  
           3. 树形区域的滚动条失效。原因：新的样式没有使用Jquery库中的样式，导致在整个窗体中点击 拖动的事件都生效而使得滚动条响应鼠标事件失效。
3. 龚伟：    1. 对话框面板修改（完成）  
           2. grid细节调整（完成）
4. 傅意成：1. 工作流关于业务对象与模版会议讨论（3小时）  
           2. 会议讨论新平台UI（1.5小时）  
           3. 培训系统审核问题（完成）  
           4. 招聘代码审核流程走查（完成）

         4.     甘志杰： 1. 整理考试模块数据字典，组织架构，接口（完成）  
2. 确认培训模块中，合理化建议培训时，嵌套合理化课程与讲师，页面返回问题（完成）  
3. 再设计考试模块一道试题可属多个试题类型的问题（完成）

    5.  黄新龙：1. 车辆管理-第二期原型整理-油卡、保险功能（完成）  
2. 车辆管理-第二期原型-车辆保养功能初步整理（完成）  
3. 车辆管理的合同拟稿（完成）

    6.  李国艺：1. 跟进招聘系统新UI嵌入时，没有滚动条的问题（未完成 --- 需要张秉福协作）

                2. 解决培训系统的审核问题（完成 – 已告诉培训外包如何配置）  
                3. 跟进工作计划的发待办问题（完成 – 已告诉阮老师如何写代码发待办）

                                     4.  跟进在线考试的项目组织架构建立（未完成 – QA组正在创建）

                                     5.  跟进车辆管理的合同（未完成 – 拟稿完成了）  
                6. 工作流关于业务对象与模版会议讨论（3小时）  
                7. 会议讨论新平台UI（0.5小时）

**今天工作安排**：

1. 戴金平：1.  我的单据、待办等分页控件处理（前端UI及后台相应事件）  
           2. 新验证控件增加ByteRange方法  
           3. 更新并给外包讲解新验证控件                
           4. 培训生MVC框架讲解  2h
2. 罗煜忠：1. 后台交互事件编写，包括解决窗口各区域对鼠标响应   
           2. 培训外包元数据的检查和指导
3. 龚伟： 1. 科目选择新UI - 整体细节调整            
          2. 学习工作流制图步骤，了解业务需求  
          3. 继续学习平台新UI
4. 傅意成：1. 框架任务拆分与评估（上午）  
           2. 指导龚伟使用工作流配置外包流程         
           3. 包装外包HR服务接口  
           4. 招聘系统的第一期的代码检查，检查简历录入，简历复选，电话面试，前台接待

         4.     甘志杰： 1. 了解组织架构原有流程,预计需花4天时间  
2. 在线考试数据库评审

    5.  黄新龙：1. 车辆管理-第二期原型整理-车辆保养功能  
2. 车辆管理-第二期原型整理-车辆牌照、行驶证功能

    6.  李国艺：1. 跟进招聘系统新UI嵌入时，没有滚动条的问题

                2.检查培训系统的开发进度和质量

                                     3.  检查工作计划的开发进度和质量

                                     4. 跟进在线考试的项目组织架构建立  
5.跟进车辆管理的合同  
6.梳理招聘系统第二期的发待办流程

                          7. 在线考试数据库评审

**主    题**：2012-07-20  站立会议纪要

**会议时间**：8:35-08:50

**参会人员**：甘志杰,李国艺,戴金平, 傅意成, 黄新龙,龚伟，罗煜忠

**缺席人员**： 无

**地    点**:   小会议室

**昨天工作回顾**：

1. 戴金平：1. 我的单据、待办等分页控件处理（前端UI及后台相应事件）（未完成）   
           原因：处理验证控件Bug导致未及时处理；处理方式：今日继续完成  
           2. 通用验证控件（未完成）  
           原因：查找当前form下未输入正确控件异常； 处理方式：今日继续完成  
           3. 培训生MVC框架讲解  （完成）
2. 罗煜忠：1. 后台交互事件编写，包括解决窗口各区域对鼠标响应（未完成）  
                 原因：无法对项目进行调试。 正在查找无法登录系统的原因。  
           2. 培训外包元数据的检查和指导(完成)  
           3. 培训课程（下午3:00-5:00）（完成）
3. 龚伟：    1. 科目选择新UI - 整体细节调整（完成）  
           2. 工作流学习（完成）  
           3. mvc框架介绍学习（完成）
4. 傅意成：1. 框架任务拆分与评估（上午）完成  
           2. 指导龚伟使用工作流配置外包流程（完成）  
           3. 包装外包HR服务接口 （完成）  
           4. EM异常处理（查询出现异常）完成  
           5. 考试系统数据库评审会议（1小时）完成  
           6. 招聘系统的第一期的代码检查，检查简历录入，简历复选，电话面试，前台接待(未完成 –帮考试外包查问题，武汉改OracleHelper占用太多时间)

         4.     甘志杰： 1. 评审考试数据库（完成）  
2. 调整培训页面关键字的风格及日期时间样例提示（完成）  
3. 了解组织架构原有流程（未完成）  
   原因:因评审考试数据库和解决东莞培训的问题 解决方法:顺序调动

    5.  黄新龙：1. 车辆管理-第二期原型整理-车辆牌照、行驶证功能（完成）  
2. 车辆管理-第二期原型-车辆保养功能（完成）  
3. 工作计划-记录所属人4字段添加，5个表，形成脚本（完成）  
4. 车辆管理-第一期外包合同确认跟进（完成）

    6.  李国艺：1. 跟进招聘系统新UI嵌入时，没有滚动条的问题（完成）

                2. 检查培训系统的开发进度和质量（完成 – 进度未能按计划进行，代码使用session,UI有些不符合要求。 问题已和邹总沟通，要求按计划，按质量开发）  
                3. 检查工作计划的开发进度和质量（完成 – 进度不理想，发现部分数据过滤未实现，新Grid未改完。问题已和阮鸥沟通，数据库缺的字段已补上）

                                     4.  跟进在线考试的项目组织架构建立（完成）

                                     5.  跟进车辆管理的合同（未完成 – 外包方在写开发计划）  
           6. 梳理招聘系统第二期的发待办流程（未完成 – 昨天没时间梳理，今天补上）  
                7. 在线考试数据库评审（完成）  
                8. 解决培训系统在岗人数的代码问题（完成）

**今天工作安排**：

1. 戴金平：1.  我的单据、待办等分页控件js脚本开发  
           2. 通用验证控件Bug处理
2. 罗煜忠：1. 尽快找出无法进行项目调试的原因以便使工作能够正常进行。   
           2. 后台交互事件编写，包括解决窗口各区域对鼠标响应。
3. 龚伟： 1. 协调修改科目选择表格内容            
          2. 协调UI样式的修改事项  
          3. 流程设计器的指导支持
4. 傅意成：1. 整理提取待办/已待，我的单据样式  
           2. 套用待办UI                
           3. 招聘系统的第一期的代码检查，检查简历录入，简历复选，电话面试，前台接待

         4.     甘志杰： 1. 考试数据库评审后修改，提供考试菜单  
2. 了解组织架构流程

    5.  黄新龙：1. 车辆管理-第一期修订收车流程文档，原型、用户故事、数据库设计  
2. 车辆管理-第二期原型整理-车辆维修故障报告、诊断功能  
3. 车辆管理-第一期需求评审

    6.  李国艺：1. 跟进招聘发邮件，IM通信的问题

                2.跟进工作计划的数据过滤修改问题

                                     3.  跟进培训系统的session,UI 问题                                       
4.梳理招聘系统第二期的发待办流程

                          5. 车辆管理的需求评审     
6.跟进车辆管理的合同

**主    题**：2012-07-23  站立会议纪要

**会议时间**：8:35-08:50

**参会人员**：甘志杰,李国艺,戴金平, 傅意成, 黄新龙,龚伟，罗煜忠

**缺席人员**： 无

**地    点**:   小会议室

**昨天工作回顾**：

1. 戴金平：1. 我的单据、待办等分页控件js脚本开发（完成）  
           2. 通用验证控件Bug处理(完成)  
           3. 车辆管理系统评审 (完成) 2h
2. 罗煜忠：1. 后台基本交互事件编写（完成）  
           2. 培训外包元数据的检查和指导(完成)  
           3. 流程审核培训（完成）
3. 龚伟：    1. 协调修改科目选择表格内容   未完成（框架初期设计未设计数据库访问，需进一步完善）  
           2. 外包团队工作流指导（完成）
4. 傅意成：1. 整理提取待办/已待，我的单据样式（未完成 – 当天的没有时间安排次任务，今天继续 ）  
           2. 套用待办UI(未完成  – 当天的没有时间安排次任务，今天继续)  
           3. 礼品模块SL平台联调（2小时 完成）  
           4. 罗煜忠、龚伟流程审核培训（1.5小时 完成）  
           5. 针对融鹏平台调整（完成）  
           6. 招聘系统的第一期的代码检查，检查简历录入，简历复选，电话面试，前台接待(未完成 –当天的没有时间安排次任务，今天继续)

         4.     甘志杰： 1. 考试数据库评审后修改，提供考试菜单（完成）  
2. 整理招聘第二期测试流程（完成）  
3. 了解组织架构原有流程（未完成  – 当天的没有时间安排次任务，今天继续）

    5.  黄新龙：1. 车辆管理-第一期修订收车流程文档，原型、用户故事、数据库设计（完成）  
2. 车辆管理-第二期原型整理-车辆维修故障报告、诊断功能（完成）  
3. 车辆管理-第一期需求评审（完成）

    6.  李国艺：1. 跟进招聘发邮件，IM通信的问题 （未完成 – 外包方反馈IM无法接收,今天协同ＩＭ组查查问题）

                2. 跟进工作计划的数据过滤修改问题（完成）  
                3. 跟进培训系统的session,UI 问题（完成）

                                     4.  梳理招聘系统第二期的发待办流程（完成）

                                     5.  车辆管理的需求评审（完成）  
                6. 跟进车辆管理的合同（未完成 –星期六收到探森的开发计划，今天继续处理）

**今天工作安排**：

1. 戴金平：1.  我的单据、待办等分页控件后台开发  
           2. 下载控件样例样式
2. 罗煜忠：1. 新平台UI编写，昨部新闻动态板块基本样式调整。
3. 龚伟： 1. 学习新平台UI，尝试修改新样式
4. 傅意成：1. 联调亢晓方提供的新外包接口（短信、定时、直发待办） 上午  
           2. 整理提取待办/已待，我的单据样式

                                    3.  套用待办UI               
               4. 招聘系统的第一期的代码检查，检查简历录入，简历复选，电话面试，前台接待

         4.     甘志杰： 1. 了解组织架构原有流程

    5.  黄新龙：1. 车辆管理-第一期根据评审意见修订原型、用户故事、数据库设计文档

    6.  李国艺：1. 跟进工作计划提出的Ｇｒｉｄ问题，审核，发待办问题

                2.跟进工作流的提供的接口联调

                                     3.  跟进培训提出的审核，发待办问题                                       
4.跟进招聘发ＩＭ问题

                          5. 招聘冒烟检查     
6.跟进车辆管理的合同  
７.跟进考试的合同续签，开发情况

**主    题**：2012-07-24  站立会议纪要

**会议时间**：8:35-08:50

**参会人员**：甘志杰,李国艺,戴金平, 傅意成, 黄新龙,龚伟，罗煜忠

**缺席人员**： 无

**地    点**:   小会议室

**昨天工作回顾**：

1. 戴金平：1. 我的单据、待办等分页控件后台开发(未完成)  
                原因：处理下载控件事件下载事件相应时存在继续障碍，处理方式：今日继续完成  
           2. 下载控件开发及样例样式（完成）
2. 罗煜忠：1. 新平台UI编写，左部工具条整体样式调整 （完成）
3. 龚伟：    1. 学习新平台UI（完成）  
           2. 修改系统head部分（未完成 - 细节未调整结束 ）
4. 傅意成：1. 封装亢晓方提供的新外包接口，并更新说明文档（完成）  
           2. 联调亢晓方提供的新外包接口（完成）  
           3. 整理提取待办/已待，我的单据样式（完成）  
           4. 招聘外包代码检查（简历录入，简历复选）完成

         4.     甘志杰： 1. 学习岗位，部门字典的建立，及岗位，部门，公司形成一个组织和Table信息.(未完成，持续4天的任务，继续进行)

    5.  黄新龙：1. 车辆管理-第一期根据评审意见修订基础信息、派车调度、用车申请需求设计文档（完成）  
2. 工作计划-外包需求讲解跟进（执行情况统计需求沟通）（完成）

    6.  李国艺：1. 跟进工作计划提出的Ｇｒｉｄ问题，审核，发待办问题(未完成 – 阮鸥出差两天，两个学生也不清楚问题的细节)

                2. 跟进工作流的提供的接口联调（完成）  
                3. 跟进培训提出的审核，发待办问题（未完成 -- 工作流提供新的接口，今天实施新接口于培训项目）

                                     4.  跟进招聘发ＩＭ问题（完成）

                                     5.  招聘冒烟检查（完成 – 冒烟检查未通过，部分页面UI不理想，还差验证控件未实现，新的直发待办接口要更改）  
                6. 跟进车辆管理的合同（未完成 –探森的开发计划需要修改）  
                7. 跟进考试的合同续签，开发情况（未完成 – 今天广州睿码发来开发计划）

**今天工作安排**：

1. 戴金平：1.  待办提醒嵌入部分存在异常处理  
           2. 我的单据、待办等分页控件后台开发
2. 罗煜忠：1. 新平台UI编写，左部滚动新闻样式调整
3. 龚伟： 1. 系统head细节布局调整  
          2. 新闻动态样式修改
4. 傅意成：1. 待办/已办，我的单据头样式套用  
           2. 待办/已办，我的单据列表样式套用

                                    3.  招聘外包代码检查（电话面试，前台接待）               
               4. 培训，招聘外包修改直发待办的接口技术支持

         4.     甘志杰： 1. 请人讲解组织架构的流程及疑问，和当前存在的问题

    5.  黄新龙：1. 车辆管理-第一期根据评审意见修订出车流程、收车流程需求设计文档  
2. 车辆管理-第二期车辆维修询价诊断部分原型文档整理；

    6.  李国艺：1.跟进招聘更新新的发待办接口

                                     2.  跟进培训提出的审核，发待办问题

                          3. 招聘二期质量检查     
4.跟进车辆管理的合同  
5.跟进考试的合同续签，开发情况  
  
**主    题**：2012-07-25  站立会议纪要

**会议时间**：8:35-08:50

**参会人员**：甘志杰,李国艺,戴金平, 傅意成, 黄新龙,龚伟，罗煜忠

**缺席人员**： 无

**地    点**:   小会议室

**昨天工作回顾**：

1. 戴金平：1. 协助工作计划外包处理 弹出窗台异常（完成）              
           2. 协助工作计划外包处理 部门机构调整所属公司选取值异常（完成）  
           3. 待办提醒嵌入部分存在异常处理(完成)  
           4. 我的单据、待办等分页控件后台开发（完成 – 备注：目前还是采用jquery的分页控件，因新做的Css比较难调整，目前分页暂时采用jquery自带分页控件）
2. 罗煜忠：1. 新平台UI编写，左部工具条滚动新闻样式调整（未完成，还差导航条）  
                     2. 左部工具条快捷菜单区样式调整（完成）  
                    3. 左部工具条开始菜单样式调整（完成）
3. 龚伟：    1. 系统head部分细节调整（完成）  
           2. 新闻动态图标修改（完成）
4. 傅意成：1. 待办/已办，我的单据头样式套用(完成)  
           2. 待办/已办，我的单据列表样式套用（完成）  
           3. 培训系统审核问题排查与解决（完成）  
           4. 招聘外包代码检查（电话面试，前台接待）(未完成 - 原因：WebPart最小化后列表样式无法调整，花费较长时间无法处理。解决方法：由戴金平与张秉福对WebPart这块进行调整）

         4.     甘志杰： 1. 学习岗位，部门字典的建立，及岗位，部门，公司形成一个组织和Table信息.(未完成，持续4天的任务，继续进行)  
2. 参加培训的测试用例评审 (完成)

    5.  黄新龙：1. 车辆管理-第一期根据评审意见修订出车流程、收车流程需求设计文档；（完成）  
2. 车辆管理-第二期车辆维修询价诊断部分原型文档整理；（完成）

    6.  李国艺：1. 参加ＱＡ培训测试用例评审（完成）  
      ２.编写发待办，审核和业务数据操作的业务处理类（完成）  
　　　３.　编写使用发待办，审核和业务数据操作类的例子（完成）

                ４. 跟进招聘更新新的发待办接口（未完成　―　前期没考虑发待办的事务处理，今天讲解事务处理给外包）  
                ５. 跟进培训提出的审核，发待办问题（未完成　―　前期没考虑发待办的事务处理，今天讲解事务处理给外包）

                                     ６.  招聘二期质量检查　（未完成，没时间安排，今天或明天补上）                                      
                ７. 跟进车辆管理的合同（完成 – 已同意探森开发计划，约好下星期一签署合同）  
                ８. 跟进考试的合同续签，开发情况（完成 –已同意广州睿码的开发计划，下星期发合同）

**今天工作安排**：

1. 戴金平：1. 我的单据加入分页控件后，以前是html方式，现加载时需改成Ajax方式  
           2. 因新验证控件李国艺反应修改会给外包调整带来很大工作量，需在原来验证控件基础完善错误提醒机制
2. 罗煜忠：1. 新平台UI编写，左部滚动新闻样式调整
3. 龚伟： 1. 新闻动态样式修改
4. 傅意成：1. 待办列表异步处理  
           2. 招聘外包代码检查（电话面试，前台接待）

                                    3.  培训生周例会

         4.     甘志杰： 1. 了解组织架构的流程及疑问，和数据Table各栏位的数据关系  
2.  参加测试模块的评审

    5.  黄新龙：1. 车辆管理-第一期合同事项讨论与提交审批  
2. 车辆管理-第二期车辆维修询价、维修申请原型文档整理；  
3. 车辆管理-第二期车辆保养用户故事数据库设计

    6.  李国艺：1. 跟进工作计划提出的Ｇｒｉｄ问题，审核，发待办问题

                                     2.  跟进培训提出的审核，发待办问题

                          3. 跟进招聘的审核，发待办问题     
4.考试QA测试用例评审  
5. 跟进发邮件的问题

**主    题**：2012-07-26  站立会议纪要

**会议时间**：8:35-08:50

**参会人员**：甘志杰,李国艺,戴金平, 傅意成, 黄新龙,龚伟，罗煜忠

**缺席人员**： 无

**地    点**:   小会议室

**昨天工作回顾**：

1. 戴金平：1. 我的单据加入分页控件后，以前是html方式，现加载时需改成Ajax方式（完成）              
           2. 协调外外包多表保存时异常  1h （完成）  
           3. 因新验证控件李国艺反应修改会给外包调整带来很大工作量，需在原来验证控件基础完善错误提醒机制(未完成)  
             原来：在原来基础上要达到这种效果估计有点难实现  
             处理方式：今日再花3小时左右处理
2. 罗煜忠：1. 新平台UI编写，左部工具条滚动新闻样式调整（未完成 - 导航条样式今天继续调整）
3. 龚伟：    1. 新闻动态右侧最大化最小化按钮添加和修改  （ 完成）  
           2. 招聘流程系统默认消息配置（完成）  
           3. 平台head部分UI修改   （未完成 - 需要修改各div的定位方式以适应不同分辨率下的显示）
4. 傅意成：1.待办/已办数据列表异步处理（完成）  
           2. 待办/已办加上与SL平台一致的缓存加载机制（完成）  
           3. 指导培训生工作任务（完成）  
           4. 调整框架（将Portal.Common中服务移入Service）（完成）  
           5. 外包异常处理（完成）  
           6. 招聘外包代码检查（电话面试，前台接待）（未完成 --没时间安排，周5补上）

         4.     甘志杰： 1. 调整合理化建议培训及课程的设计，在整理培训和课程里，不可以新建议课程与讲师 （完成）  
2. 调整考试试题的新增风格 (完成)  
3. 参加测试模块的评审,修改试题弹出框的风格（完成）  
4. 了解组织架构的流程及疑问，和数据Table各栏位的数据关系 (昨天未进行，被插进来的事耽搁，未完成，持续4天的任务，已进行2天，继续进行)

    5.  黄新龙：1. 车辆管理-第一期合同事项讨论与提交审批（完成）  
2. 车辆管理-第二期车辆维修询价、维修申请原型文档整理；（完成）  
3. 车辆管理-第二期车辆保养用户故事数据库设计；（未完，计划调整）；  
4. 工作计划-计划执行情况统计的部门计划统计分类，需求讲解跟进（完成，新加任务）

    6.  李国艺：1. 跟进工作计划提出的Ｇｒｉｄ问题，审核，发待办问题（未完成 – 已交代如何使用新的接口，今天继续跟进解决问题）  
      ２. 跟进培训提出的审核，发待办问题 （未完成 – 已交代如何使用新的接口，今天继续跟进解决问题）  
　　　３.跟进招聘的审核，发待办问题（未完成 – 已交代如何使用新的接口，今天继续跟进解决问题）

                ４. 考试QA测试用例评审（完成）

                                     ６.  跟进发邮件的问题 （完成，已交代亢晓方做这个接口）

**今天工作安排**：

1. 戴金平：1. 因新验证控件李国艺反应修改会给外包调整带来很大工作量，需在原来验证控件基础完善错误提醒机制  
           2. 平台下月上线范围及框架目前外包开发时存在问题讨论会  
           3.处理武汉外包新UI没有看到提交审核按钮  
           4. 处理武汉外包新UI按钮和审核状态的没有联系  
           5. 处理武汉外包按钮新UI如何不显示新增按钮？有些仅仅是查看
2. 罗煜忠：1. 新平台UI编写，左部滚动新闻样式调整
3. 龚伟： 1. 完善head新UI div flow定位  
          2. 讨论平台上线范围
4. 傅意成：1. 框架二期第三迭代发布（发布包整理，冒烟测试）

                                    2.  平台发布（运维部提出变更版本显示方式）

         4.     甘志杰： 1. 整理培训的发待办流程  
2.  了解组织架构的流程及疑问，和数据Table各栏位的数据关系

    5.  黄新龙：1. 车辆管理-第一期校对数据库设计，准备外包数据库脚本；  
2. 车辆管理-第二期车辆保养用户故事数据库设计；

    6.  李国艺：1. 跟进工作计划提出的Ｇｒｉｄ问题，审核，发待办问题

                                     2.   跟进培训提出的审核，发待办问题

                          3.   跟进招聘的审核，发待办问题     
4.  跟进定时器接口问题  
  
**主    题**：2012-07-27  站立会议纪要

**会议时间**：8:35-08:50

**参会人员**：甘志杰,李国艺,戴金平, 傅意成, 黄新龙,龚伟，罗煜忠

**缺席人员**： 无

**地    点**:   小会议室

**昨天工作回顾**：

1. 戴金平：1. 因新验证控件李国艺反应修改会给外包调整带来很大工作量，需在原来验证控件基础完善错误提醒机制(未完成)  
                          原因：计划需3h，但昨天因停电及外包方面几个问题需紧急处理导致昨天实际只有一个小时时间处理  
                         处理：今日继续处理              
           2. 平台下月上线范围及框架目前外包开发时存在问题讨论会 2h（完成）  
           3. 处理武汉外包新UI按钮和审核状态的没有联系(完成)  
                     4. 处理武汉外包按钮新UI如何不显示新增按钮？有些仅仅是查看（完成）  
                     5. 处理武汉外包应完善通讯层导致数据库访问异常 1h(完成)  
                    6. 查找东莞外包GetOnPostEmployeeCount方法调用异常 1.5 h(完成)  
                   7. 将上传控件样例更新到广州外包 0.5h(完成)  
                   8. 武汉外包FusionCharts报表异常原因查找 0.5h(完成)  
                   9. 龙岗外包项目初始化 1h(完成)
2. 罗煜忠：1. 新平台UI编写，左部工具条滚动新闻样式调整（导航条样式未完成，原因：原有的导航条不符合信仰是要求。自定义的导航条有难度，需要时间）   
           2. 元数据模版校检（完成）
3. 龚伟：    1. head新UI div flow定位修改   未完成（进行中，div控制不好，尝试div+table方式）  
           2. 讨论平台上线范围 (完成)  
           3. 培训系统默认消息配置(完成)
4. 傅意成：1. 框架二期第三迭代发布（发布包整理、冒烟测试、异常调整）(完成)  
           2. 平台发布（运维部提出变更版本显示方式）(完成 - 因平台更新有礼品模块更新，需等礼品一起更新至生产环境）  
           3. 新平台上线讨论会议（14：30-16：00）（完成）

         4.     甘志杰： 1. 整理培训的发待办流程(完成)  
2. 验证广州招聘模块消息模板开发的设计(完成)  
3. 帮助东莞理解培训模块合理化建议培训所遇到的问题(完成)  
4. 了解组织架构的流程及疑问，和数据Table各栏位的数据关系 (未完成，原因：临时插入完成项2,3，导致无时间。解决办法，和招聘的测试验证调换顺序)

    5.  黄新龙：1. 车辆管理-第一期校对数据库设计，准备外包数据库脚本；（未完，进行中，需2天完成）  
2. 车辆管理-第二期车辆保养用户故事数据库设计；（未完，计划调整，本项任务原定本非本月计划，工作计划跟进及车辆第一期安排饱和度，暂提前进行，现因上述2项工作安排，再次调整并向后顺延）；  
3. 工作计划-公司计划制定得分设置功能设计（完成，新加任务）

    6.  李国艺：1. 跟进工作计划提出的Ｇｒｉｄ问题，审核，发待办问题（未完成 – 元数据模板已处理，程序在调，今天继续跟进）  
      ２. 跟进培训提出的审核，发待办问题 （未完成 –元数据模板已处理，程序在调，今天继续跟进）  
　　　３.跟进招聘的审核，发待办问题（未完成 – 已完成第一期，第二期已处理元数据模板）

                ４. 跟进定时器接口问题（未完成 – 这块只是大概了解接口的实现方法，还没有时间安排。今天安排傅意成实现）

                                     5.  新平台上线讨论会议（14：30-16：00）（完成）

                 6. 解决培训多表保存的问题（完成）

        7. 和外包强调新增，修改页面的按钮使用规则（完成）

**今天工作安排**：

1. 戴金平：1. 查找武汉外包待办提醒提示错误信息  
           2. 武汉外包组织架构读出所属部门异常原因查找  
           3. 因新验证控件李国艺反应修改会给外包调整带来很大工作量，需在原来验证控件基础完善错误提醒机制  
           4. 新UI的Webpart 新闻部分修改  
           5. 解决东莞外包GetDepartmentByID问题
2. 罗煜忠：1. 新平台UI编写，左部滚动新闻导航条样式修改
3. 龚伟： 1. head新UI div flow定位修改  
          2. 新闻动态head部分修改
4. 傅意成：1. 框架二期第三迭代发布问题跟进工作

                                    2.  实现定时触发接口 代码结构（具体内容由外包实现）  
3. 招聘系统代码走查  
4. 框架综合计划调整

         4.     甘志杰： 1. 验证招聘第一期反馈回来的问题  
2.  检查招聘开发与用户故事和原型不一样的地方

    5.  黄新龙：1. 车辆管理-第一期校对数据库设计，准备外包数据库脚本；  
2. 车辆管理-第一期开发用组织架构、字典、功能菜单数据资料整理；

    6.  李国艺：1. 跟进工作计划提出的Ｇｒｉｄ问题，审核，发待办问题

                                     2.   跟进培训提出的审核，发待办问题

                          3.   跟进招聘的审核，发待办问题     
4.  跟进定时器接口问题  
5. 解决外表关联left join问题

**主    题**：2012-07-30  站立会议纪要

**会议时间**：8:35-08:50

**参会人员**：甘志杰,李国艺,戴金平, 傅意成, 黄新龙,龚伟，罗煜忠

**缺席人员**： 无

**地    点**:   小会议室

**昨天工作回顾**：

1. 戴金平：1. 查找武汉外包待办提醒提示错误信息(完成)              
           2. 武汉外包组织架构读出所属部门异常原因查找(完成)  
           3. 东莞外包GetDepartmentByID异常问题查找(完成)  
                     4. 待办嵌入模式异常（未完成）  
             原因：在招聘系统，待办在本电脑运行异常，在其它电脑上运行异常  
             处理方式： 今日继续处理
2. 罗煜忠：1. 新平台UI编写，左部工具条滚动新闻样式调整(完成)   
           2. 元数据模版校检（完成）
3. 龚伟：    1. head新UI div flow定位修改 (完成)  
           2. 新闻动态head部分修改(完成)  
           3. 添加通知栏(完成)
4. 傅意成：1. 框架二期第三迭代发布问题跟进工作（完成 - 测试冒烟通过）  
           2. 实现定时触发接口 代码结构（具体内容由外包实现）（完成）  
           3. 招聘系统代码走查（完成）  
           4. 框架综合计划调整（2小时）（完成）  
           5. 培训生周总结（1小时）（完成）

         4.     甘志杰： 1. 验证招聘第一期反馈回来的问题（未完成 - 需要两天完成，解决办法，继续 ）   
2. 检查招聘开发与用户故事和原型不一样的地方（未完成 - 需要两天完成，解决办法，继续）  
3. 培训的合理化建议培训表再设计(完成)  
4. 了解组织架构的流程及疑问，和数据Table各栏位的数据关系 (未完成，原因：临时插入完成项2,3，导致无时间。解决办法，和招聘的测试验证调换顺序)

    5.  黄新龙：1. 车辆管理-第一期校对数据库设计，准备外包数据库脚本；（完成）  
2. 车辆管理-第一期开发用组织架构、字典、功能菜单数据资料整理；（完成）

    6.  李国艺：1. 跟进工作计划提出的Ｇｒｉｄ问题，审核，发待办问题（未完成 – 待办任务页面出现异常受阻，今天继续）  
      ２. 跟进培训提出的审核，发待办问题 （未完成 –“保存并提交” 按钮的处理逻辑有点困难，今天继续）  
　　　３.跟进招聘的审核，发待办问题（未完成 –第二期的程序已改完，调试验证未完，今天继续）

                ４. 跟进定时器接口问题（未完成 –傅意成实现了接口，程序在调，今天继续）

                                     5.  解决外表关联left join问题（完成）

**今天工作安排**：

1. 戴金平：1. jquery验证看控件修改  
           2. 待办嵌入模式异常修改  
           3. 新UI的Webpart 新闻部分修改  
           4. 组织架构增加获取名称
2. 罗煜忠：1. 新平台UI编写，滚动新闻JS交互
3. 龚伟： 1. head部分（包括通知栏）整体布局调整  
          2. 新闻动态内容地板更换
4. 傅意成：1. 框架第4迭代用户故事编制

                                    2.  兼容-查看待办分页面版（MVC）（计划任务3天）  
3. 招聘代码异常跟进

         4.     甘志杰： 1. 验证招聘第一期反馈回来的问题  
2.  检查招聘开发与用户故事和原型不一样的地方    
3. 培训的讲师对学员评价问题澄清

    5.  黄新龙：1. 车辆管理-第一期开发用接口资料整理  
2. 车辆管理-第一期给外包讲解业务需求；  
3. 年度计划-第一期应用系统测试

    6.  李国艺：1. 跟进工作计划提出的Ｇｒｉｄ问题，审核，发待办问题

                                     2.   跟进培训提出的审核，发待办问题

1. 跟进招聘的审核，发待办问题     
   4.  跟进定时器接口问题  
   5. 探森 科技的合同签署和技术培训  
   6.  考试，车辆管理的项目综合表计划

**主    题**：2012-07-31  站立会议纪要

**会议时间**：8:35-08:50

**参会人员**：甘志杰,李国艺,戴金平, 傅意成, 黄新龙,龚伟，罗煜忠

**缺席人员**： 无

**地    点**:   小会议室

**昨天工作回顾**：

1. 戴金平：1. 待办嵌入模式异常修改(完成)              
           2. 新UI的Webpart 新闻部分修改(未完成)  
              原因：龙岗外包培训占用时间比较多  
              处理方式：今日继续处理  
           3. 龙岗外包培训及系统框架问题解答（完成） 2.5H  
                     4. 运行广州外包系统oracleHelp.cs写入异常问题查找（完成）  
           5. 东莞外包点击待办异常提示信息解答（完成）
2. 罗煜忠：1. 新平台UI编写，滚动新闻JS交互（完成）  
           2. 元数据模版校检（完成）
3. 龚伟：    1. head部分（包括通知栏）整体平台布局调整(完成)  
           2. 新闻动态head部分样式修改(未完成 - 进行中）
4. 傅意成：1. 框架第4迭代用户故事编制（完成）  
           2. 培训系统待办审核问题解决（2h）完成  
           3. 兼容-查看待办分页面版（Silverlight）未完成（MVC部分由戴金平进行处理）  
           4. 招聘代码异常跟进（完成）

         4.     甘志杰： 1. 验证招聘第一期反馈回来的问题(完成)   
2. 检查招聘开发与用户故事和原型不一样的地方(完成)  
3. 培训的讲师对学员评价问题澄清(完成)

    5.  黄新龙：1. 车辆管理-第一期开发用接口资料整理（完成）  
2. 车辆管理-第一期给外包讲解业务需求；（完成）  
3. 年度计划-第一期应用系统测试（进行中，预计在周二完成）

    6.  李国艺：1. 跟进工作计划提出的Ｇｒｉｄ问题，审核，发待办问题（未完成 – 新增记录功能有问题，今天继续）  
      ２. 跟进培训提出的审核，发待办问题 （未完成 – 安排傅意成跟进）  
　　　３.跟进招聘的审核，发待办问题（未完成 –安排傅意成跟进）

                ４. 跟进定时器接口问题（未完成 – 外包在调程序，今天继续）

                                     5.  探森 科技的合同签署和技术培训（完成）                  
                6. 考试，车辆管理的项目综合表计划（未完成 – 只完成了考试部分，今天继续）

**今天工作安排**：

1. 戴金平：1. 新UI的Webpart 新闻部分修改  
           2. 待办任务右边增加列表显示  
           3. 工作计划年度计划申请提示“ajax error”异常问题查找
2. 罗煜忠：1. 快捷菜单栏样式调整，js交互
3. 龚伟： 1. 新闻动态head部分样式修改  
          2. 新闻动态内容栏部分样式修改
4. 傅意成：1. QC框架二期Bug修复

                                    2.  兼容-查看待办分页面版（Silverlight）  
3. 招聘/培训 问题跟进   
4. 框架二期3、4迭代用户故事评审

         4.     甘志杰： 1. 确认入职画面所写Table  
2.  测试验证招聘第二期,两天的任务

    5.  黄新龙：1. 年度计划-第一期应用系统测试  
2. 年度计划-第二期应用系统测试，形成测试文档

    6.  李国艺：1. 跟进工作计划提出的Ｇｒｉｄ问题，审核，发待办问题

                                     2.  跟进定时器接口问题  
3. 车辆管理的项目综合表计划