**主    题**：2012-08-01  站立会议纪要

**会议时间**：8:35-08:50

**参会人员**：甘志杰,李国艺,戴金平, 傅意成, 黄新龙,龚伟，罗煜忠

**缺席人员**： 无

**地    点**:   小会议室

**昨天工作回顾**：

1. 戴金平：1. 培训生周例会 1h (完成)              
           2. 新UI的Webpart 新闻部分修改(未完成)  
              原因：因查找招聘系统操作权限判断异常导致时间延误  
              处理方式：今日继续处理  
           3. 框架第四次迭代用户故事评审 1.5h(完成)  
                     4. 招聘系统jquery操作权限异常查找（完成）   
           5. 工作计划年度计划申请提示“ajax error”异常问题查找(完成)
2. 罗煜忠：1. 新平台UI编写，快捷菜单栏样式调整（完成），js交互未完成（原因：快捷菜单栏要适应不同的浏览器，需要时间。）  
           2. 元数据模版校检（完成）  
    3. 培训生状态会议（完成14：00-15:00）、新平台UI需求评审（完成15:30-16:30）
3. 龚伟：    1. 新闻动态head部分样式修改（完成）  
           2. 新闻动态内容栏部分样式修改（完成）
4. 傅意成：1. QC框架二期Bug修复(完成 3小时) （修复两个Bug 1.兼容SL，多次点击新建任务，不弹出新增窗体;2兼容SL，多次打开我的单据，打开窗体未关闭前次打开窗体）  
           2. 兼容-查看待办分页面版（Silverlight）未完成 （需求变更，右侧分页面版去掉）  
           3. 框架二期3、4迭代用户故事评审（完成）1小时  
           4. 培训生周例会 （完成）1小时  
    5. 修改框架二期用户故事 （完成）

         4.     甘志杰： 1. 确认入职画面所写Table(未完成，已发Mail，需刘建兴确认)   
2. 测试验证招聘第二期,两天的任务(未完成，测试到面试安排遇到阻断，解决方法，继续完成)  
3.细化入职手续所发待办(完成)

    5.  黄新龙：1. 年度计划-第一期应用系统全面测试（未完成 - 进行中，经与李国艺协调，测试改为全面测试，预计到周三方可完成）  
2. 年度计划-解决假设机构调整造成员工计划执行统计结果出异常，更改数据库设计（完成）

    6.  李国艺：1. 跟进工作计划提出的Ｇｒｉｄ问题，审核，发待办问题（未完成 – 工作解析元数据模板出错，审核页面打不开审核按钮，今天继续）

                2. 跟进定时器接口问题（未完成 – 外包在调程序，今天继续）

                                     3.  车辆管理的项目综合表计划（完成）

**今天工作安排**：

1. 戴金平：1. 新UI的Webpart 新闻部分修改  
           2. 招聘系统提交测试部测试环境部署文档编写  
           3. 招聘系统提交测试发布
2. 罗煜忠：1. 快捷菜单js交互
3. 龚伟： 1. 新闻动态搜索栏添加  
    2. 实现待办事项计数显示
4. 傅意成：1. 兼容-silverligt待办显示界面去掉 待办列表查询

                                    2.  招聘/培训/工作计划 问题跟进  
3. EPG会议 （15：30-17：30）

         4.     甘志杰： 1. 招聘第一期基线  
2. 测试验证招聘第二期

    5.  黄新龙：1. 年度计划-第一期应用系统全面测试  
2. 车辆管理的数据库评审

6.  李国艺：1. 跟进工作计划提出的Ｇｒｉｄ问题，审核，发待办问题

                                     2.  跟进定时器接口问题  
3. 跟进招聘第一期 提交QA测试  
4.跟进车辆管理的组织架构创建问题  
5. 车辆管理的数据库评审

**主    题**：2012-08-02  站立会议纪要

**会议时间**：8:35-08:50

**参会人员**：甘志杰,李国艺,戴金平, 傅意成, 黄新龙,龚伟，罗煜忠

**缺席人员**： 无

**地    点**:   小会议室

**昨天工作回顾**：

1. 戴金平：1. 招聘系统提交测试部测试环境部署文档编写(完成)              
           2. 新UI的Webpart 新闻部分修改（未完成）  
              原因：因车辆数据库评审及部署招聘系统测试环境是遇到异常导致延迟  
              处理方式：今日继续处理  
           3. 车辆系统数据库评审 1.5 h（完成）  
                     4. 招聘系统提交测试发布(未完成)   
              原因：发布时提示SMT.Saas.Common提示异常信息      
                            处理方式：发布SMT.Saas.Common为Any Cpu
2. 罗煜忠：1. 新平台UI编写，快捷菜单栏js交互未完成 - 原因：动态添加菜单、菜单分页的js交互有难度，需要时间)
3. 龚伟：    1.  新闻动态搜索栏添加   （完成）  
           2. 实现待办事项计数显示 （未完成 -进行中）
4. 傅意成：1. 兼容-silverligt待办显示界面去掉 待办列表查询（未完成）（Demo环境调整工作紧急工作，占用时间）  
           2. Demo环境平台调整、进销存系统更新集成（完成）  
           3. 招聘/培训/工作计划 问题跟进（完成 1小时）

         4.     甘志杰： 1. 测试验证招聘第二期(未完成 - 面试安排遇到阻断，待广州解决后再测)   
2. 确认入职画面所写Table （已完成）  
3. 回答广州考试模块所提问题（完成）  
4. 细化入职手续后的待办任务及审核页面. （已完成）

    5.  黄新龙：1. 年度计划-第一期应用系统全面测试（进行中，预计周四完成）  
2. 车辆管理的数据库评审（完成）

    6.  李国艺：1. 跟进工作计划提出的Ｇｒｉｄ问题，审核，发待办问题（未完成 – 完成年度经营指标的审核，发待办。今天继续）

                2. 跟进定时器接口问题（未完成 – 外包在调程序，今天继续）

                                     3.  跟进招聘第一期 提交QA测试（未完成 –处于搭建环境阶段。）  
4. 跟进车辆管理的组织架构创建问题 （未完成 – 龙康才昨天没时间）  
5. 车辆管理的数据库评审 （完成）

**今天工作安排**：

1. 戴金平：1. 新UI的Webpart 新闻部分修改  
           2. 验证控件异常错误  
           3. 从待办进入审批信息时，点击“返回”按钮无效
2. 罗煜忠：1. 招聘第二期的流程检查和技术支持  
           2. 学习框架的审核和发待办的流程
3. 龚伟： 1. 实现待办事项计数显示（js修改）
4. 傅意成：1. 兼容-silverligt待办显示界面去掉 待办列表查询

                                    2.  57环境发布  
3. EPG会议 2小时  
4. 培训生（龚伟、罗煜忠）8月份绩效考核计划

         4.     甘志杰： 1. 检查目前外包系统，涉及到删除的Table增加 EDITSTATUS字段，作逻辑删除  
2. 培训系统合理化建议增加单号，便于待办的跟踪

    5.  黄新龙：1. 年度计划-第一期应用系统测试收尾  
2. 年度计划-第二期应用系统初步测试

    6.  李国艺：1. 跟进工作计划提出的Ｇｒｉｄ问题，审核，发待办问题

                                     2.  跟进定时器接口问题  
3.跟进车辆管理的组织架构创建问题  
4. 培训罗煜忠工作流程的元数据模板，配置，代码检查步骤

**主    题**：2012-08-03  站立会议纪要

**会议时间**：8:35-08:50

**参会人员**：甘志杰,李国艺,戴金平, 傅意成, 黄新龙,龚伟，罗煜忠

**缺席人员**： 无

**地    点**:   小会议室

**昨天工作回顾**：

1. 戴金平：1. 招聘系统提交测试部测试环境部署文档编写(完成)              
          2. 新UI的Webpart 新闻部分修改(未完成)  
              原因：发布时遇到阻碍  
              处理方式：今日继续处理  
          3. 车辆系统数据库评审 1.5 h（完成）  
                     4. 招聘系统提交测试发布(未完成)   
              原因：发布时遇到数据为空错误      
                            处理方式：今日继续处理
2. 罗煜忠：1. 外包元数据校检、默认消息配置（完成）、代码审查（未完成 – 今天继续)  
           2. 组织架构培训（中断未完成）
3. 龚伟：    1.  实现待办事项计数显示（js修改）  未完成（进行中）
4. 傅意成：1. 兼容-silverligt待办显示界面去掉 （未完成）  
           2. EPG会议 1小时  
           3. UI讨论会议 1.5小时     
           4. Demo环境新平台发布事宜会议（1小时）     
           5. 招聘系统57搭建环境异常处理（2小时）

         5.     甘志杰： 1. 检查目前外包系统，涉及到删除的Table增加 EDITSTATUS字段，只作逻辑删除(完成)   
2. 培训系统合理化建议增加单号，便于待办的跟踪 (完成)  
3. 回答广州考试模块所提问题（完成）  
4. 细化入职手续后的待办任务及审核页面. （已完成）

    6.  黄新龙：1. 年度计划-第一期应用系统全面测试（完成）  
2. 年度计划-第一期外包业务讲解，界面要求、历年查看、预留费用等（新加任务，完成）  
3. 年度计划-第二期应用系统初步测试（完成）

    7.  李国艺：1. 跟进工作计划提出的Ｇｒｉｄ问题，审核，发待办问题（未完成 –今天处理事务问题）

                2. 跟进定时器接口问题（未完成 – 外包在调程序，今天继续）

                                          3.   培训罗煜忠工作流程的元数据模板，配置，代码检查步骤（完成）  
4. 跟进车辆管理的组织架构创建问题 （未完成 – 外包环境工作流配置阻塞）

**今天工作安排**：

1. 戴金平：1. 招聘系统提交测试发布  
           2. 新UI的Webpart 新闻部分修改
2. 罗煜忠：1. 招聘系统外包代码审查  
           2. 组织架构培训（续10:00-10:30）
3. 龚伟： 1. 实现待办事项计数显示（js修改）  
          2. 工作计划代码检查   
          3. 平台布局协调
4. 傅意成：1. Demo新MVC平台搭建

                                    2. 新平台与旧协同办公平台联调

         5.     甘志杰： 1. 了解组织架构的流程及疑问，和数据Table各栏位的数据关系

   6.  黄新龙：1. 年度计划-第一期整理预留费用中可用费用的计算方法、操作步骤说明；  
2. 年度计划-第二期已开发系统测试  
3. 年度计划-第一期外包业务沟通讲解

   7.  李国艺：1. 跟进工作计划提出的Ｇｒｉｄ问题，审核，发待办问题

                                        2.  跟进定时器接口问题  
3.跟进车辆管理的组织架构创建问题  
4. “未提交“数据公共保存方法的研究  
5. 逻辑删除的方法研究

**主    题**：2012-08-06  站立会议纪要

**会议时间**：8:35-08:50

**参会人员**：甘志杰,李国艺,戴金平, 傅意成, 黄新龙,龚伟，罗煜忠

**缺席人员**： 无

**地    点**:   小会议室

**昨天工作回顾**：

1. 戴金平：1. 新UI的Webpart 新闻部分修改（完成）         
                     2. 招聘系统提交测试发布(未完成)   
              原因：招聘系统数据库访问异常，核查日志时未见相应的日志提示信息      
                            处理方式：暂交李国艺处理，待平台上线后继续处理
2. 罗煜忠：1. 招聘系统外包代码审查。（已完成)  
           2. 组织架构培训（10:00-11:20完成）
3. 龚伟：    1.  分页样式demo （未完成 - 进行中）
4. 傅意成：1. Demo新MVC平台搭建（完成）  
           2. 新平台与旧协同办公平台联调（完成）  
           3. 新闻跑马灯（完成）

         5.     甘志杰： 1. 更新栏位EDITSTATE到外包培训和考试模块数据库（完成）  
2. 了解组织架构的流程及疑问，和数据Table各栏位的数据关系（完成）  
3. 广州外包考试模块，开发中问题解答（完成）

    6.  黄新龙：1. 年度计划-第一期整理预留费用中可用费用的计算方法、操作步骤说明；（完成）  
2. 年度计划-第一期外包业务沟通讲解（完成）  
3. 年度计划-第二期应用系统系统测试（进行中，预计下周二完成）

    7.  李国艺：1. 跟进工作计划提出的Ｇｒｉｄ问题，审核，发待办问题（完成 –武汉那边已能照例子开发，后期跟踪）

                2. 跟进定时器接口问题（未完成 – 外包反映定时器没有触发服务方法，今天继续）                                    
3. 跟进车辆管理的组织架构创建问题 （未完成 – 外包环境工作流配置阻塞，目前刘建兴，龙康才都没时间去处理，先给探森使用同一个用户开发）  
4. “未提交”数据公共保存方法的研究 （完成 – 已让罗煜忠开发）  
5. 逻辑删除的方法研究（未完成 – Nhibernate删除变为更新有点技术难度，今天继续研究）

**今天工作安排**：

1. 戴金平：1. 右边切换左边隐藏调整  
           2. 屏幕自适应调整  
           3. 1-3切换效果重写  
           4. 新增功能区样式调整
2. 罗煜忠：1. 招聘系统外包样例编写，将个人记录添加至我的单据。  
           2. UI平台菜单样式及JS调整。
3. 龚伟： 1. 分页样式demo
4. 傅意成：1. 快捷方式样式调整

                                    2. 快捷方式分面版显示  
3. 快捷方式删除功能  
4. 兼容平台多用户异常处理

         5.     甘志杰： 1. 组织架构原型文件设计

   6.  黄新龙： 1. 年度计划-第一期外包业务沟通讲解；  
2. 年度计划-第二期已开发系统测试

   7.  李国艺： 1.  解决招聘系统第一期发布的系统集成问题

                                      2.  解决跟进定时器接口问题  
3.跟进车辆管理的组织架构创建问题  
4. 逻辑删除的方法研究

**主    题**：2012-08-07  站立会议纪要

**会议时间**：8:35-08:50

**参会人员**：甘志杰,李国艺,戴金平, 傅意成, 黄新龙,龚伟，罗煜忠

**缺席人员**： 无

**地    点**:   小会议室

**昨天工作回顾**：

1. 戴金平：1. 屏幕自适应调整（未完成）         
              原因：样式调整及核查招聘系统异常提示导致延迟  
             处理方式：今日继续处理  
                     2. 右边切换左边隐藏调整（未完成）  
              原因：样式调整及核查招聘系统异常提示导致延迟      
                            处理方式：今日继续处理   
                    3. 1-3切换效果重写(未完成)  
                            原因：样式调整及核查招聘系统异常提示导致延迟  
                           处理方式：今日继续处理    
                   4. 新增功能区样式调整(完成)
2. 罗煜忠：1. 招聘系统外包样例编写，将个人记录添加至我的单据（未完成，原因：参数传至后台值为空，今天继续处理）  
           2. 元数据模版校检、上传(完成)   
           3. UI平台菜单样式及JS调整（未完成，原因：任务调整）
3. 龚伟：    1. 分页样式demo   未完成（效果不符合预期，重新修改）
4. 傅意成：1. 快捷方式样式调整（完成）  
           2. 快捷方式分面版显示（未完成，安排编写平台数据库操作服务）  
           3. 快捷方式删除功能（未完成，解决招聘发布无法获取数据异常，SMT.SaaS.Common中虚拟目录与实际目录不一致而造成异常）  
           4. 兼容平台多用户异常处理(完成，处理多次打开模块异常)

         5.     甘志杰： 1. 组织架构原型文件设计 (未完成,5个工作日任务)

    6.  黄新龙：1. 年度计划-第一期外包业务-员工计划总结沟通讲解；（完成）  
2. 车辆管理-第二期部分业务界面修改及准备会议讨论资料（增补任务，完成）  
3. 年度计划-第二期应用系统系统测试（进行中，预计周二完成）

    7.  李国艺：1. 解决招聘系统第一期发布的系统集成问题 （未完成，集成了，但是发布冒烟不通过。今天继续跟进）

                2. 跟进定时器接口问题（未完成 – 需要亢晓方配合，今天继续）                                    
3. 跟进车辆管理的组织架构创建问题 （未完成 –把206的业务系统更新了，但是还是无法提交审核，今天继续）  
4. 逻辑删除的方法研究（未完成 –没时间安排，今天继续）

**今天工作安排**：

1. 戴金平：1. 右边切换左边隐藏调整  
           2. 屏幕自适应调整  
           3. 1-3切换效果重写
2. 罗煜忠：1. 招聘系统外包样例编写，将个人记录添加至我的单据  
           2. 元数据模版校检、上传
3. 龚伟： 1. 分页样式demo
4. 傅意成：1. 后台管理工程（数据库建表、基本数据操作、服务操作）

                                    2. 公司管理列表  
3. 动态解析Url域名、切换登陆logo

         5.     甘志杰： 1. 验证招聘第一期传给广州的测试的问题修改情况

   6.  黄新龙： 1. 年度计划-第一期外包业务沟通讲解；  
2. 车辆管理-第二期会议讨论业务原型初步整理；  
3. 年度计划-第二期已开发系统测试

   7.  李国艺： 1.  解决招聘系统第一期发布的系统集成问题

                                      2.  解决跟进定时器接口问题  
3.跟进车辆管理的组织架构创建问题  
4. 逻辑删除的方法研究

                                     5.  跟进招聘系统关闭待办的问题  
                                     6. 跟进工作计划“预留费用设置”数据过滤问题

**主    题**：2012-08-08  站立会议纪要

**会议时间**：8:35-08:50

**参会人员**：甘志杰,李国艺,戴金平, 傅意成, 黄新龙,龚伟，罗煜忠

**缺席人员**： 无

**地    点**:   小会议室

**昨天工作回顾**：

1. 戴金平：1. 右边切换左边隐藏调整（完成）  
                     2. 屏幕自适应调整（未完成）  
              原因：更新外包开发环境及查找MVC框架开发招聘系统招聘制定异常导致延迟      
                            处理方式：今日继续处理   
                    3. 1-3切换效果重写(未完成)  
                            原因：更新外包开发环境及查找MVC框架开发招聘系统招聘制定异常导致延迟  
                           处理方式：今日继续处理
2. 罗煜忠：1. 招聘系统外包样例编写，将个人记录添加至我的单据（未完成，原因任务调整）  
           2. 元数据模版校检、上传(完成)   
           3. UI平台后台管理工作区UI编写、样式调整（未完成 - 下午新任务）
3. 龚伟：    1. 分页插件demo   未完成（未完成 - 进行中）   
           2. 数据库地域信息录入（完成）
4. 傅意成：1. 后台管理工程（数据库建表、基本数据操作、服务操作）完成  
           2. 动态解析Url域名、切换登陆logo （未完成）  
           3. 快捷方式删除功能（未完成，解决招聘发布无法获取数据异常，SMT.SaaS.Common中虚拟目录与实际目录不一致而造成异常）  
           4. 兼容平台多用户异常处理(完成，处理多次打开模块异常)

         5.     甘志杰： 1. 冒烟招聘第一期，在制定计划卡住(未完成，在制定计划卡住，无法保存 ,解决办法，继续)  
2. 确认培训发邮件的功能的需求 (确认已完成，已发出需求mail,等待龙康才安排时间)  
3. 确定组织架构模块的历史查询功能逻辑(完成)

    6.  黄新龙：1. 年度计划-第一期外包业务-员工计划总结、部门计划调整沟通讲解；（完成）  
2. 年度计划-第二期应用系统测试-公司、部门计划调整，员工总结（完成）

    7.  李国艺：1. 解决招聘系统第一期发布的系统集成问题（完成）

                2. 解决跟进定时器接口问题（完成，已能触发服务接口）                                    
3. 跟进车辆管理的组织架构创建问题 （未完成 –HR模块更新了，还是无法员工入职，今天继续）  
4. 逻辑删除的方法研究（完成）  
5. 跟进招聘系统关闭待办的问题（完成）   
6. 跟进工作计划“预留费用设置”数据过滤问题（完成）

**今天工作安排**：

1. 戴金平：1. 屏幕自适应调整  
           2. 1-3切换效果重写  
           3. 新增功能区样式调整
2. 罗煜忠：1. UI平台后台管理工作区UI编写、样式调整  
           2.  元数据模版校检、上传
3. 龚伟： 1. 分页插件demo
4. 傅意成：1. 客户管理树型结构

                                    2. 鹏融去掉公文WebPart操作

         5.     甘志杰： 1. 冒烟招聘第一期，在制定计划卡住已解决，继续冒烟测试

   6.  黄新龙： 1. 年度计划-第一期外包业务沟通讲解；  
2. 年度计划-第二期已开发系统测试-员工计划调整、本年计划执行情况、历年计划执行情况

   7.  李国艺： 1.招聘系统逻辑删除样例编写

                                    2.跟进车辆管理的组织架构创建问题  
3. Jquery 验证控件 IE8 兼容问题研究

**主    题**：2012-08-09  站立会议纪要

**会议时间**：8:35-08:50

**参会人员**：甘志杰,李国艺,戴金平, 傅意成, 黄新龙,龚伟，罗煜忠

**缺席人员**： 无

**地    点**:   小会议室

**昨天工作回顾**：

1. 戴金平：1. 屏幕自适应调整(未完成)  
                     2. 屏幕自适应调整（未完成）  
              原因：发布91及处理待办异常导致进度延迟      
                            处理方式：今日继续处理   
                    3. 1-3切换效果重写(完成)  
                    4. 新增功能区样式调整 （未完成）：  
                            原因：发布91及处理待办异常导致进度延迟  
                           处理方式：今日继续处理   
                   5. 招聘数据库访问系统日志错误处理（完成）  
                  6. 待办定时刷新提示待办信息错误（完成）
2. 罗煜忠：1. UI平台后台管理工作区UI编写、样式调整（完成）  
           2. 元数据模版校检、上传、默认消息配置（完成）
3. 龚伟：    1. 分页插件demo   未完成（未完成 - 进行中）
4. 傅意成：1. 客户管理树型结构(完成)  
           2. 鹏融去掉公文WebPart操作（完成）

         5.     甘志杰： 1. 招聘模块添加editstatats(完成)  
2. 东莞的合理建议培训整理逻辑讲解 (完成)  
3. 冒烟招聘第一期，发布时出错，还无法测(未完成,发布时出错，还无法测)  
4. 组织架构原型文件设计(未完成，5个工作日任务)

    6.  黄新龙：1. 年度计划-第一期外包业务沟通讲解；（完成）  
2. 年度计划-第二期已开发系统测试-员工计划调整、本年计划执行情况、历年计划执行情况 （完成）

    7.  李国艺：1. 招聘系统逻辑删除样例编写（完成）                                                        
2. 跟进车辆管理的组织架构创建问题 （未完成 –HR模块更新了，还是无法员工入职，今天继续）  
3. Jquery 验证控件 IE8 兼容问题研究（未完成 – 没时间安排，今天继续）  
4. 车辆管理菜单的处理（完成）   
5.培训系统公司权限数据过滤问题的解决（完成）

**今天工作安排**：

1. 戴金平：1. 招聘系统逻辑删除后重新发布  
           2. 平台发布到91  
           3. 1-3切换效果重写行字显示调整
2. 罗煜忠：1. UI平台后台管理工作区UI整合  
           2.  元数据模版校检、上传
3. 龚伟： 1. 分页插件demo
4. 傅意成：1. MVC平台兼容异常

         5.     甘志杰： 1. 组织架构原型文件设计  
2. 冒烟测试招聘第一期

   6.  黄新龙： 1. 车辆管理-根据需求讨论会议情况修改原型；  
2. 年度计划-第一期系统测试-部门计划分解、部门计划调整

   7.  李国艺： 1.我的单据“未提交”记录写入的测试

                                    2.跟进车辆管理的组织架构创建问题  
3. Jquery 验证控件 IE8 兼容问题研究

**主    题**：2012-08-10  站立会议纪要

**会议时间**：8:35-08:50

**参会人员**：甘志杰,李国艺,戴金平, 傅意成, 黄新龙,龚伟，罗煜忠

**缺席人员**： 无

**地    点**:   小会议室

**昨天工作回顾**：

1. 戴金平：1. 右边切换左边隐藏调整(完成)  
                     2. WebPart屏幕自适应调整（完成）  
              原因：发布91及处理待办异常导致进度延迟      
                            处理方式：今日继续处理   
                    3. 1-3切换效果重写（未完成）  
                   原因：从3切换到1时，字体需全部显示  
    处理方式：今日继续处理
2. 罗煜忠：1. UI平台后台管理工作区UI整合（未完成：任务推迟）  
           2. 元数据模版校检、上传（完成）  
    3. 解决外包遇到问题（未完成，原因：元数据模版未能找到，问题已反馈）
3. 龚伟：    1. 分页样式demo 完成
4. 傅意成：1. MVC平台兼容异常（完成）  
           （a.公共DLL更新后、产生兼容问题处理

b.快捷方式切换SL平台异常处理（脚本问题）

c.待办任务点击弹出小层问题排查（业务系统单据出现脚本异常）

d.部分机器无法正常切换SL平台排查（DNS问题） ）

         5.     甘志杰： 1. 给广州讲解招聘的外面考生考试逻辑，及如何与招聘电话初试及面试关联，及考试模块与招聘模块的关联逻辑(完成)  
2. 东莞有合理化建议培训与讲师，课程关联的逻辑(完成)  
3. 组织架构原型文件设计(未完成，5个工作日任务)  
4. 冒烟招聘第一期(未完成,执行招聘计划有bug,无法查看)

    6.  黄新龙：1. 车辆管理-根据需求讨论会议情况修改原型-油卡、牌照、基本信息，初步预先整理路卡管理需求；（完成）  
2. 年度计划-第一期系统测试-部门计划分解、部门计划调整（完成）

    7.  李国艺：1. 我的单据“未提交”记录写入的测试（未完成 – 发现没法写入，需要工作流配合）                                                        
2. 跟进车辆管理的组织架构创建问题 （完成 –暂由刘建兴修改数据库解决问题）  
3. Jquery 验证控件 IE8 兼容问题研究（未完成 – 完成了部分，今天继续）  
4. 解决培训的删除问题（完成）

**今天工作安排**：

1. 戴金平：1. 1-3切换效果重写  
           2. WebPart界面重调  
           3. 分页控件重调  
    4.新菜单界面集成
2. 罗煜忠：1. UI平台后台管理工作区UI整合。  
           2.  元数据模版校检、上传
3. 龚伟： 1. 车辆管理预算表格更新    
    2. 培训字典添加
4. 傅意成：1. 新闻自动刷新  
    2. MVC后台管理新增、修改

         5.     甘志杰： 1. 冒烟招聘第一期，跳过查看，继续测  
2. 考试第一期测试

   6.  黄新龙： 1. 年度计划-第一期系统测试第2次-公司年度指标定义、公司计划制定、部门计划下达；  
2. 车辆管理-第一期开发所用流程整理

   7.  李国艺： 1.我的单据“未提交”记录写入的测试

                                     2. Jquery 验证控件 IE8 兼容问题研究  
3. 与各个外包项目沟通，查看目前的进度

**主    题**：2012-08-13  站立会议纪要

**会议时间**：8:35-08:50

**参会人员**：甘志杰,李国艺,戴金平, 傅意成, 黄新龙,龚伟，罗煜忠

**缺席人员**： 无

**地    点**:   小会议室

**昨天工作回顾**：

1. 戴金平：1. 右边切换左边隐藏调整(完成)  
                     2. 屏幕自适应调整（完成）             
                     3. 1-3切换效果重写（完成）
2. 罗煜忠：1. UI平台新闻滚动公告bug修复(完成)  
           2. UI平台后台管理工作区UI整合（完成区域树控件与客户信息整合）  
           3. 元数据模版校检、上传（完成)
3. 龚伟：    1. 平台新UI样式修改   未完成（进行中）
4. 傅意成：1. 新闻、公文自动刷新（完成）  
           2.MVC后台管理新增、修改（完成）

3. 平台Bug修复（完成6个修复）

         5.     甘志杰： 1. 测试考试模快第一期(完成)  
2. 冒烟招聘第一期(未完成,执行招聘计划有bug,无法查看)

    6.  黄新龙：1. 年度计划-第一期系统测试第2次-公司年度指标定义、公司计划制定、部门计划下达（完成）  
2. 车辆管理-第一期开发所用流程整理（完成）

    7.  李国艺：1. 我的单据“未提交”记录写入的测试（完成）                                                        
2. Jquery 验证控件 IE8 兼容问题研究（完成）  
3. 与各个外包项目沟通，查看目前的进度（完成）

**今天工作安排**：

1. 戴金平：1. WebPart新UI整合  
           2. 新平台整合测试
2. 罗煜忠：1. UI平台后台管理工作区UI整合（客户信息验证）  
           2.  元数据模版校检、上传
3. 龚伟： 1. 平台新UI样式修改
4. 傅意成：1. 手机平台审核失败处理  
                     2. 新平台发布整合联调  
                     3. Bug修复（3个）

         5.     甘志杰： 1. 验证冒烟招聘第一期

   6.  黄新龙： 1. 车辆管理-根据集团需求讨论结果，整理第一期出车、收车流程原型

   7.  李国艺： 1.工作计划 的质量测试

                                     2. 解决培训的工作流问题  
3. 解决考试的Group By问题

**主    题**：2012-08-14  站立会议纪要

**会议时间**：8:35-08:50

**参会人员**：甘志杰,李国艺,戴金平, 傅意成, 黄新龙,龚伟，罗煜忠

**缺席人员**： 无

**地    点**:   小会议室

**昨天工作回顾**：

1. 戴金平：1. WebPart新UI整合（未完成）  
            原因：Webpart新UI整合后，与以前的模式很大不一样，导致整合前调整好的js，整合后完全用不上  
            处理方式：今日继续处理  
                     2. 新平台整合测试（完成）
2. 罗煜忠：1. UI平台后台管理工作区UI整合（完成 客户信息验证）
3. 龚伟：    1. 平台样式调整（完成）
4. 傅意成：1. Bug修复（3个）（完成）  
           2. 进销存模块平台无法打开（未完成，未查到具体原因）

         5.     甘志杰： 1. 验证冒烟招聘第一期 (完成)

    6.  黄新龙：1. 车辆管理-根据集团需求讨论结果，整理第一期出车、收车流程原型（完成）

    7.  李国艺：1. 工作计划 的质量测试（未完成 – 计划星期三 测试完成）                                                        
2. 解决培训的工作流问题（未完成 – 外包反馈数据表没有审核字段，甘志杰跟进中）  
3. 解决考试的Group By问题（完成）

**今天工作安排**：

1. 戴金平：1. WebPart新UI整合  
           2. 新平台整合测试
2. 罗煜忠：1. 解决广州外包工作流配置问题，协助走通招聘第二期的流程  
           2.  元数据模版校检、上传
3. 龚伟： 1. 跟进平台样式细节修改  
          2. RM系统方法测试
4. 傅意成：1. 进销存模块平台无法打开  
                     2. 一二级菜单图标显示  
                     3. QC MVC平台Bug修复

         5.     甘志杰： 1. 入职发公文确认                            
2. 组织架构原型文件设计

   6.  黄新龙： 1. 车辆管理-根据需求讨论，整理第一期出车、收车流程数据库设计

   7.  李国艺： 1.工作计划 的质量测试

                                     2.跟进招聘二期的工作流问题  
3. 跟进考试的元数据模板找不到问题  
4. 解决培训的工作流问题

**主    题**：2012-08-15  站立会议纪要

**会议时间**：8:35-08:50

**参会人员**：甘志杰,李国艺,戴金平, 傅意成, 黄新龙,龚伟，罗煜忠

**缺席人员**： 无

**地    点**:   小会议室

**昨天工作回顾**：

1. 戴金平：1. WebPart部分整合修改(完成)  
           2. 上传控件与文件上传服务结合(未完成)  
            原因：调WebPart部分Css样式花了大量时间  
            处理方式：今日继续处理
2. 罗煜忠：1. 解决外包工作流配置问题，协助走通培训流程（未完成：原因根据日志查找发现提交审核时找不到下一个审核人，确定是组织架构没搭 建好，没有关联直接上级）  
           2. 元数据模版校检、上传（完成）
3. 龚伟：    1.  平台新UI细节调整   （未完成 -  现阶段已完成修改，后续还需跟进浏览器兼容性和功能整合适用性）  
                    2.   登陆界面新UI修改  （完成）
4. 傅意成：1. 进销存模块平台无法打开(已完成)  
           2. 一二级菜单图标显示（已完成）  
           3. QC MVC平台Bug修复、样式调整(未完成)

         5.     甘志杰： 1. 确认面试执行发待办流程(完成)  
2. 入职发公文确认(完成)  
3. 组织架构原型文件设计(未完成,，因有私事请假)

    6.  黄新龙：1. 车辆管理-根据需求讨论，整理第一期出车、收车流程数据库设计（完成）

    7.  李国艺：1. 工作计划 的质量测试（未完成 – 计划星期三 测试完成）                                                        
2. 跟进招聘二期的工作流问题（未完成 – 广州那边三个模块的直发待办的代码不完整，已要求修改，今天继续）  
3. 解决培训的工作流问题 （未完成 – 岗位直接上级没有设置出错）  
4. 跟进考试的元数据模板找不到问题（完成）

**今天工作安排**：

1. 戴金平：1. 上传控件与文件上传服务结合  
           2. 我的单据--建单时间显示错误  
           3. 我的单据切换按钮点击无反应的Bug
2. 罗煜忠：1. 继续跟进协助外包走通培训审核流程  
           2.  元数据模版校检、上传
3. 龚伟： 1. 招聘系统定时器测试  
          2. 平台新UI TAB部分自适应字数改变大小
4. 傅意成：1. “上一待办”/“下一待办”功能  
                     2. 平台联调存在脚本异常的业务系统模块，定位具体原因  
                     3. QC MVC平台Bug修复

         5.     甘志杰： 1. 测试招聘第二期                            
2. 解答东莞培训整理的问题

   6.  黄新龙： 1. 车辆管理-根据需求讨论，修订用户故事文档  
2. 车辆管理-整理更新数据库

   7.  李国艺： 1.工作计划 的质量测试

                                     2.跟进招聘二期的工作流问题  
3. 跟进解决培训的工作流问题

**主    题**：2012-08-16  站立会议纪要

**会议时间**：8:35-08:50

**参会人员**：甘志杰,李国艺,戴金平, 傅意成, 黄新龙,龚伟，罗煜忠

**缺席人员**： 无

**地    点**:   小会议室

**昨天工作回顾**：

1. 戴金平：1. 我的单据--建单时间显示错误(完成)  
           2. 上传控件与文件上传服务结合(未完成)  
            原因：调WebPart部分Css样式花了大量时间  
            处理方式：今日继续处理   
                    3. 我的单据切换按钮点击无反应的Bug（完成）  
                    4. Tab标签选择后字体白色显示（完成）   
                    5. WebPart 1-3切换后 滚动条异常（完成）
2. 罗煜忠：1. 解决外包工作流配置问题，协助走通培训流程（未完成：原因-已经重新配置组织架构，但审核代办发不出，回滚异常）
3. 龚伟：    1.  平台新UI细节调整   （未完成 -  现阶段已完成修改，后续还需跟进浏览器兼容性和功能整合适用性）  
                    2.   登陆界面新UI修改  （完成）
4. 傅意成：1. “上一待办”/“下一待办”功能(完成兼容SL)  
           2. 平台联调存在脚本异常的业务系统模块，定位具体原因（未完成，“上一待办”/“下一待办”任务用时长）  
           3. QC MVC平台Bug修复

         5.     甘志杰： 1. 解答东莞培训整理的问题(完成)  
2. 解释招聘的面试简历统计(完成)  
3. 测试招聘第二期(未完成，原因再次验证了第一期，今天继续进行)

    6.  黄新龙：1. 车辆管理-根据需求讨论，修订用户故事文档（完成）  
2. 车辆管理-整理更新数据库（完成）

    7.  李国艺：1. 工作计划 的质量测试（未完成 –部门计划下达阻断，今天跳过继续）                                                        
2. 跟进招聘二期的工作流问题（未完成 –某些模块待办发不出去）  
3. 解决培训的工作流问题 （未完成 –待办发不出去，问题在查）  
4. 车辆技术问题的协调解决（完成）

**今天工作安排**：

1. 戴金平：1. WebPart 1-3切换后标题未切换  
           2. 招聘系统因存在脚本错误导致分页异常原因查找  
           3. 上传控件与文件上传服务结合  
           4. 车辆管理系统菜单加载异常
2. 罗煜忠：1. 继续跟进协助外包走通培训审核流程
3. 龚伟： 1. 招聘系统定时器测试  
          2. 平台新UI TAB部分自适应字数改变大小
4. 傅意成：1. 平台联调存在脚本异常的业务系统模块，定位具体原因（按系统进行逐个调试）  
                     2. QC MVC平台Bug修复  
                     3. 手机待办详细界面加上"上/下一待办"     
           4. 协助排查外包流程问题

         5.     甘志杰： 1. 测试招聘第二期

   6.  黄新龙： 1. 车辆管理-核对第一期需求变更，形成1.2版业务需求文档  
2. 车辆管理-更新数据库结构及第一期需求提交给质量部、外包，业务讲解

   7.  李国艺： 1.工作计划 的质量测试

                                     2.跟进招聘二期的工作流问题  
3. 跟进解决培训的工作流问题

**主    题**：2012-08-17  站立会议纪要

**会议时间**：8:35-08:50

**参会人员**：甘志杰,李国艺,戴金平, 傅意成, 黄新龙,龚伟，罗煜忠

**缺席人员**： 无

**地    点**:   小会议室

**昨天工作回顾**：

1. 戴金平：1. WebPart 1-3切换后标题未切换(完成)  
           2. 招聘系统因存在脚本错误导致分页异常原因查找（未完成）  
            原因：未找到造成分页控件异常原因  
            处理方式：今日继续处理   
                    3. 上传控件与文件上传服务结合（完成）  
                    4. 车辆管理系统菜单加载异常(完成)   
                    5. 车辆管理数据连接异常（完成）
2. 罗煜忠：1. 解决外包工作流配置问题，协助走通培训流程（已完成）。  
           2. 新平台后台管理数据表更新，对后台管理的代码进行更改。（已完成）
3. 龚伟：    1.  webpart细节调整（滚动条自适应，底色冲突修改）   (完成)
4. 傅意成：1. 平台联调存在脚本异常的业务系统模块，定位具体原因（按系统进行逐个调试）（暂时不能进行平台调业务系统，需要业务系统根据脚本错误进行问题排查）  
           2. QC MVC平台Bug修复（部分修复）  
           3. 手机待办详细界面加上"上/下一待办"（待办接口存在问题，需要亢晓方协助处理）   
                     4. 协助排查外包流程问题(完成)

         5.     甘志杰： 1. 测试招聘第二期(未测完，面试执行遇到阻断）  
2. 解释招聘拟录用和入职手续的需求(完成)  
3. 测试招聘第二期(未完成，原因再次验证了第一期，今天继续进行)

    6.  黄新龙：1. 车辆管理-核对第一期需求变更，形成1.2版业务需求文档（完成）  
2. 车辆管理-更新数据库结构及第一期需求提交给质量部、外包，业务讲解（完成）

    7.  李国艺：1. 工作计划 的质量测试（完成）                                                        
2. 跟进招聘二期的工作流问题（未完成 –昨天罗煜忠没时间处理）  
3. 解决培训的工作流问题 （完成）

**今天工作安排**：

1. 戴金平：1. 招聘系统因存在脚本错误导致分页异常原因查找  
           2. WebPart 1-3切换后字体增加、缩减  
           3. demo环境集成发布
2. 罗煜忠：1. 平台UI样式重新调整后，需对后台管理样式适应调整。  
           2. 跟进协助招聘外包解决问题。
3. 龚伟： 1. 跟进样式修改  
          2. 实现工作计划部分模块保存单据后放至未提交中
4. 傅意成：1. QC MVC平台Bug修复  
                     2. 手机待办详细界面加上"上/下一待办"(联调)  
                     3. 新MVC兼容平台新闻异常（旧协同办公代码已改，新兼容平台未保持一致）     
           4. EM/VM 两个外包系统服务配置

         5.     甘志杰： 1. 测试培训第一期

   6.  黄新龙： 1. 车辆管理-整理第二期油卡、路卡管理需求原型文档

   7.  李国艺： 1.调通工作计划 的流程

                                     2.跟进招聘二期的工作流问题  
3. 招聘一期二次冒烟准备

**主    题**：2012-08-20  站立会议纪要

**会议时间**：8:35-08:50

**参会人员**：甘志杰,李国艺,戴金平, 傅意成, 黄新龙,龚伟，罗煜忠

**缺席人员**： 无

**地    点**:   小会议室

**昨天工作回顾**：

1. 戴金平：1. WebPart 1-3切换后字体增加、缩减(完成)  
           2. 招聘系统因存在脚本错误导致分页异常原因查找（未完成）  
            原因：因解决demo环境发布异常导致延迟  
            处理方式：今日继续处理   
                    3. demo环境集成发布（完成）  
                    4. 发文调整（完成）  
                    5. 图片新闻不能一次加载(完成)
2. 罗煜忠：1. 平台UI样式重新调整后，需对后台管理样式适应调整（暂时添加滚动条作为适应调整，后期需再对样式进行重新布局）  
           2. 解决外包工作流配置问题，协助走通招聘流程(未完成：已重新配置工作流，解答对元数据模版命名原则，并开始调试查找外包提交的流程问题原因）
3. 龚伟：    1.  平台样式细节调整（退出按钮，标题过长自动省略兼容调整，公文样式调整）   完成
4. 傅意成：1. QC MVC平台Bug修复  
          2. 手机待办详细界面加上"上/下一待办"(联调)（完成）  
          3. 新MVC兼容平台新闻异常（无法保存新闻）（完成）   
                     4. EM/VM 两个外包系统服务配置（完成）

         5.     甘志杰： 1. 测试培训系统 (未测完，合理化建议培训遇到阻断)  
2. 任务管理系统的需求了解 完成

    6.  黄新龙：1. 车辆管理-整理第二期油卡、路卡管理需求原型文档（完成）

    7.  李国艺：1. 调通工作计划 的流程（未完成，第一期的已经完成，第二期的今天处理）                                                        
2. 跟进招聘二期的工作流问题（未完成 –罗煜忠暂时查不到问题根源）  
3. 招聘一期二次冒烟准备   （完成）

**今天工作安排**：

1. 戴金平：1. 下载控件后台编写  
           2. 下载控件前台界面编写  
           3. 加载SilverLight后图片新闻弹出框被盖   
           4. demo环境紧急问题处理
2. 罗煜忠：1. 解决外包工作流配置问题，协助走通招聘流程。
3. 龚伟： 1. 工作计划部分模块功能完善
4. 傅意成：1. silverlight平台窗体弹出数量问题  
                     2. 未提交单据待办数据（手机类型的模块无法显示）  
                     3. QC MVC平台Bug修

         5.     甘志杰： 1. 测试培训系统第一期                        
2. 设计任务管理模块原型

   6.  黄新龙： 1. 车辆管理-根据8.18会议讨论结果整理第一期收车流程需求文档；  
2. 车辆管理-根据8.18会议讨论结果整理第二期停车卡管理需求原型文档

   7.  李国艺： 1.调通工作计划 的流程

                                         2.跟进招聘二期的工作流问题  
3. 工作计划的协助

**主    题**：2012-08-21  站立会议纪要

**会议时间**：8:35-08:50

**参会人员**：甘志杰,李国艺,戴金平, 傅意成, 黄新龙,龚伟，罗煜忠

**缺席人员**： 无

**地    点**:   小会议室

**昨天工作回顾**：

1. 戴金平：1. demo环境集成发布(完成)  
           2. 图片新闻被SilverLight盖住（未完成）  
            原因：未到达预期效果  
            处理方式：今日继续处理
2. 罗煜忠：1. 解决外包工作流配置问题，协助走通招聘流程（已经解决代办无法发出的问题，新问题：代办发到已处理页面，点击代办无法连接到指 定的路径方法）
3. 龚伟：    1.  工作计划部分模块功能添加（完成）  
                      2. 平台样式细节跟进  （完成）
4. 傅意成：1. silverlight平台窗体弹出数量问题(完成，SMT.SAAS.Controls.Toolkit.Windows工程独立至新平台再处理)  
          2. 未提交单据待办数据（完成）  
          3. QC MVC平台Bug修复

         5.     甘志杰： 1. 测试培训系统第一期，测完了合理化建议培训，课程，讲师，汇总了测出来的问题，已发给东莞。(完成)  
2. 设计任务管理模块原型,听取了范总对初步原型的意见。(完成)

    6.  黄新龙：1. 车辆管理-根据8.18会议讨论结果整理第一期收车流程需求文档；（完成）  
2. 车辆管理-根据8.18会议讨论结果整理第二期停车卡管理需求原型文档(完成)

    7.  李国艺：1. 调通工作计划 的流程（未完成，第二期的已修改完毕，今天测试）  
2. 工作计划的协助（完成 定时器功能）                                                        
3. 跟进招聘二期的工作流问题（未完成 –发现发出的待办，出现在“已处理”列表里）  
4. 解决培训发出的待办未出现在列表的问题（完成）

**今天工作安排**：

1. 戴金平：1. 招聘系统第二次发布  
           2. 下载控件链条  
           3. 招聘系统因存在脚本错误导致分页异常原因查找
2. 罗煜忠：1. 解决外包工作流配置问题，协助走通招聘流程
3. 龚伟： 1. 工作计划部分模块功能测试
4. 傅意成：1. 招聘系统代办、审核元数据复查  
                     2. 车辆管理技术支持  
                     3. 新平台弹出多Silverlight窗口，切换模块后无法全部关闭问题

         5.     甘志杰： 1. 冒烟测试组汇总意见修改后的总招聘第一期                        
2. 依据范总的意见，修改任务模块原型

   6.  黄新龙： 1. 车辆管理-第一期收车流程需求及数据库设计文档、脚本提交外包及质量部；  
2. 车辆管理-第二期油卡、路卡、停车卡原型，设计停车卡数据结构

   7.  李国艺： 1.调通工作计划 的流程

                                         2.跟进招聘二期的工作流问题  
3. 工作计划的协助

**主    题**：2012-08-22  站立会议纪要

**会议时间**：8:35-08:50

**参会人员**：甘志杰,李国艺,戴金平, 傅意成, 黄新龙,龚伟，罗煜忠

**缺席人员**： 无

**地    点**:   小会议室

**昨天工作回顾**：

1. 戴金平：1. 龙岗外包技术培训指导 1.5h (完成)  
           2. 图片新闻由弹出框改成嵌入框（完成）    
          ３. 招聘系统第二次发布（完成）  
          ４. 新验证控件动态验证问题了解（完成）  
   　　　　５. 发文自动获取后异常原因查找（完成）
2. 罗煜忠：1. 解决外包工作流配置问题，协助走通招聘流程:  
           (1)招聘经理发送面试官对应聘者评价任务(完成：待办任务可按流程正常发出)  
           (2)招聘经理发送招聘经理对面试官评价任务(完成：待办任务可按流程正常发出)  
           (3)面试官评价 给拟录用发一条拟录用代办任务(完成：待办任务可按流程正常发出)  
           (4)拟录用给招聘经理发一条背景调查代办(完成：待办任务可按流程正常发出)  
           (5)背景调查  给前台接待发一条前台接待代办(完成：待办任务可按流程正常发出)
3. 龚伟：    1.  我的单据 未提交状态功能实现（完成）
4. 傅意成：1. 招聘系统代办、审核元数据复查(业务需求需要主从表数据，元数据暂未发现填充问题)  
          2. 车辆管理技术支持（完成）  
          3. 新平台弹出多Silverlight窗口，切换模块后无法全部关闭问题（暂无法实现、后期再安排时间进行研究）

         5.     甘志杰： 1. 冒烟测试组汇总意见修改后的总招聘第一期(未完成，测到制定招聘计划阻断，待修改完后继续测)  
2. 依据范总的意见，修改任务模块原型(完成)

    6.  黄新龙：1. 车辆管理-第一期收车流程需求及数据库设计文档、脚本提交外包及质量部；（暂未完成，需根据新要求重新调整流程）  
2. 车辆管理-第二期油卡、路卡、停车卡原型，设计停车卡数据结构(完成)

    7.  李国艺：1. 调通工作计划 的流程（完成）  
2. 工作计划的协助（完成- 修改对应的审核界面）                                                        
3. 跟进招聘二期的工作流问题（未完成 – 还差两个待办）  
4. 解答车辆的技术问题（完成）

**今天工作安排**：

1. 戴金平：1. 上传控件链条  
           2. 下载控件链条  
           3. 工作计划获取部门在岗人数异常问题查找  
   　　　　４. demo环境异常原因解决
2. 罗煜忠：1. 解决外包工作流配置问题，协助走通招聘流程  
             (1)入职手续合格后:提交上级审核  
             (2)入职手续不合格:给上级发不合格待办
3. 龚伟： 1. 协助修改工作计划的界面
4. 傅意成：1. 工作计划无法变更审核状态异常处理  
                     2. EPG-配置管理指导从书编制  
                     3. 新MVC审核控件改造准备（适应绩效）

         5.     甘志杰： 1. 冒烟测试组汇总意见修改后的总招聘第一期                        
2. 验证考试模块第一期修改后的问题是否改正

   6.  黄新龙： 1. 车辆管理-第一期出车确认、车辆行车记录单需求文档设计  
2. 工作计划-已开发应用系统测试

   7.  李国艺： 1. 工作计划的协助

                                         2.跟进招聘二期的工作流问题  
３.培训第二期进度的跟进  
４.车辆的技术问题跟进

**主    题**：2012-08-23  站立会议纪要

**会议时间**：8:35-08:50

**参会人员**：甘志杰,李国艺,戴金平, 傅意成, 黄新龙,龚伟，罗煜忠

**缺席人员**： 无

**地    点**:   小会议室

**昨天工作回顾**：

1. 戴金平：1. 下载控件链条（完成）  
           2. 上传控件链条（未完成）    
              原因：链条时测试异常  
              处理方式：今日继续处理  
          ３. 工作计划获取部门在岗人数异常问题查找(未完成)  
             原因：先是未设置功能权限  
          ４. demo环境发布异常原因解决（完成）
2. 罗煜忠：1. 解决外包工作流配置问题，协助走通招聘流程:  
           (1) 入职手续合格后:提交上级审核（未完成：入职手续代办发不出，则无法继续入职手续审核流程）  
           (2) 入职手续不合格:给上级发不合格待办（未完成：入职手续代办发不出，则无法继续入职手续审核流程）
3. 龚伟：    1.  平台样式TAB部分修改（完成）  
                     2.  工作计划测试反馈界面问题修改 （未完成 - 进行中）
4. 傅意成：1. 工作计划无法变更审核状态异常处理(完成)  
          2. EPG-配置管理指导从书编制（完成）  
          3. 新MVC审核控件改造准备（适应绩效）（未开始）

         5.     甘志杰： 1. 冒烟测试组汇总意见修改后的总招聘第一期(未完成，在前台接待遇到阻断，今天继续)  
2. 验证考试模块第一期修改后的问题是否改正(完成)

    6.  黄新龙：1. 车辆管理-第一期出车确认、车辆行车记录单需求文档设计（完成）  
2. 工作计划-已开发应用系统测试(完成)

    7.  李国艺：1. 工作计划的协助（完成 – 恢复之前误签入导致代码不完整）                                                     
2. 培训第二期进度的跟进（完成）  
3. 车辆的技术问题跟进（完成）

**今天工作安排**：

1. 戴金平：1. 查找点击我的单据时，每次都会造成点击待办重新绑定  
           2. 继续上传控件链条  
           3. 工作计划获取部门在岗人数异常问题查找
2. 罗煜忠：1. 协助外包工作计划UI编写及修改  
          2. 软件开发流程体系培训（15:00-16:30）
3. 龚伟： 1. 工作计划测试反馈界面问题修改
4. 傅意成：1. 招聘系统元数据各模块校验  
                     2. 培训生“软件开发流程体系”培训（2小时）  
                     3. 工作计划WP UI更新     
         4. 新MVC审核控件改造分析

         5.     甘志杰：  1. 和范总确认任务模块的设计                        
2. 解决东莞团队陪训种类分类的问题  
3.继续冒烟测试招聘第一期

   6.  黄新龙： 1. 车辆管理-第一期根据昨晚（8.22）需求会议，修改车辆行车记录单需求文档设计  
2. 车辆管理-第二期根据昨晚（8.22）需求会议，修订设计油卡申请及余额对账单需求文档

   7.  李国艺： 1. 工作计划的测试

                                         2.解决招聘二期的工作流问题  
3.解决考试工作流问题  
３.解决培训第二期的接口问题  
４.解决车辆的技术问题

**主    题**：2012-08-24  站立会议纪要

**会议时间**：8:35-08:50

**参会人员**：甘志杰,李国艺,戴金平, 傅意成, 黄新龙,龚伟，罗煜忠

**缺席人员**： 无

**地    点**:   小会议室

**昨天工作回顾**：

1. 戴金平：1. 点击我的单据后待办多次打开（完成）  
           2. 上传控件链条（未完成）    
              原因：下载WCF服务返回下载文件值为零  
              处理方式：今日继续处理
2. 罗煜忠：1. 协助外包走通培训系统流程  
          （未完成：合理化建议培训保存提交出现JS报错，外包正在修改）  
          2. 协助外包工作计划UI编写及修改（未完成：任务调整，与刘工沟通后台管理相关工作）  
          3. 软件开发流程体系培训（完成，14:25-15:50）  
          4. 协助外包走通考试系统流程（未完成：外包没有反馈问题）
3. 龚伟：    1.  工作计划测试反馈界面问题修改（未完成 - 进行中，部分问题已沟通解决）
4. 傅意成：1. 招聘系统元数据各模块校验(完成，编制成Execel文档)  
          2. 培训生“软件开发流程体系”培训（1.5小时，主要讲述研发过程体系，由于时间关系重点文档未进行培训）  
          3. 工作计划WP UI更新（未做）                
                     4. 新MVC审核控件改造分析（需要绩效界面做好后，审核控件才可以进行改造，审核控件改造暂推迟）   
         5. 绩效考核讨论会议（16：00-20：00）

         5.     甘志杰： 1. 和范总确认任务模块的设计(未完成，待范总看后再确认)  
2. 解决东莞团队陪训种类分类的问题(完成)  
3. 继续冒烟测试招聘第一期(完成)

    6.  黄新龙：1. 车辆管理-第一期根据昨晚（8.22）需求会议，修改车辆行车记录单需求文档设计（完成）  
2. 车辆管理-第二期根据昨晚（8.22）需求会议，修订设计油卡申请及余额对账单需求文档(完成)

    7.  李国艺：1. 工作计划的测试(未完成，遇到阻断，已要求武汉那边修改)                                                     
2. 解决招聘二期的工作流问题（未完成，需要工作流组配合）  
3. 解决培训第二期的接口问题（完成，已和小向沟通）  
4. 解决车辆的技术问题（完成）   
5. 绩效考核讨论会议（16：00-20：00）

**今天工作安排**：

1. 戴金平：1. 下载控件链条异常原因查找  
           2. 外包环境hr服务更新  
           3. 增加隐藏grid参数方法  
           4. Table动态验证样式修改
2. 罗煜忠：1. 协助外包走通考试系统流程  
          2. 协助外包走通培训系统流程
3. 龚伟： 1. 工作计划测试反馈界面问题修改
4. 傅意成：1. 新平台UI “上一待办”与“下一待办”样式调整（需美工进行设计）  
                       2. 在进入sl待办后，上一待办下一待办都是sl待办问题处理  
                       3. 招聘系统升级至新平台UI标准（记录存在问题、工作量估算、记录外包方需改变的地方）

         5.     甘志杰：  1. 整理招聘待办标题应显示的数据                        
2. 和范总确认任务模块的设计

   6.  黄新龙： 1. 车辆管理-第一期修订用户故事、生成数据库结构，提交质量部、外包  
2. 车辆管理-第二期根据昨晚（8.22）需求会议，设计路卡余额对账单需求文档

   7.  李国艺： 1. 工作计划的测试

                                         2.解决招聘二期的工作流问题  
3.培训项目进度跟进  
4.车辆项目进度跟进

**主    题**：2012-08-27  站立会议纪要

**会议时间**：8:35-08:50

**参会人员**：甘志杰,,戴金平, 傅意成, 黄新龙,龚伟，罗煜忠

**缺席人员**：李国艺（请假）

**地    点**:   小会议室

**昨天工作回顾**：

1. 戴金平：1. 下载控件链条异常原因查找(完成)  
           2. 外包环境hr服务更新（完成）  
           3. 增加隐藏grid参数方法（完成）  
           4. 获取当前部门在职人数（完成）
2. 罗煜忠：1. 协助外包走通培训系统流程（合理化建议培训整理流程走不通，无法进行调试。更新服务调试报错，问 题严重，已反馈）  
          2. 协助外包走通招聘系统流程（入职手续代办发不出，服务没有更新（未完成：问题反馈，还没解决。）  
          3. 入职手续合格后:提交上级审核（未完成：入职手续代办发不出，则无法继续入职手续审核流程）  
          4. 入职手续不合格:给上级发不合格待办（未完成：入职手续代办发不出，则无法继续入职手续审核流程）
3. 龚伟：    1.  工作计划测试反馈界面问题修改 未完成（tabpanel和grid部分已经修改完成，弹出框和提示消息修改进行中）

                                   2.  外包协调处理数据库错误   完成

1. 傅意成：1. 新平台UI “上一待办”与“下一待办”样式调整（需美工进行设计）(美工还需要设计，暂未完成)  
                      2. 在进入sl待办后，上一待办下一待办都是sl待办问题处理（已完成）    
                     3. 招聘系统升级至新平台UI标准（记录存在问题、工作量估算、记录外包方需改变的地方）(已进行校验、菜单存在问题，需要对菜单进行调整后才可以更新外包)  
                     4. 绩效讨论会议（16：00-19:00)

         5.     甘志杰：1. 和范总确认任务模块的设计(未完成，待范总确认)  
2. 整理招聘待办标题应显示的数据(不用统一整理，以时间+模块名的当前方式显示)，完成  
3. 组织架构原型文件组织架构的显示设计(完成)

    6.  黄新龙：1. 车辆管理-第一期修订用户故事、生成数据库结构，提交质量部、外包（完成）  
2. 车辆管理-第二期根据昨晚（8.22）需求会议，设计路卡余额对账单需求文档(完成)

**今天工作安排**：

1. 戴金平：1. 外包进度跟踪  
           2. 组织机构树形列表显示异常  
           3. 上传控件异常原因查找  
           4. 从待办，我的单据，菜单三种情况进去，如何处理“返回”按钮的事件

5. 过滤的时候，FilterObject要能获取到菜单ModuleCode

1. 罗煜忠：1. 协助外包走通招聘系统流程。  
          2. 协助外包走通培训系统流程。
2. 龚伟： 1. 工作计划测试反馈界面问题修改 。
3. 傅意成：1.外包菜单调整  
                       2. 更新招聘系统新UI  
                       3. 新平台UI “上一待办”与“下一待办”样式调整

         5.   甘志杰：  1. 撰写组织模块的用户故事

   6.  黄新龙： 1. 车辆管理-第一期根据8.26集团需求会议，修订用车人确认及异常费用处理需求  
2. 车辆管理-第二期根据8.26需求会议，设计整理路卡余额对账单原型

**主    题**：2012-08-28  站立会议纪要

**会议时间**：8:35-08:50

**参会人员**：甘志杰,李国艺,戴金平, 傅意成, 黄新龙,龚伟，罗煜忠

**缺席人员**： 无

**地    点**:   小会议室

**昨天工作回顾**：

1. 戴金平：1. 外包进度跟踪（完成）  
           2. 组织机构树形列表显示异常（未完成）    
              原因：处理我的单据手机版  
              处理方式：今日继续处理         
           3. 处理我的单据手机版显示（未完成）  
              原因：目前手机版接口需要获取用户名及密码，而我们MVC平台不记录密码，已协调手机版同事修改提供单据接口  
              处理方式：今日继续处理  
           4. 过滤的时候，FilterObject要能获取到菜单ModuleCode（未完成）  
              原因：处理我的单据手机版  
              处理方式：今日继续处理
2. 罗煜忠：1. 晨会（9:20结束）         
          2. 排查系统代办发不出的原因，反馈问题。（完成：引擎服务还原后外包环境能正常发代办）  
          3. 沟通解决服务更新问题，测试招聘、考试系统服务更新后是否存在错乱。（测试完成）
3. 龚伟：    1.  工作计划界面问题修复   未完成（弹出框，提示消息，部分模块界面测试修复已完成，还有6个需求不明需协调解决）  
          2. 工作计划外包问题处理   未完成（数据无法存入数据库，代码问题）
4. 傅意成：1. 外包菜单调整（暂未进行、菜单可发布时再进行）  
          2. 更新招聘系统新UI（完成招聘、考试系统新平台UI替换）  
          3. 新平台UI “上一待办”与“下一待办”样式调整 (完成)                
                     4. Demo登陆演示调整   
         5. 外包系统待办异常处理

         5.     甘志杰： 1. 参加坂田外包团队Code模板生成的演示及了解项目进度(完成)  
2. 整理工作日报(完成)  
3. 撰写组织模块的用户故事(未完成，4天的工作任务，第1天)

    6.  黄新龙：1. 车辆管理-第一期根据8.26集团需求会议，修订用车人确认及异常费用处理需求（完成）  
2. 车辆管理-第二期根据8.26需求会议，设计整理路卡余额对账单原型(完成)

    7.  李国艺：1. 工作计划的测试(未完成，昨天请假一天)                                                     
2. 解决招聘二期的工作流问题（未完成，昨天请假一天）  
3. 培训项目进度跟进（完成 – 上星期五的任务）  
4. 车辆项目进度跟进（完成 -上星期五的任务）

**今天工作安排**：

1. 戴金平：1. 从待办，我的单据，菜单三种情况进去，如何处理“返回”按钮的事件  
           2. 过滤的时候，FilterObject要能获取到菜单ModuleCode  
           3. 我的单据显示手机版  
           4. 测试工作计划系统发待办任务
2. 罗煜忠：1. 协助外包走通招聘系统流程  
          2. 协助外包走通培训系统流程   
          3. 协助外包走通考试系统流程
3. 龚伟： 1. 工作计划界面问题修复   
          2. 工作计划外包问题处理  
          3. 平台登录界面修改
4. 傅意成：1. 外包待办异常（正常走通招聘、培训待办审核）  
                       2. 新平台造成外包样式问题修复

         5.     甘志杰：  1. 整理招聘待办标题应显示的数据                        
2. 和范总确认任务模块的设计

   6.  黄新龙： 1. 车辆管理-第一期需求变更，修订用户故事、数据库结构，并发布给外包、质量部  
2. 车辆管理-第二期根据8.26需求会议，设计整理行车异常处理、路卡对账原型

   7.  李国艺： 1. 工作计划的测试

                                         2.跟进招聘，考试，培训外包的工作流问题

**主    题**：2012-08-29  站立会议纪要

**会议时间**：8:35-08:50

**参会人员**：甘志杰,李国艺,戴金平, 傅意成, 黄新龙,龚伟，罗煜忠

**缺席人员**： 无

**地    点**:   小会议室

**昨天工作回顾**：

1. 戴金平：1. 从待办，我的单据，菜单三种情况进去，如何处理“返回”按钮的事件(完成)               
           2. 处理我的单据手机版显示（未完成）  
              原因：测试我的单据手机版提示该单据只能在电脑上编辑  
              处理方式：今日继续处理  
           3. 测试工作计划系统下发发待办任务(完成)
2. 罗煜忠：1. 排查招聘系统代办发不出的原因。（未完成：读取 XML 数据时，超出最大字符串内容长度配额）         
          2. 平台服务更新，重新验证流程。（完成）  
          3. 毕业生状态会议（完成）
3. 龚伟：    1.  工作计划界面问题修复(完成)  
          2. 平台登录界面修改(完成)  
          3. 工作计划多语言修改(未完成 - 进行中）
4. 傅意成：1. 外包待办异常（正常走通招聘、培训待办审核）(现只有在新增待办环节还有问题)  
          2. 新平台造成外包样式问题修复  
          3. 工作计划新平台UI更新（完成）                
                     4. 培训生会议（1.5小时）(完成)

         5.     甘志杰： 1. 撰写组织模块的用户故事(未完成，4天的工作任务，第2天)

    6.  黄新龙：1. 车辆管理-第一期需求变更，修订用户故事、数据库结构，并发布给外包、质量部（完成）  
2. 车辆管理-第一期第一迭代开发的外包业务需求讲解（新加任务，完成）  
3. 车辆管理-第二期根据8.26需求会议，设计整理行车异常处理、路卡对账原型(暂未完成，延迟到下一个工作日)

    7.  李国艺：1. 工作计划的测试(未完成，今天继续)                                                     
2. 跟进招聘，考试，培训外包的工作流问题（未完成，罗煜忠反馈问题和上周的一样）

**今天工作安排**：

1. 戴金平：1. 业务系统在新增界面时按保存完后自动变成编辑界面演示例子  
           2. Grid分页异常  
           3. 我的单据显示手机版
2. 罗煜忠：1. 协助外包走通招聘系统流程  
          2. 协助外包走通培训系统流程   
          3. 协助外包走通考试系统流程
3. 龚伟： 1. 工作计划多语言修改   
          2. 异常日志处理
4. 傅意成：1. 外包待办异常（正常走通招聘、培训待办审核）  
                       2. 培训系统新平台UI更新      
                       3. 调整Demo环境进行迭代4系统测试  
                      4. EPG工作任务-外包经验积累总结文档（经验库）

         5.     甘志杰：  1. 撰写组织模块的用户故事    
2. 考试第一期测试

   6.  黄新龙： 1. 车辆管理-第二期根据8.26需求会议，设计整理行车异常处理、路卡对账原型  
2. 车辆管理-第二期加油卡办理数据库设计

   7.  李国艺： 1. 工作计划的测试

                                         2.跟进招聘，考试，培训外包的工作流问题

**主    题**：2012-08-30  站立会议纪要

**会议时间**：8:35-08:50

**参会人员**：甘志杰,李国艺,戴金平, 傅意成, 黄新龙,龚伟，罗煜忠

**缺席人员**： 无

**地    点**:   小会议室

**昨天工作回顾**：

1. 戴金平：1. jquery生成Guid(完成)  
           2. 更新UI造成东莞外包提示No Method ShowTodoMembed错误(完成)                    
           3. 公共SMT.common.Portal调用方法异常 (完成)            
           4. 业务系统在新增界面时按保存完后自动变成编辑界面演示例子(未完成)  
              原因：更新UI，外包环境异常导致改功能异常  
              处理方式：今日继续处理  
    5. 我的单据显示手机版(完成)
2. 罗煜忠：1. 排查招聘系统代办发不出的原因。（完成：架构组亢晓方修改配置后可正常发出代办。）         
          2. 考试系统流程走通。(完成)
3. 龚伟：    1.  平台登录界面跟进处理 完成  
          2. 工作计划界面问题跟进处理 完成  
    3. 工作计划异常日志添加 未完成（没时间，还未开始）  
    4. 工作计划多语言修改 未完成（优先级变更为低，最后处理）
4. 傅意成：1. 外包待办异常（正常走通招聘、培训待办审核）  
          2. 培训系统新平台UI更新 完成  
          3. 调整Demo环境进行迭代4系统测试             
                     4. EPG工作任务-外包经验积累总结文档（经验库）未完成  
         5. EPG会议（1小时）

         5.     甘志杰： 1. 验证考试第一期(未完成，审阅试卷发待办阻断)  
2. 依据范总的意见，整理任务模块原型(完成)  
3. 解答东莞外包团队培训发起的问题(完成)  
4. 撰写组织模块的用户故事(未做，因为插入任务模块)

    6.  黄新龙：1. 车辆管理-第二期根据8.26需求会议，设计整理行车异常处理、路卡对账原型（完成）  
2. 车辆管理-第二期加油卡办理数据库设计（完成）

    7.  李国艺：1. 工作计划的测试(未完成，测到年度计划下达，发现问题。已要求外包修改。后期测试由黄新龙继续)                                                     
2. 跟进招聘，考试，培训外包的工作流问题（目前只完成了考试）

**今天工作安排**：

1. 戴金平：1. 业务系统在新增界面时按保存完后自动变成编辑界面演示例子  
           2. 组织架构选择框异常  
           3. 工作计划系统提示Emlement Undefined
2. 罗煜忠：1. 协助外包走通招聘系统流程。（入职手续代办能发出，进入代办出错。继续跟踪排查。）
3. 龚伟： 1. 工作计划异常日志添加   
          2. 工作计划多语言修改
4. 傅意成：1. 外包异常处理  
                       2. 接口包装（岗位接口）        
        3. 《有效沟通》培训会议（14：00-18：00）

         5.     甘志杰：  1. 验证考试第一期                        
2. 撰写组织模块的用户故事

   6.  黄新龙： 1. 车辆管理-第二期路卡办理数据库设计；  
2. 工作计划-应用系统业务符合性测试

   7.  李国艺： 1. 编写10月份的计划

                                         2. 外包项目的沟通跟进

**主    题**：2012-08-31  站立会议纪要

**会议时间**：8:35-08:50

**参会人员**：甘志杰,李国艺,戴金平, 傅意成, 黄新龙,龚伟，罗煜忠

**缺席人员**： 无

**地    点**:   小会议室

**昨天工作回顾**：

1. 戴金平：1. 协助处理发待办异常（完成）  
           2. 在线考试第一期迭代测试（完成）                    
           3. 各项目更新引擎config，有basicHttpBinding改成wsHttpBinding并测试(完成)   
           4.  引擎外包环境更新(完成)            
           5. 业务系统在新增界面时按保存完后自动变成编辑界面演示例子（完成） 6. 工作计划系统提示Emlement Undefined（完成）
2. 罗煜忠：1. 协助外包走通招聘系统流程。（未完成：代办有的能发出，有的不能发出。一期的之前能发出，现在又 不能发出。正在排查原因。另，外包有文件更新时没有通知，导致元数据没                有更新。重新更新元数据后，由 于路由设置改变，所发出的代办不起作用，流程需要重走。建议：给外包制定规则：有更新时一定要通知）
3. 龚伟：   1.工作计划异常日志添加   完成

2.工作计划多语言修改   完成

1. 傅意成：1. 外包异常处理  
          2. 接口包装（岗位接口）完成  
          3. 《有效沟通》培训会议（14：00-18：00）

         5.     甘志杰： 1. 验证考试第一期(完成)  
2. 解答东莞外包团队发起培训时，课程与讲师所写的表(完成)

    6.  黄新龙：1. 车辆管理-第二期路卡办理数据库设计；（完成）  
2. 工作计划-应用系统业务符合性测试（进行中）

**今天工作安排**：

1. 戴金平：1. 在线考试第一期迭代测试发布到57冒烟测试  
           2. 招聘系统第二期迭代测试发布到57冒烟测试  
           3. 工作计划组织机构树形列表测试 4. 组织架构弹出框问题 5. 部门选择框:弹不出来
2. 罗煜忠：1. 协助外包走通招聘系统流程。
3. 龚伟： 1. 协助“年度计划”的“提交”按钮实现先更新在提交的功能  
          2. 工作计划中公司计划调整模块跟进
4. 傅意成：1. 外包异常处理  
                       2. 快速帮助快捷方式个性化操作  
                     3. 九月绩效任务计划

         5.     甘志杰：  1. 验证培训第一期     
   2.外包需求解释 3.协助培训发邮件的问题

   6.  黄新龙： 1. 工作计划-应用系统业务符合性测试  
2. 车辆管理-外包需求业务跟进