**会议时间:** 2012-6- 01   8:30 ----09:00

**参会人员**:  李国艺、甘志杰，傅意成，黄新龙，戴金平

**缺席人员:** 无

**地点:**    小会议室

   已完成的工作项：

1. 招聘系统的消息引擎配置
2. 外包团队昨天提出的技术问题

进行中的工作项：

1. 外网开发环境发待办任务的问题
2. 工作计划的工作流配置
3. 车辆管理的整理
4. 培训系统的数据库设计
5. 外包团队的技术支持
6. 外包团队的进度跟进
7. 外包团队培训资料的整理
8. 新ＵＩ套用于ＭＶＣ框架的方案
9. 工作计划和招聘系统数据库冗余整理

**会议时间:** 2012-6- 4   8:35 ----09:00

**参会人员**: 甘志杰，傅意成，黄新龙,李国艺,戴金平

**缺席人员:   无**

**地点:**    小会议室

   已完成的工作项：

1. 工作计划，招聘系的数据库冗余修改
2. 外包团队上周提出的技术问题

进行中的工作项：

1. 外网开发环境部署新的工作流

2.多语言方案的讨论

3.新UI问题的讨论

4.培训系统的数据库设计

5.外包团队的技术支持

6.外包团队的进度跟进

7.外包团队培训资料的整理

8.东莞外包团队的电话面试

9.车辆管理的整理

**会议时间:** 2012-6- 5   8:35 ----08:50

**参会人员**: 甘志杰，傅意成，黄新龙,李国艺,戴金平

**缺席人员:   无**

**地点:**    小会议室

   已完成的工作项：

1.新工作流部署到外包开发环境

2.与东莞易智科技电话面试

进行中的工作项：

1.招聘系统发待办任务

2.培训系统的修改

3.外包团队的技术支持

4.外包团队的进度跟进

5.车辆管理的整理

**会议时间:** 2012-6- 6   8:35 ----08:50

**参会人员**: 甘志杰，傅意成，黄新龙,李国艺,戴金平

**缺席人员:   无**

**地点:**    小会议室

   已完成的工作项：

1. 培训系统原型的修改
2. 登陆用户身份的辨别技术实现
3. 必填字段的验证技术解答

进行中的工作项：

1. 招聘系统发待办任务
2. 培训系统数据库的设计
3. 培训系统的用户故事修改
4. 外包团队的技术支持
5. 外包团队的进度跟进
6. 车辆管理的整理
7. 外包团队实现多语言的技术支持
8. 新UI的实现准备

**会议时间:** 2012-6- 7   8:35 ----08:50

**参会人员**: 甘志杰，傅意成，黄新龙,李国艺,戴金平

**缺席人员:   无**

**地点:**    小会议室

   已完成的工作项：

1. 多语言部署到外包开发环境
2. 部分新UI部署到外包开发环境
3. 外包团队技术，需求解答
4. 培训系统的用户故事修改

进行中的工作项：

1. 招聘系统发待办任务
2. 培训系统数据库的设计
3. 外包团队的技术支持
4. 外包团队的进度跟进
5. 车辆管理的整理
6. 新UI的Grid设计

**会议时间:** 2012-6- 8  8:35 ----08:50

**参会人员**: 甘志杰，傅意成，黄新龙,李国艺,戴金平

**缺席人员:   无**

**地点:**    小会议室

   已完成的工作项：

1. 和广州睿码讲解多语言技术的实现
2. 和广州睿码讲解新UI的技术实现
3. 外包团队技术，需求解答

进行中的工作项：

1. 针对工作流调整外包开发环境
2. 培训系统数据库的设计
3. 外包团队的技术支持
4. 外包团队的进度跟进
5. 车辆管理的整理
6. 新UI的Grid功能封装

**会议时间:** 2012-6- 11  8:35 ----08:50

**参会人员**: 甘志杰，傅意成，黄新龙,李国艺,戴金平

**缺席人员:   无**

**地点:**    小会议室

已完成的工作项：

1. 招聘多语言支持的更新

2. 数据权限的调研

进行中的工作项：

1. 与外包团队讲解数据权限的修改
2. 外包团队的技术支持
3. 外包团队的进度跟进
4. 车辆管理的整理
5. 新UI的Grid功能封装
6. 验证控件的调研
7. 培训数据库设计
8. 多语言更新到武汉的SVN

工作流环境配置的跟进

**会议时间:** 2012-6- 12  8:35 ----08:50

**参会人员**: 甘志杰，傅意成，黄新龙,李国艺,戴金平

**缺席人员:   无**

**地点:**    小会议室

  已完成的工作项：

1. 与外包团队讲解数据权限的修改

          2.   易智科技的考察

进行中的工作项：

1. 外包团队的技术支持
2. 外包团队的进度跟进
3. 车辆管理的整理
4. 新UI的Grid功能封装
5. 验证控件的调研
6. 培训数据库设计
7. 多语言更新到武汉的SVN
8. 工作流环境配置的跟进

**会议时间:** 2012-6- 13  8:35 ----08:50

**参会人员**: 甘志杰，傅意成，黄新龙,李国艺,戴金平

**缺席人员:   无**

**地点:**    小会议室

  已完成的工作项：

1. 多语言更新到武汉的SVN

2. 培训数据库设计

进行中的工作项：

1. 外包团队的技术支持
2. 外包团队的进度跟进
3. 车辆管理的整理
4. 新UI的Grid功能封装
5. 验证控件的调研
6. 培训用户故事评审
7. 易智科技外包团队的环境搭建
8. 工作流环境配置的跟进
9. 206外包服务器的配置

**会议时间:** 2012-6- 14  8:35 ----08:50

**参会人员**: 甘志杰，傅意成，黄新龙,李国艺,戴金平

**缺席人员:   无**

**地点:**    小会议室

  已完成的工作项：

1. 易智科技外包团队的环境搭建

2. 206外包服务器的配置

进行中的工作项：

1. 外包团队的技术支持
2. 外包团队的进度跟进
3. 车辆管理的整理
4. 新UI的Grid功能封装
5. 验证控件的调研
6. 易智科技合同签署前的准备
7. 工作流环境配置的跟进
8. NHibernate 多表查询的调研

**会议时间:** 2012-6- 15  8:35 ----08:50

**参会人员**: 甘志杰，傅意成，黄新龙,李国艺,戴金平

**缺席人员:   无**

**地点:**    小会议室

  已完成的工作项：

1. Nhibernate 数据多表查询的HQL实现机制

2.  工作计划“机构调整”的需求解答

进行中的工作项：

1. 外包团队的技术支持
2. 外包团队的进度跟进
3. 车辆管理的整理
4. 新UI的Grid功能封装
5. 验证控件的调研
6. 易智科技合同签署前的准备
7. 工作流环境配置的跟进

**会议时间:** 2012-6- 18  8:35 ----08:50

**参会人员**: 傅意成，黄新龙

**缺席人员:** 李国艺（出差）,戴金平（出差），甘志杰 （出差）

**地点:**    小会议室

  已完成的工作项：

1.新工作流的审核功能实施在招聘系统

进行中的工作项：

1. 车辆管理的整理
2. 出差东莞易智科技，培训需求和框架

**会议时间:** 2012-6- 19  8:35 ----08:50

**参会人员**: 甘志杰，傅意成，黄新龙,李国艺,戴金平

**缺席人员:   无**

**地点:**    小会议室

  已完成的工作项：

1.给东莞易智讲解需求和框架

进行中的工作项：

1. 车辆管理的整理
2. 招聘系统发待办的检验
3. 实现在HQL 实现数据过滤
4. 系统日志的方案确定

**会议时间:** 2012-6- 20  8:35 ----08:45

**参会人员**: 甘志杰，傅意成

**缺席人员:   无**

**地点:**    小会议室

  已完成的工作项：

1.培训系统评审后，修改完成

进行中的工作项：

1. 调整培训系统的流程图，加入角色

整理在线考试系统的需求

**会议时间:** 2012-6- 21  8:35 ----08:45

**参会人员**: 甘志杰，傅意成

**缺席人员:   无**

**地点:**    小会议室

进行中的工作项：

整理在线考试系统的原型

**会议时间:** 2012-6- 25  8:35 ----08:50

**参会人员**: 甘志杰，李国艺,戴金平

**缺席人员:** 傅意成(请假)，黄新龙（请假）

**地点:**    小会议室

  已完成的工作项：

1. 出差武汉给湖北工业大学进行2天的技术培训
2. Nhibernate增加HQL 多表权限查询方法

进行中的工作项：

1. 招聘系统发待办的检验
2. 培训系统的开发跟进和技术支持
3. 工作计划的技术支持
4. 招聘系统的技术支持
5. 新UI Grid的开发

**会议时间:** 2012-6- 26  8:35 ----08:50

**参会人员**: 甘志杰，李国艺,戴金平

**缺席人员:** 傅意成（请假），黄新龙（请假）

**地点:**    小会议室

  已完成的工作项：

1. 培训系统的数据库创建

2.  培训外包合同的确定

进行中的工作项：

1. 外包团队的技术支持
2. 外包团队的进度跟进
3. 新UI的Grid功能封装
4. 创建NHibernate 多表查询的示范例子
5. 培训项目综合表的编写
6. 工作流环境配置的跟进

**会议时间:** 2012-6- 27  8:35 ----08:50

**参会人员**: 甘志杰,李国艺,戴金平

**缺席人员:** 傅意成（请假），黄新龙（请假）

**地点:**    接待议室

  已完成的工作项：

1. 创建NHibernate 多表查询的示范例子

2.  培训项目综合表的编写

进行中的工作项：

1. 外包团队的技术支持
2. 外包团队的进度跟进
3. 新UI的Grid功能封装(分页，按状态显示对应的按钮)
4. 工作流环境配置的跟进
5. 在线考试系统的需求整理

**会议时间:** 2012-6- 28  8:35 ----08:50

**参会人员**: 甘志杰,李国艺,戴金平, 傅意成

**缺席人员:**黄新龙

**地点:**    接待议室

  已完成的工作项：

无

进行中的工作项：

1. 外包团队的技术支持
2. 外包团队的进度跟进
3. 新UI的Grid功能封装(分页，按状态显示对应的按钮)
4. 审核元数据的重新封装

在线考试系统的需求整理

**会议时间:** 2012-6- 29  8:35 ----08:50

**参会人员**: 甘志杰,李国艺,戴金平, 傅意成

**缺席人员:**黄新龙

**地点:**    接待议室

  已完成的工作项：

在线考试系统的原型

进行中的工作项：

1. 外包团队的技术支持
2. 外包团队的进度跟进
3. 新UI的Grid功能封装(分页，按状态显示对应的按钮)
4. 审核元数据的重新封装
5. 在线考试系统的需求整理
6. 培训数据库评审