**主    题**：2012-09-03  站立会议纪要

**会议时间**：8:35-09:20

**参会人员**：甘志杰,李国艺,戴金平, 傅意成, 黄新龙,龚伟，罗煜忠

**缺席人员**： 无

**地    点**:   小会议室

**昨天工作回顾**：

1. 戴金平：1. 在线考试第一期迭代测试发布到57冒烟测试（完成）  
           2. 招聘系统第二期迭代测试发布到57冒烟测试（完成）                    
           3. 工作计划组织机构树形列表测试（完成）   
           4.  组织架构弹出框问题（完成）           
           5. 部门选择框:弹不出来（完成）  
           6. 待办进去返回按钮无效（完成）
2. 罗煜忠：1. 协助外包走通招聘系统流程。（已完成）
3. 龚伟：   1. 跟进外包团队进行提交按钮修改（未完成- 进行中）

2. 平台登录界面修改   （完成）

1. 傅意成：1. 外包异常处理(完成)  
          2. 快速帮助快捷方式个性化操作（完成）  
          3. 工作计划异常处理（无法获取部门岗位字典）（完成）  
          4. 83MVC新平台环境布署(完成)

         5.     甘志杰： 1. 在83环境上验证考试第一期 （完成）  
2. 验证培训第一期(遇到阻断，无法弹出选择框)

    6.  黄新龙：1. 车辆管理-外包需求业务跟进（完成）  
2. 工作计划-应用系统第一期业务符合性测试（进行中，部分业务功能无法操作，需与外包沟通较多，进展较慢）

**今天工作安排**：

1. 戴金平：1. 组织架构选择框显示公司-->部门-->岗位-->人员  
           2. FilterObject的Modecode系统自动传递  
           3. 培训系统在IE8选择讲师的对话show不出  
           4. 培训系统IE8，点击合理化培训建议，一直不能进去
2. 罗煜忠：1. 协助培训外包解决问题  
          （1）问题:获取 高级程序员/中级程序员的部门ID和名称。  
          （2）所有整理待办出不来。  
          (3) IE8选择讲师的对话框show不出，firefox也没反应。其它用到对话框的画面都show不出

合理化建议培训。

1. 龚伟： 1. 工作计划下拉界面不同步问题修复  
          2. 继续跟进外包完成提交按钮修改
2. 傅意成：1. 外包已处理待办特殊处理进入详细界面  
                       2. MVC外包待办上一条下一条  
                     3. 外包审核通过后调服务待办跟进(写个操作说明)

         5.     甘志杰：  1. 测试招聘第二期   
2.测试培训第一期

   6.  黄新龙： 1. 工作计划-应用系统第一期业务符合性测试  
2. 车辆管理-应用系统测试及外包需求业务跟进

       7.       李国艺：   1. 跟进工作计划目前存在的问题  
2. 制定9月 的外包提交测试，验收，协助计划

**主    题**：2012-09-04  站立会议纪要

**会议时间**：8:35-09:20

**参会人员**：甘志杰,李国艺,戴金平, 傅意成, 黄新龙,龚伟，罗煜忠

**缺席人员**： 无

**地    点**:   小会议室

**昨天工作回顾**：

1. 戴金平：1. 参加公司周例会(完成)  
           2. 考试系统第一期发布测试交卷功能异常处理（完成）                    
           3. 组织架构选择框显示公司-->部门-->岗位-->人员(完成)   
           4. FilterObject的Modecode系统自动传递(未完成)           
           5. 框架二期及五系统发布到93环境测试讨论（完成）
2. 罗煜忠：1. 协助培训外包解决问题  
           （1）问题:获取 高级程序员/中级程序员的部门ID和名称。（完成）  
           （2）所有整理待办出不来。（未完成）  
            (3) IE8选择讲师的对话框show不出，firefox也没反应。其它用到对话框的画面都show不出合理化建议培训。（未开始）  
           2. 协助招聘外包解决面试代办发不出的问题。（完成）
3. 龚伟：   1. 工作计划下拉界面不同步问题修复   未完成（解决方法已找到，模块还为修复完，进行中）

2. 继续跟进外包完成提交按钮修改    未完成（推进中）  
3. 平台webpart低分辨率下界面兼容问题修复   完成

1. 傅意成：1. 外包已处理待办特殊处理进入详细界面(完成)  
          2. MVC外包待办上一条下一条（未完成）  
          3. 外包审核通过后调服务待办跟进（操作流程文档）  
          4. EPG工作任务分解会议 （1.5小时）

         5.     甘志杰： 1. 测试招聘第二期(未完成，面试安排发待办阻断)  
2. 测试考试第一期(完成)

    6.  黄新龙：1. 车辆管理-应用系统测试及外包需求业务跟进（未完成）  
2. 工作计划-应用系统第一期业务符合性测试（进行中，重新建一个数据库进行测试，进展较慢）

    7.  李国艺： 1. 跟进工作计划目前存在的问题（完成）  
                 2. 制定9月 的外包提交测试，验收，协助计划（完成）

**今天工作安排**：

1. 戴金平：1. 招聘系统第二期发布  
           2. FilterObject的Modecode系统自动传递  
           3. 培训系统在IE8选择讲师的对话show不出  
           4. 培训系统IE8，点击合理化培训建议，一直不能进去
2. 罗煜忠：1. 协助培训外包解决问题         
          （1）所有整理待办出不来。  
          (2) IE8选择讲师的对话框show不出，firefox也没反应。其它用到对话框的画面都show不出

合理化建议培训。

1. 龚伟： 1. 工作计划下拉界面不同步问题修复  
          2. 继续跟进外包完成提交按钮修改  
          3. 外包定时器问题跟进
2. 傅意成：1. MVC外包待办上一条下一条  
                       2. 外包问题跟进工作  
                     3. OracleHelperWF 事务回滚问题

         5.     甘志杰：  1. 测试招聘第二期   
2. 依据范总的意见，完成任务模块原型

   6.  黄新龙： 1. 工作计划-应用系统第一期业务符合性测试

       7.       李国艺：   1. 工作计划跟进  
2. 跟进培训目前存在的问题

**主    题**：2012-09-05  站立会议纪要

**会议时间**：8:35-09:20

**参会人员**：甘志杰,李国艺,戴金平, 傅意成, 黄新龙,龚伟，罗煜忠

**缺席人员**： 无

**地    点**:   小会议室

**昨天工作回顾**：

1. 戴金平：1. 组织架构选择框显示公司-->部门-->岗位-->人员(完成)  
           2. 培训系统在IE8选择讲师的对话show不出(完成)                    
           3. 培训系统IE8，点击合理化培训建议，一直不能进去(完成)
2. 罗煜忠：1. 协助培训外包解决问题  
           （1）所有整理待办出不来。（遇到回滚失败问题，今天继续跟进）  
           （2）用IE8，点击合理化培训建议，一直不能进去，用火狐的可以很快进入。（未完成）  
            (3) IE8选择讲师的对话框show不出，firefox也没反应。其它用到对话框的画面都show不出合理化建议培训。（完成）  
           （4）员工对话框的回调函数没有执行 $smt.showEmployeeDialog(false, showEmployeeCallback);（完成）  
           2. 协助招聘外包解决面试代办发不出的问题。（完成）
3. 龚伟：   1. 工作计划下拉界面不同步问题修复   未完成（工作量较大，进行中）

2. 继续跟进外包完成提交按钮修改   未完成（已完成招聘和考试）  
3. 外包定时器问题跟进   未完成（未及时沟通处理）  
4. 平台搜索框样式添加   完成

1. 傅意成：1. MVC外包待办上一条下一条(完成)  
          2. 外包问题跟进工作  
          3. OracleHelperWF 事务回滚问题（完成）

         5.     甘志杰： 1. 测试招聘第二期(未完成，面试安排遇到阻断)  
2. 依据范总的意见，完成任务模块原型(未完成,0.5天的任务，招聘第二期测试花了较多时间)

    6.  黄新龙：1. 工作计划-应用系统第一期业务符合性测试,重建新库测试失败，继续采用原库测试（进行中，进展较慢）  
2. 工作计划-应用系统第一期业务符合性测试（进行中，重新建一个数据库进行测试，进展较慢）

    7.  李国艺： 1. 工作计划跟进（完成，问题已反映给阮鸥）  
                2. 跟进培训目前存在的问题（完成）

**今天工作安排**：

1. 戴金平：1. FilterObject的Modecode系统自动传递  
           2. 我的单据提示无法在电脑上编辑查找  
           3. 部门计划下达异常问题查找
2. 罗煜忠：1. 协助培训外包解决问题：所有整理待办出不来。         
          2.跟进协助招聘系统外包处理工作流相关问题（审核通过调用服务的修改）

3.跟进协助考试系统外包处理工作流相关问题（审核通过调用服务的修改）

4.跟进协助培训系统外包处理工作流相关问题（审核通过调用服务的修改）

5.跟进协助招车辆管理系统外包处理工作流相关问题（审核通过调用服务的修改

1. 龚伟： 1. 工作计划下拉界面不同步问题修复  
          2. 继续跟进外包完成提交按钮修改  
          3. 外包定时器问题跟进
2. 傅意成：1. 待办搜索功能  
                       2. 外包定时触发问题跟进  
                     3. 57招聘后员工入职MVC与Silverlight验证  
          4. 各外包系统待办搜索、上下待办功能更新

         5.     甘志杰：  1. 广州演示招聘第二期   
2. 依据范总的意见，完成任务模块原型

   6.  黄新龙： 1. 工作计划-应用系统第一期业务符合性测试  
2. 车辆管理-应用系统测试及外包需求业务跟进

       7.       李国艺：   1. 外包问题跟进  
2.工作计划协助

**主    题**：2012-09-06  站立会议纪要

**会议时间**：8:35-09:00

**参会人员**：甘志杰,李国艺,戴金平, 傅意成, 黄新龙,龚伟，罗煜忠

**缺席人员**： 无

**地    点**:   小会议室

**昨天工作回顾**：

1. 戴金平：1. FilterObject的Modecode系统自动传递(完成)  
           2. 我的单据提示无法在电脑上编辑查找（未完成）  
              原因：处理filterObject导致延期  
              处理方式：  延期3天,完成度20%,计划今天完成                    
           3. 部门计划下达异常问题查找（完成）
2. 罗煜忠：1. 跟进协助招聘系统外包处理工作流相关问题（审核通过调用服务的修改，完成）  
          2. 跟进协助考试系统外包处理工作流相关问题（检查无需修改）  
          3. 部门对话框$smt.showDepartmentDialog(false, showDepartmentCallback);不能使用（解决完成，已能使用）
3. 龚伟：   1. 工作计划下拉界面不同步问题修复 (未完成,进行中，尝试通过修改平台样式减少工作量）

2. 继续跟进外包完成提交按钮修改   （未完成，进行中，还差培训和工作计划部分模块）  
3. 外包定时器问题跟进   （未完成，无数据测试，代码已走通，让外包提供数据测试）

1. 傅意成：1. 待办搜索功能 (未完成，原因：Webpart切换上还存在异常。 处理方法：今天继续）  
          2. 外包问题跟进工作  
            a.工作计划主从表无法保存（完成-帐号空间问题）  
            b.招聘定时问题（完成 -引擎定时无问题，招聘接收方法未正确）  
            c. 公共DLL更新后异常处理(完成)  
          3. 代码检查工作研究使用（未操作）

         5.     甘志杰： 1. 参入广州演示招聘第二期(演示未完成，遇到阻断,继续演示)  
2. 依据范总的意见，完成任务模块原型，已发给范总确认(完成)

    6.  黄新龙：1. 工作计划-应用系统第一期业务符合性测试（完成第一期测试）  
2. 车辆管理-应用系统测试及外包需求业务跟进（测试未完成，无法建立测试应用环境，预计明天完成）

    7.  李国艺： 1. 外包问题跟进（完成，已处理工作计划的数据保存问题，招聘定时器问题。调后台服务问题）  
                2. 工作计划协助（完成，已协助处理定时器问题）

**今天工作安排**：

1. 戴金平：1. FilterObject的Modecode更新到外包  
           2. 我的单据提示无法在电脑上编辑处理  
           3. 工作计划系统组织架构岗位显示错乱问题查找  
           4. 车辆系统车辆选择框疑问解答
2. 罗煜忠：1. 跟进协助培训系统外包处理工作流相关问题（审核通过调用服务的修改）  
          2. 考试元数据模板填充检查
3. 龚伟： 1. 工作计划下拉界面不同步问题修复  
          2. 继续跟进外包完成提交按钮修改  
          3. 外包定时器问题跟进测试
4. 傅意成：1. 待办搜索功能  
                       2. 外包待办消息体信息显示问题分析  
                     3. 57招聘后员工入职MVC与Silverlight验证  
          4. 各外包系统待办搜索、上下待办功能更新

         5.     甘志杰：  1. 广州接着昨天演示招聘第二期   
2. 测试培训第一期

   6.  黄新龙： 1. 工作计划-应用系统第二期业务符合性测试  
2. 车辆管理-应用系统测试

       7.       李国艺：   1. 测试招聘二期  
2.外包当天的问题跟进

**主    题**：2012-09-07  站立会议纪要

**会议时间**：8:35-09:00

**参会人员**：甘志杰,李国艺,戴金平, 傅意成, 黄新龙,龚伟，罗煜忠

**缺席人员**： 无

**地    点**:   小会议室

**昨天工作回顾**：

1. 戴金平：1. FilterObject的Modecode更新到外包（完成）  
           2. 我的单据提示无法在电脑上编辑处理（完成）                            
           3. 车辆系统车辆选择框疑问解答（完成）  
           4. 工作计划系统发布（未完成 今天继续处理）
2. 罗煜忠：1. 跟进协助培训系统外包处理工作流相关问题（审核通过调用服务的修改）---未完成，外包只完成一个审 核服务后调用服务的修改  
          2. 组织架构新员工选择对话框的编写（未完成，需要重新设计）
3. 龚伟：   1. 工作计划下拉界面不同步问题修复  （未完成 - 修改平台样式出现阻断，今日与相关人员协作处理）

2. 继续跟进外包完成提交按钮修改   （未完成- 进行中，部分模块还处于功能开发阶段，提交按钮修改优先级调整）  
3. 外包定时器问题跟进测试 （完成）

1. 傅意成：1. 待办搜索功能(完成)  
          2. 外包问题跟进工作  
            a. 工作计划定时跟踪跟进处理（完成）  
            b. 待办消息体变量未填充问题跟踪（未完成 – 没查出原因，今天继续）          
          3. 框架用户故事修改（完成）   
          4. 97环境MVC平台部署、与平台登陆异常处理（完成）

         5.     甘志杰： 1. 广州接着昨天演示招聘第二期(完成)  
2. 测试培训第一期(未完成，东莞团队还未准备好，改至今天)

    6.  黄新龙：1. 工作计划-应用系统第二期业务符合性测试（进行中，暂未完成）  
2. 车辆管理-应用系统测试（测试未完成，无法建立测试应用环境，今天继续）

    7.  李国艺： 1. 测试招聘二期（完成）  
                2. 外包当天的问题跟进（完成）

**今天工作安排**：

1. 戴金平：1. 工作计划发布异常原因查找  
           2. 培训系统平台问题解决  
           3. 培训上传控件异常原因查找
2. 罗煜忠：1. 跟进协助培训系统外包处理工作流相关问题（审核通过调用服务的修改）  
          2. 组织架构新员工选择对话框的编写
3. 龚伟： 1. 工作计划下拉界面不同步问题修复   
          2. 继续跟进外包完成提交按钮修改  
          3. 外包定时器无法发待办问题排查
4. 傅意成：1. 代码StyleCop检查工作研究使用(梳理检查规则)  
                       2. 外包问题跟进工作  
                       a. 待办消息体变量未填充问题跟踪  
            b. 招聘员工入职的接口跟进

         5.     甘志杰：  1. 东莞演示培训第一期   
2. 测试考试第二期

   6.  黄新龙： 1. 工作计划-应用系统第二期业务符合性测试，公司、部门、员工计划调整部分  
2. 车辆管理-应用系统测试

       7.       李国艺：   1. 工作计划的审核通过后调服务的协助  
2.培训外包平台问题的沟通和解决  
3. 招聘员工入职的方案调研  
4. 招聘，考试bug的进度跟进

**主    题**：2012-09-10  站立会议纪要

**会议时间**：8:35-09:00

**参会人员**：甘志杰,戴金平, 傅意成, 黄新龙,龚伟，罗煜忠

**缺席人员**： 李国艺(迟到)

**地    点**:   小会议室

**昨天工作回顾**：

1. 戴金平：1. 工作计划发布异常原因查找（完成）  
           2. 培训系统待办异常原因查找(完成)                            
           3. 车辆管理系统发布（完成）  
           4. 协调上传控件数据库用户创建到206(完成)  
           5. 上传控件服务更新到206(完成)
2. 罗煜忠：1. 跟进协助招聘系统外包处理工作流相关问题（未完成：入职手续审核调用HR服务的联调，需要协助解决）  
          2. 组织架构新员工选择对话框的编写（未完成：树结构可返回员工信息，列表结构未完成）
3. 龚伟：   1. 工作计划下拉界面不同步问题修复 （未完成 - 平台添加样式遇到阻断，无法定位到正确修改位置，今日与相关人员协同解决）

2. 继续跟进外包完成提交按钮修改   （未完成 - 部分模块外包未完成，继续督促跟进）  
3. 外包定时器无法发待办问题排查   （完成）  
4. 元数据模板填充调查表（WP,TM）  （完成）

1. 傅意成：1. 代码StyleCop检查工作研究使用(梳理检查规则)(未完成，规则较多，还有三个维度的规则需要梳理)  
          2. 招聘入职手续与HR员工入职流程联调（未完成，阻断在HR服务未能正常执行）                  
          3. 培训OracleHelper.cs，列表查询问题（完成）  
          4. 外包问题跟进工作（完成）

         5.     甘志杰： 1. 测试考试第二期(完成)  
2. 东莞演示培训第一期(未完成，演示了部分，未演示的是流程未走通)

    6.  黄新龙：1. 工作计划-应用系统第二期业务符合性测试，公司、部门、员工计划调整部分（完成）  
2. 车辆管理-应用系统测试（测试未完成，无法建立测试应用环境，推迟到周一）

    7.  李国艺： 1. 工作计划的审核通过后调服务的协助（完成）  
                2. 培训外包平台问题的沟通和解决（完成）  
                3. 招聘员工入职的方案调研（完成）  
                4. 招聘，考试bug的进度跟进（完成）

**今天工作安排**：

1. 戴金平：1. 地区选择框UI设计  
           2. UI控件Panle样式在IE8下变形处理  
           3. 车辆系统新UI及公用dll更新
2. 罗煜忠：1. 跟进协助招聘系统外包处理工作流相关问题（入职手续审核调用HR服务的联调）  
          2. 组织架构新员工选择对话框的编写
3. 龚伟： 1. 工作计划下拉界面不同步问题修复  
          2. 继续跟进外包完成提交按钮修改  
          3. 协助外包解决现有工作计划问题
4. 傅意成：1. 代码StyleCop检查工作研究使用(梳理检查规则)  
           2. 过滤规则，结合在线实际情况，制定标准规则  
                       2. 外包问题处理  
                       a. 切换到修改页面的等待处理  
            b. 提交 按钮先保存再提交的等待处理  
            c. 待办“已处理”统一调用 查看页面

         5.     甘志杰：  1. 测试验证考试   
2. 测试培训第一期

   6.  黄新龙： 1. 工作计划-应用系统第二期业务符合性测试，员工周期计划及查询统计  
2. 车辆管理-应用系统测试

       7.       李国艺：   1. 考试系统提交QA测试准备  
2.招聘第二迭代提交QA测试准备  
3. 培训第一迭代提交ＱＡ进度跟进  
4. 工作计划第一迭代提交ＱＡ进度跟进

**主    题**：2012-09-11  站立会议纪要

**会议时间**：8:35-09:00

**参会人员**：甘志杰,戴金平, 傅意成, 黄新龙,龚伟，罗煜忠

**缺席人员**： 李国艺(迟到)

**地    点**:   小会议室

**昨天工作回顾**：

1. 戴金平：1. 地区选择框UI设计（完成）     
           2. UI控件Panle样式在IE8下变形处理（未完成  在本机IE9兼容模式至IE8下未发现此问题）                            
           3. 车辆系统新UI及公用dll更新 (未完成  客户建议大部分功能完成后再更新)  
           4. 解答车辆管理系统数据库访问datapage<object>及多表汇总疑问(1.5h 完成）
2. 罗煜忠：1. 跟进协助招聘系统外包处理工作流相关问题（未完成：测试流程遇到阻断，需要外包修改。今天继续跟进 入职手续审核调用HR服务的联调）  
          2. 组织架构新员工选择对话框的编写（未完成：需要根据需求进行修改）
3. 龚伟：   1. 工作计划下拉界面不同步问题修复   未完成（平台样式添加不可行，改为最初的逐个界面手动添加样式，今日分配给外包自行完成）

2. 继续跟进外包完成提交按钮修改   未完成（差工作计划，今日我帮助完成）  
3. 协助外包解决现有工作计划问题   （完成）

1. 傅意成：1. 代码StyleCop检查工作研究使用(梳理检查规则)  
          2. 过滤规则，结合在线实际情况，制定标准规则（完成，前期选定40条规则）                  
          3. 外包问题跟进工作  
          a. 切换到修改页面的等待处理（完成）

b. 提交 按钮先保存再提交的等待处理（完成）

c. 57环境工作计划数据获取问题（未完成，还没查出原因）

         5.     甘志杰： 1. 测试考试第一期和第二期（完成）  
2. 培训模块增加合理化建议培训，讲师，课程查询页面(完成)

    6.  黄新龙：1. 工作计划-应用系统第二期业务符合性测试（未完，计划变更）  
2. 工作计划-应用系统第一期业务测试，与武汉外包一起进行测试（完成）  
3. 车辆管理-应用系统测试（测试未完成，尚未建立测试应用环境，推迟到周二）

    7.  李国艺：   1. 考试系统提交QA测试准备  （完成，已提交QA测试）  
2.招聘第二迭代提交QA测试准备 （未完成，入职未完成）  
3. 培训第一迭代提交ＱＡ进度跟进（未完成，培训需要城市选择控件）  
4. 工作计划第一迭代提交ＱＡ进度跟进（完成，第一迭代演示基本符合黄新龙的需求）

**今天工作安排**：

1. 戴金平：1. 地区选择框前后台链条  
           2. UI控件Panle样式在IE8下变形处理
2. 罗煜忠：1. 跟进协助招聘系统外包处理工作流相关问题（入职手续审核调用HR服务的联调）  
          2. 组织架构新员工选择对话框的编写
3. 龚伟： 1. 工作计划下拉界面不同步问题修复  
          2. 帮助外包完成提交按钮修改  
          3. 各外包系统返回功能测试修复  
          4. 各外包系统FliterObject走查  
          5. TM定时器测试
4. 傅意成：1. 代码检查表修改与EPG评审  
           2. 工具使用说明文档编制  
                       2. 外包问题处理  
                       a. 57环境工作计划数据获取与待办异常问题  
            b. 待办内容界面刷新等待位置问题  
            c. Tab()函数在IE8下的异常问题

         5.     甘志杰：  1. 验证招聘第二期   
2. 验证培训演示效果

   6.  黄新龙： 1. 工作计划-应用系统第二期业务符合性测试，员工周期计划及查询统计  
2. 车辆管理-应用系统测试

       7.       李国艺：   1. 招聘第二迭代提交QA测试准备  
2. 培训第一迭代提交ＱＡ进度跟进  
3. 车辆第一迭代进度跟进  
4. 工作计划第二迭代提交ＱＡ进度跟进

**主    题**：2012-09-12  站立会议纪要

**会议时间**：8:35-09:00

**参会人员**：甘志杰,戴金平, 李国艺，傅意成, 黄新龙,龚伟，罗煜忠

**缺席人员**： 无

**地    点**:   小会议室

**昨天工作回顾**：

1. 戴金平：1. 考试系统第一期第二次发布（完成）     
           2. 地区选择框前后台链条（完成）                            
           3. 业务模块jqgrid无法显示（完成  1.5h）  
           4. 招聘系统待办发布后滚动条无法显示（完成  2h）  
           5. 工作计划系统WCF提示MaxArrayLength过小异常处理（未完成  延迟0.5天  今日继续处理）
2. 罗煜忠：1. 跟进协助招聘系统外包处理工作流相关问题（完成：入职手续终审走通，代办参数修改跟进。）  
          2. 组织架构新员工选择对话框的编写（未完成：处理外包问题，没有时间放在组织架构上）
3. 龚伟：   1. 工作计划下拉界面不同步问题修复   （完成）

2. 协助工作计划提交按钮功能修改   （完成）  
3. 各外包系统返回功能测试修复   （完成）  
4. 工作计划FliterObject走查修改   （完成）  
5. 工作计划保存切换，审核等待修改   （完成）  
6. TM定时器测试   （未完成 - 计划变更，今日完成）

1. 傅意成：1. 代码检查表修改与EPG评审(完成)  
          2. 工具使用说明文档编制（完成70%）                 
          3. 外包问题跟进工作  
          a. 57环境工作计划数据获取与待办异常问题（未完成，问题难处理）

b. 待办内容界面刷新等待位置问题（完成）

c. 跟进招聘入职手续与SL员工入职流程联调(流程已通)       
d. 97与83测试环境外包测试环境搭建(未完成，处理中)

         5.     甘志杰： 1. 验证招聘第二期(未完成，验证到背景调查中断，无法发出入职手续的待办，继续)  
2. 培训演示(未完成，待办发不出，等待)

    6.  黄新龙：1. 工作计划-应用系统第二期业务符合性测试（未完，应用功能阻断，暂未进行）  
2. 工作计划-应用系统第一期业务测试（完成）  
3. 工作计划-应用系统需求跟进讲解（完成）  
4. 车辆管理-应用系统测试（测试未完成，尚未建立测试环境，推迟到周三）

    7.  李国艺：   1. 招聘第二迭代提交QA测试准备（未完成 – 背景调查阻断）  
2. 培训第一迭代提交ＱＡ进度跟进（未完成 – 流程阻断）  
3. 车辆第一迭代进度跟进（完成）  
4. 工作计划第二迭代提交ＱＡ进度跟进（未完成 – 通信层出现异常阻断,同一事务处理保存，修改阻断）

**今天工作安排**：

1. 戴金平：1. 工作计划系统WCF提示MaxArrayLength过小异常处理  
           2. 地区选择更新到培训系统外包  
           3. 招聘系统第二次迭代测试发布  
           4. 工作计划发布后列表无法加载出来问题查找
2. 罗煜忠：1. 跟进协助培训、考试、招聘外包处理工作流相关问题。
3. 龚伟： 1. TM定时器测试  
          2. 培训系统现存问题跟进处理
4. 傅意成：1. 工具使用说明文档编制         
                       2. 外包问题处理  
                       a. 工作计划多数据操作同事务下保存不成功问题  
            b. 97与83测试环境外包测试环境问题跟进  
          3. CMMI咨讯老师对下半年在线工作开展进行指导会议

         5.     甘志杰：  1. 验证招聘第二期   
2. 培训演示

   6.  黄新龙： 1. 工作计划-应用系统第二期业务符合性测试  
2. 车辆管理-应用系统测试

       7.       李国艺：   1. 招聘第二迭代提交QA测试准备  
2. 培训第一迭代提交ＱＡ进度跟进  
3. 工作计划第二迭代提交ＱＡ进度跟进

**主    题**：2012-09-13  站立会议纪要

**会议时间**：8:35-09:00

**参会人员**：甘志杰,戴金平, 李国艺，傅意成, 黄新龙,龚伟，罗煜忠

**缺席人员**： 无

**地    点**:   小会议室

**昨天工作回顾**：

1. 戴金平：1. 工作计划系统WCF提示MaxArrayLength过小异常处理(完成)     
           2. 地区选择更新到培训系统外包（未完成，目前，地区选择接口异常）                            
           3. 招聘系统第二次迭代测试发布（完成）  
           4. 工作计划系统发布后列表数据无法显示（完成）
2. 罗煜忠：1. 招聘入职手续元数据填充问题（完成）  
          2. 工作计划流程消息配置（完成）  
          3. 培训元数据更新检查。（完成）   
          4. 培训合理化建议讲师审核通过后发代办的问题。（查找原因反馈）
3. 龚伟：   1. TM定时器测试   未完成（待办发送异常，无数据测阻断，今日继续）

2. 学习发布操作，发布RM到57环境  （完成）

1. 傅意成：1. 工具使用说明文档编制（完成）  
          2. CMMI咨讯老师对下半年在线工作开展进行指导会议                 
          3. 外包问题跟进工作  
          a. 工作计划多数据操作同事务下保存不成功问题（暂无解决方案）

b. 97与83测试环境外包测试环境问题跟进

c. 工作计划Tab保存后样式错乱问题（完成）

         5.     甘志杰： 1. 画任务模块流程图(完成)  
2. 验证招聘面试安排，前台接待，面试执行，拟录用，背景调查（完成，入职手续和入职测试还未完成，阻断）

    6.  黄新龙：1. 工作计划-应用系统第二期业务符合性测试（进行中，部分业务功能及权限设置有些阻碍，进展较慢）  
2. 工作计划-应用系统第一期业务测试-用集团账户进行测试（进行中，周四完成）  
3. 车辆管理-应用系统测试（进行中，因主要工作在工作计划部分，进展较慢）

    7.  李国艺：   1. 招聘第二迭代提交QA测试准备（完成）  
2. 培训第一迭代提交ＱＡ进度跟进（完成）  
3. 工作计划第二迭代提交ＱＡ进度跟进（未完成 –公司调整模块阻断）

**今天工作安排**：

1. 戴金平：1. 工作计划系统组织架构岗位显示异常查找  
           2. 培训系统合理化建议模块脚本异常原因查找
2. 罗煜忠：1. 跟进协助培训、考试、招聘外包处理工作流相关问题。  
          2. 检查工作计划审核通过后调用服务的问题。  
          3. 检查工作计划，培训的元数据填充问题
3. 龚伟： 1. 发布WP  
          2. 发布操作手册文档修改  
          3. WP中Grid部分添加AuditState  
          4. TM定时器测试
4. 傅意成：1. 招聘需求模块与考试试卷关联         
                       2. 面试执行与考试系统界面关联

         5.     甘志杰：  1. 验证招聘第二期   
2. 培训演示

   6.  黄新龙： 1. 工作计划-应用系统第二期业务符合性测试  
2. 工作计划-应用系统第一期业务测试-用集团账户进行测试  
3. 车辆管理-应用系统测试

       7.       李国艺：   1. 工作计划第一迭代57 冒烟测试  
2. 培训定时器问题的跟进  
3. 工作计划第二迭的问题跟进

**主    题**：2012-09-14  站立会议纪要

**会议时间**：8:35-09:00

**参会人员**：甘志杰,戴金平, 李国艺，傅意成, 黄新龙,龚伟，罗煜忠

**缺席人员**： 无

**地    点**:   小会议室

**昨天工作回顾**：

1. 戴金平：1. 培训系统提示解压错误问题处理（完成）    
           2. 工作计划系统组织架构岗位显示异常查找(完成)                            
           3. 培训系统合理化建议模块脚本异常原因查找（未完成 延迟1天  查找上传控件md5加密异常导致延迟）
2. 罗煜忠：1. 培训外包、工作计划元数据模版填充跟进。（未完成：代码检查完成，还没有进行测试检查）  
          2. 协助招聘和考试系统整合。（未完成：招聘调用考试页面完成，还有些细节要处理）
3. 龚伟：   1. 发布WP到57环境   完成

2. WP中Grid部分auditname走查   完成  
3. TM定时器测试   完成  
4. 57环境年度计划流程测试   未完成（发布问题，修复重新发布后继续测试）

1. 傅意成：1. 招聘需求模块与考试试卷关联（基本完成）  
          2. 面试执行与考试系统界面关联（未完成，招聘系统与考试系统建立代码联调环境耗时较长）                 
          3. 外包即时问题跟进(完成)

         5.     甘志杰： 1. 验证修改后的招聘第二期(未完成，对方还未提交)  
2. 培训演示(未完成，演示和测试了部分，有些流程还未通)

    6.  黄新龙：1. 工作计划-应用系统第二期业务符合性测试（进行中，保存、提交功能发待办流程有错误，进展较慢）  
2. 工作计划-应用系统第一期-用集团账户进行测试（进行中，保存、提交功能发待办流程有错误，延误未完成）  
3. 车辆管理-应用系统测试（进行中，进展较慢）

    7.  李国艺：   1. 工作计划第一迭代57 冒烟测试（未完成，57发布与本地运行不一致）  
2. 培训定时器问题的跟进（完成）  
3. 工作计划第二迭的问题跟进（未完成，遇到Nhibernate复杂操作异常处理问题）  
4. 协助王军武，解决97 考试测试问题

**今天工作安排**：

1. 戴金平：1. 工作计划系统年度计划调整申请提示maxArrayLength异常问题处理  
           2.  培训系统考试模块保存异常问题查找及处理
2. 罗煜忠：1. 协助招聘和考试系统整合（招聘系统调用考试参加考试页面，并返回考试结果信息）
3. 龚伟： 1. 57环境重新发布  
          2. 57环境年度计划流程测试  
          3. WP中Grid部分添加AuditState  
          4. 协助王军武搭建97环境   
          5. 确认各项目所用字典
4. 傅意成：1. WP Nhibernate复杂操作异常处理（该问题需要较长时间进行NH研究与尝试）         
                       2. 招聘需求模块与考试试卷关联跟进    
                       3.  面试执行与考试系统界面关联跟进

         5.     甘志杰：  1. 验证修改后的招聘第二期，他们发过来了测试修改后的文档   
2. 测试培训

   6.  黄新龙： 1. 工作计划-外包演示应用系统业务，验证业务符合性  
2. 工作计划-应用系统第二期业务符合性测试  
3. 车辆管理-外包演示已做系统功能模块

       7.       李国艺：   1. 工作计划第一迭代57 冒烟测试  
2. 工作计划第二迭的问题跟进  
3. 培训会签问题处理  
4. 招聘获取员工邮箱新接口跟进

**主    题**：2012-09-17  站立会议纪要

**会议时间**：8:35-09:00

**参会人员**：甘志杰,戴金平, 李国艺，傅意成, 黄新龙,龚伟，罗煜忠

**缺席人员**： 无

**地    点**:   小会议室

**昨天工作回顾**：

1. 戴金平：1. 工作计划发布审核按钮异常原因查找(完成)    
           2. 培训系统待办异常原因查找(完成)                           
           3. 招聘下载控件异常原因查找  （完成）
2. 罗煜忠：1. 协助招聘和考试系统整合（未完成：招聘系统调用考试参加在线考试页面，报资源找不到错误）
3. 龚伟：   1. 工作计划57环境重新发布   完成

2. 57环境年度计划流程测试   未完成（遇到阻断，正在逐步排查问题）  
3. 协助王军武搭建97环境   未完成（计划变更，今日继续）  
4. 确认各项目所用字典   未完成（查询方法还未学习，今日学习完成）

1. 傅意成：1. WP Nhibernate复杂操作异常处理（完成）  
          2. 招聘需求模块与考试试卷关联跟进（完成）                 
          3. 面试执行与考试系统界面关联跟进（完成）   
          4. 任务系统过需求（16：00-19：00）    
          5. 外包即时问题跟进（完成）

         5.     甘志杰： 1. 测试培训(未完成，测试了部分，有的流程走不通，或者不稳定)  
2. 验证修改后的招聘第二期，他们发过来了测试修改后的文档(未完成，背景调查后还未走通)  
3.讨论任务模块的需求(未完成，未讨论与工作计划任务衔接的问题)

    6.  黄新龙：1. 工作计划-外包演示应用系统业务，验证业务符合性（进行中，保存、提交功能发待办流程有错误，进展较慢）  
2. 工作计划-应用系统第二期业务符合性测试（员工计划功能错误，阻断，延误未完成）  
3. 车辆管理-外包演示已做系统功能模块（未进行演示）

    7.  李国艺：   1. 工作计划第一迭代57 冒烟测试（完成，冒烟不通过）  
2. 工作计划第二迭的问题跟进（完成）  
3. 培训会签问题处理（完成）  
4. 招聘获取员工邮箱新接口跟进（完成）  
5. 讨论任务模块的需求

**今天工作安排**：

1. 戴金平：1. 工作计划系统年度计划指标设置保存出现两笔记录异常处理  
           2. 工作计划系统返回无刷新列表异常处理  
           3. 协助97环境的部署
2. 罗煜忠：1. 协助招聘和考试系统整合（招聘系统调用考试参加考试页面，并返回考试结果信息）
3. 龚伟： 1. 等待动画旋转问题走查  
          2. 协助搭建97环境
4. 傅意成：1. 97测试环境平台更新  
          2. 发布工作计划、招聘、考试外包系统  
          3. 跟进207数据库不稳定问题  
          4. 代码检查讨论会议（14：00-15：00）

         5.     甘志杰：  1. 测试培训   
2. 验证修改后的招聘第二期

   6.  黄新龙： 1. 工作计划-应用系统第二期业务符合性测试  
2. 车辆管理-根据周六需求会议修订一期需求，二期需求原型设计

       7.       李国艺：   1. 工作计划阻碍问题的跟进  
2. 培训阻碍问题的跟进  
3. 97环境部署的跟进

**主    题**：2012-09-18  站立会议纪要

**会议时间**：8:35-09:00

**参会人员**：甘志杰,戴金平, 李国艺，傅意成, 黄新龙,龚伟，罗煜忠

**缺席人员**： 无

**地    点**:   小会议室

**昨天工作回顾**：

1. 戴金平：1. 工作计划系统年度计划指标设置保存出现两笔记录异常处理（完成 ）    
           2. 工作计划系统返回无刷新列表异常处理（未完成  在测试问题）                        
           3. 97环境组织机构及元数据、工作计划、招聘服务搭建（完成）   
           4. 代码检查讨论会议(完成 1h)  
           5. 周例会(完成 2h)  
           6. 框架通讯层会议（完成 0.5h）
2. 罗煜忠：1. 协助招聘和考试系统整合（完成：招聘系统调用考试参加考试页面，并返回考试结果信息）   
           2. 97环境，招聘系统工作流配置。（完成）
3. 龚伟：   1. 等待动画旋转问题走查   完成

2. 协助搭建97环境   未完成（帮助配置WP，TM默认消息和流程定义，进行中）  
3. 确认各项目所用字典    完成  
4. 系统字典录入95数据库   未完成（脚本出错，修改进行中）

1. 傅意成：1. 97测试环境平台更新  
          2. 发布工作计划、招聘、考试外包系统(完成工作计划、招聘)                 
          3. 跟进207数据库不稳定问题（完成）   
          4. 代码检查讨论会议（15：00-16：00）    
          5. 外包即时问题跟进 （3小时）（EM活动事务异常问题、招聘待办异常、招聘数据查询权限问题）

         5.     甘志杰： 1. 测试培训(未完成，合理化课程提交报错)  
2. 产生培训和招聘数据库脚本(完成)

    6.  黄新龙：1. 工作计划-应用系统第二期业务符合性测试（进行中，完成度50%）  
2. 车辆管理-外包业务讲解（完成）  
3. 车辆管理-根据集团需求讨论编制第二期需求原型（未完）

    7.  李国艺：   1.  工作计划阻碍问题的跟进（完成，戴金平已把问题的解决方案告诉给阮鸥）  
2. 培训阻碍问题的跟进（未完成，发现提交四个审核的问题没那么简单。）  
3. 97环境部署的跟进（未完成，完成了招聘）  
4. 框架通讯层会议（完成）  
5. 代码检查讨论会议(完成)  
6. 解答车辆管理关于流程的问题

**今天工作安排**：

1. 戴金平：1. 工作计划系统返回无刷新列表异常处理  
           2. 工作计划系统年度计划审核异常问题查找  
           3. 工作计划系统员工计划调整异常问题查找
2. 罗煜忠：1. 协助招聘和考试系统整合（调用查看修改页面）。
3. 龚伟： 1. 配置默认消息和流程定义（WP，TM）  
          2. 字典脚本完成发给DBA   
          3. WP提示消息修改
4. 傅意成：1. 97外包发布环境问题跟进（工作流定时、短信、邮件更新，招聘与工作计划发布后细节问题跟进）  
          2. 培训四子流程审核问题

         5.     甘志杰：  1. 测试培训   
2. 验证修改后的招聘第二期  
3. 设计任务模块

   6.  黄新龙： 1. 工作计划-应用系统第二期业务符合性测试  
2. 车辆管理-根据集团需求讨论编制第二期需求原型

       7.       李国艺：   1. 培训阻碍问题的跟进  
2. 培97环境部署的跟进  
3. 97招聘二期冒烟测试

**主    题**：2012-09-19  站立会议纪要

**会议时间**：8:35-09:00

**参会人员**：甘志杰,戴金平, 李国艺，傅意成, 黄新龙,龚伟，罗煜忠

**缺席人员**： 无

**地    点**:   小会议室

**昨天工作回顾**：

1. 戴金平：1. 工作计划系统返回无刷新列表异常处理(部分功能已处理   需要每个模块排除问题)    
           2. 工作计划系统年度计划下达异常问题查找（完成）                        
           3. 工作计划系统员工计划调整异常问题查找（未完成   处理ORA-12571:TNS包写入程序失败导致时间延迟 延迟1天）   
           4. 移除通讯层数据传输时压缩及解压过程（完成）
2. 罗煜忠：1. 协助招聘和考试系统整合（ 完成：招聘系统调用，查看修改页面，未完成：电话初试考试）
3. 龚伟：   1. 配置默认消息和流程定义（WP，TM）   完成

2. 字典脚本完成后发给DBA导入到95数据库   完成  
3. 97字典检查（RM,TM,WP）   完成  
4. WP提示消息修改   未完成（计划变更，今日进行）

1. 傅意成：1. 培训四子流程审核问题讨论  
          2. 鹏融系统升级平台问题解决（完成，2小时）                
          3. 《生产环境维护管理制度》修订（完成）   
          4. 97测试环境跟进  
          5. 外包即时问题跟进

         5.     甘志杰： 1. 验证修改后的招聘第二期(未完成，只是在本地验证的，还需在97上验证)  
2. 测试培训(未完成，合理化课程提交报错)

    6.  黄新龙：1. 工作计划-应用系统第二期业务符合性测试（周期计划阻断，未完成）  
2. 车辆管理-第一期外包业务讲解（完成）  
3. 车辆管理-根据集团需求讨论编制第二期需求原型（未完）

    7.  李国艺：   1. 培训阻碍问题的跟进（完成，今天傅意成协助完成编码）  
2. 97环境部署的跟进（未完成，工作计划配置还没完成）  
3. 招聘二期冒烟测试 （完成）

**今天工作安排**：

1. 戴金平：1. 工作计划系统员工计划调整异常问题查找  
           2. 部门计划调整提交审核增加控制
2. 罗煜忠：1. 协助招聘和考试系统整合（招聘电话初试调用考试）  
           2. 97 培训系统测试
3. 龚伟： 1. 配置默认消息和流程定义（WP集团公司）  
          2. TM异常处理日志添加   
          3. WP提示消息修改
4. 傅意成：1. 97测试环境跟进  
          2. 培训四子流程审核协助编码

         5.     甘志杰：  1. 验证修改后的招聘第二期   
2. 设计任务模块

   6.  黄新龙： 1. 工作计划-应用系统第一期业务符合性测试  
2. 工作计划-应用系统第二期业务符合性测试  
3. 车辆管理-根据集团需求讨论编制第二期需求原型

       7.       李国艺：   1. 培训本地冒烟测试  
2. 车辆管理的流程跟进

**主    题**：2012-09-20  站立会议纪要

**会议时间**：8:35-09:00

**参会人员**：甘志杰,戴金平, 李国艺，傅意成, 黄新龙,龚伟，罗煜忠

**缺席人员**： 无

**地    点**:   小会议室

**昨天工作回顾**：

1. 戴金平：1. 工作计划系统员工计划调整异常问题查找(未完成  更新车辆系统新UI导致延迟 )    
           2. 部门计划调整提交审核增加控制(未完成  更新车辆系统新UI导致延迟 )                        
           3. 招聘系统发布后招聘需求保持异常无日志记录异常原因查找（完成）   
           4. 更新车辆管理新UI到外包环境并查找异常原因（完成  3.5h)
2. 罗煜忠：1. 协助招聘和考试系统整合（ 未完成:电话初试数据保存异常，获取成绩报告单出现重复。）
3. 龚伟：   1. 配置默认消息和流程定义（WP集团公司）   完成

2. TM异常处理日志添加   完成  
3. WP提示消息修改   未完成（计划变更，暂停）  
4. 97环境WP流程测试   未完成（问题阻断，无法进行，今日协调继续测试）

1. 傅意成：1. 97测试环境跟进  
          2. 培训四子流程审核协助（完成）                
          3. 鹏融平台Bug修复（生产环境也存在，后期更新）完成   
          4. 外包即时问题跟进

         5.     甘志杰： 1. 设计任务模块数据库(未完成,5个工作日任务，当前已花0.5天)  
2. 重新修改培训的任务发起原型和用户故事(完成)

    6.  黄新龙：1. 工作计划-应用系统第一期业务符合性测试（集团帐号，完成）  
2. 工作计划-应用系统第二期业务符合性测试（未完成，周四完成）  
3. 车辆管理-根据集团需求讨论编制第二期需求原型（完成）

    7.  李国艺：   1. 培训本地冒烟测试（完成第一迭代的流程测试）  
2. 车辆管理的流程跟进（完成）

**今天工作安排**：

1. 戴金平：1. 更新车辆管理新UI到外包环境并查找异常原因  
           2. 工作计划系统员工计划调整异常问题查找  
           3. 招聘系统第一迭代开发测试
2. 罗煜忠：1. 协助招聘和考试系统整合（招聘电话初试调用考试进行电话）  
           2. 97 培训系统测试
3. 龚伟： 1. 97环境WP流程测试
4. 傅意成：1. 97测试环境跟进  
          2. 招聘、培训、工作计划发布    
          3. 培训系统测试    
          4. 外包即时问题跟进

         5.     甘志杰：  1. 设计任务模块数据库

   6.  黄新龙： 1. 工作计划-应用系统第二期业务符合性测试

       7.       李国艺：   1. 培训第二迭代协助和跟进  
2. 97环境招聘冒烟

**主    题**：2012-09-21  站立会议纪要

**会议时间**：8:35-09:00

**参会人员**：甘志杰,戴金平, 李国艺，傅意成, 黄新龙,龚伟，罗煜忠

**缺席人员**： 无

**地    点**:   小会议室

**昨天工作回顾**：

1. 戴金平：1. 更新车辆管理新UI到外包环境并查找异常原因(完成)   
           2. 工作计划系统员工计划调整异常问题查找（未完成 延期2t天）                       
           3. 招聘系统发布招聘系统提示哦保存失败异常问题查找 (完成)   
           4. 车辆系统岗位选择后，部门名称为空处理（完成）
2. 罗煜忠：1. 协助招聘和考试系统整合（ 未完成:数据解压缩失败。）
3. 龚伟：   1. 97环境WP流程测试   未完成（出错阻断，今日协助解决，继续测试）

2. 97环境RM字典检查修改   完成

1. 傅意成：1. 97测试环境跟进  
          2. 招聘、培训、工作计划发布                
          3. 培训系统测试   
          4. 外包即时问题跟进  
          5. 《QC使用及测试流程》培训

         5.     甘志杰： 1. 设计任务模块数据库(未完成，5个工作日任务)  
2. 整理招聘发邮件和短信的字典(完成)

    6.  黄新龙：1. 工作计划-工作计划-应用系统第二期业务符合性测试（完成）  
2. QC使用及测试培训（完成）

    7.  李国艺：   1. 97环境招聘冒烟（未完成，遇到菜单项没有出来的阻断）  
2. 培训第二迭代协助和跟进（完成，已把四个审核的要求和解决办法和外包沟通清楚）

**今天工作安排**：

1. 戴金平：1. 工作计划系统员工计划调整异常问题查找  
           2. 外包反应连接smtdev速度极慢问题原因查找
2. 罗煜忠：1. 招聘系统代办参数填充检查。  
           2. 协助招聘和考试系统整合（需要协助处理）。
3. 龚伟： 1. 97环境WP流程测试  
          2. 97环境突发情况处理
4. 傅意成：1. 97测试环境跟进  
          2. 培训系统测试与问题跟进    
          3. 外包即时问题处理

         5.     甘志杰：  1. 设计任务模块数据库  
2. 外包需求跟进

   6.  黄新龙： 1. 外包业务需求跟进讲解  
2. 绩效考核需求原型设计

       7.       李国艺：   1. 97环境招聘冒烟   
2. 工作计划的 97 环境冒烟

**主    题**：2012-09-24  站立会议纪要

**会议时间**：8:35-09:00

**参会人员**：甘志杰,戴金平, 李国艺，傅意成, 黄新龙,龚伟，罗煜忠

**缺席人员**： 无

**地    点**:   小会议室

**昨天工作回顾**：

1. 戴金平：1. 工作计划系统员工计划调整异常问题查找（完成）   
           2. 外包反应连接smtdev速度极慢问题原因查找（完成）
2. 罗煜忠：1. 招聘系统代办参数填充检查。（未开始）  
           2. 协助招聘和考试系统整合（未完成：考试系统查询考试试题信息需要外包修改。）
3. 龚伟：   1. WP流程测试   (未完成 遇到阻断，今日排查解决）

2. 周报汇总文档填写   (完成)  
3. 97环境RM字典纠错   (完成)

1. 傅意成：1. 97测试环境跟进（解决　ＯＡ　代理服务的问题）  
          2. 培训系统测试与问题处理 （未完成，今天继续）             
          3. 外包即时问题跟进（完成）

         5.     甘志杰： 1. 设计任务模块数据库(未完成，5个工作日任务)  
2. 外包需求跟进

    6.  黄新龙：1. 工作计划、车辆管理外包业务需求跟进讲解（完成）  
2. 工作计划-修订需求文档，添加部门计划月度分解数据表（完成）　　  
３.　 绩效考核-整理需求资料，需求原型设计（未完，10%）

    7.  李国艺：   1. 97环境招聘冒烟(完成)  
2. 工作计划的 97 环境冒烟 （未开始）

**今天工作安排**：

1. 戴金平：1. 公司计划切换时div隐藏异常原因查找  
           2. 通讯层移除压缩及解压后在97环境运行异常原因查找
2. 罗煜忠：1. 协助招聘和考试系统整合  
           2. 协助培训系统消息规则配置。
3. 龚伟： 1. WP流程测试
4. 傅意成：1. 培训系统一期流程测试与问题处理  
           2. 外包即时问题处理

         5.     甘志杰：  1. 设计任务模块数据库  
2. 外包需求跟进

   6.  黄新龙： 1. 车辆管理-根据9.22集团需求会议修订第一期行车异常情况  
2. 车辆管理-根据9.22集团需求会议整理第二期需求原型

       7.       李国艺：   1. 97环境招聘提交ＱＡ测试  
2. 工作计划的 97 环境冒烟

**主    题**：2012-09-25  站立会议纪要

**会议时间**：8:35-09:00

**参会人员**：甘志杰,戴金平, 李国艺，傅意成, 黄新龙,龚伟，罗煜忠

**缺席人员**： 无

**地    点**:   小会议室

**昨天工作回顾**：

1. 戴金平：1. 公司计划切换时div隐藏异常原因查找(完成)   
           2. 通讯层移除压缩及解压后在97环境运行异常原因查找（完成）
2. 罗煜忠：1. 97招聘系统测试（完成）  
           2. 协助培训系统消息规则配置。（完成）
3. 龚伟：   1. WP冒烟测试 完成（转接给李国艺继续测试）

2. 206环境配置消息修改（RM，TM） 完成

1. 傅意成：1. 培训系统一期流程测试与问题处理（未完成、培训在97环境中存在问题）  
          2. 外包即时问题处理             
          3. 招聘外包冒烟及问题处理（完成）

         5.     甘志杰： 1. 设计任务模块数据库(未完成，5个工作晶任务，已进行3天)  
2. 同步外包开发环境和95数据库同步(完成)

    6.  黄新龙：1. 车辆管理-根据9.22集团需求会议修订第一期行车异常情况（完成）  
2. 车辆管理-根据9.22集团需求会议整理第二期需求原型-违章事故（完成）　　  
３.　 业务需求跟进，业务讲解（完成）

    7.  李国艺：   1. 97环境招聘提交ＱＡ测试(完成)  
2. 工作计划的 97 环境冒烟（完成第一迭代，子部门下达在IE8下无法执行）

**今天工作安排**：

1. 戴金平：1. 公司年度经营指标设置提交后报延时错误提示问题处理  
           2. 部门下达在Firefox下运行正常，在IE8下运行异常问题处理
2. 罗煜忠：1. 协助培训走通流程。  
           2. 协助招聘和考试系统整合（外包修改完成，继续整合）。
3. 龚伟： 1. 各系统消息体填充字段校对修改
4. 傅意成：1. 本地培训流程测试与问题处理  
           2. 外包即时问题处理   
    3. Silverlight平台向协同办公组优化讨论会议

         5.     甘志杰：  1. 设计任务模块数据库  
2. 招聘信息加需求单号   
3. 培训模块外包需求跟进

   6.  黄新龙： 1. 工作计划-修订部门计划按分解模式分解为年度、月度，并提交外包修改  
2. 车辆管理-整理第二期需求原型

       7.       李国艺：   1. 工作计划第二迭代的本地测试  
2. 培训的流程跟进  
3. 车辆的流程跟进

**主    题**：2012-09-26  站立会议纪要

**会议时间**：8:35-09:00

**参会人员**：甘志杰,戴金平, 李国艺，傅意成, 黄新龙,龚伟，罗煜忠

**缺席人员**： 无

**地    点**:   小会议室

**昨天工作回顾**：

1. 戴金平：1. 公司年度经营指标设置提交后报延时错误提示问题处理(未完成 调试状态异常发布后运行正常)   
           2. 部门下达在Firefox下运行正常，在IE8下运行异常问题处理(未完成 )  
           3. 指导东莞外包处理新UI模式新增、修改、删除模式开发（完成）
2. 罗煜忠：1. 协助培训走通流程（未完成，外包修改页面未完成）。  
           2. 协助招聘和考试系统整合（未完成：电话初试UI原型修改）
3. 龚伟：   1. 206环境RM消息体校对修改   未完成（部分已修改，但还未测试，进行中）
4. 傅意成：1. 本地培训一期流程测试与问题处理（外包正在修改内容，无法走通流程）  
          2. 外包即时问题处理             
          3. Silverlight平台向协同办公组优化讨论会议（10：00-11：30）  
          4. 在线茶话会（15：00-18：20）

         5.     甘志杰： 1. 设计任务模块数据库(完成)  
2. 招聘信息加需求单号(完成)

    6.  黄新龙：1. 工作计划-修订部门计划按分解模式分解为年度、月度，并提交外包修改（完成）  
2. 车辆管理-整理第二期需求原型-保险（未完成，30%）　　  
３.　 业务需求跟进，业务讲解（完成）

    7.  李国艺：   1. 工作计划第二迭代的本地测试(未完成，发现页面的控件ID有重复，平台需要在做页面切换的时候，清掉上一个页面的html代码)  
2. 培训的流程跟进(未完成，外包方重新修改页面的命名)  
3. 车辆的流程跟进 （未完成，外包开发中）

**今天工作安排**：

1. 戴金平：1. 工作计划点击待办后进入编辑状态出现div多ID问题  
           2. 我的单据出现发待办后未及时清除
2. 罗煜忠：1. 转正考试。  
           2. 毕业生述职报告
3. 龚伟： 1. 培训生转正考试（上午）  
          2. 培训生述职答辩（下午）
4. 傅意成：1. 外包即时问题处理  
           2. 培训系统测试与问题跟进   
           3. 实习生述职报告会议（14：00-16：00）

         5.     甘志杰：  1. 招聘计划执行显示简历应聘状态  
2. 设计任务模块用户故事   
3. 培训模块外包需求跟进

   6.  黄新龙： 1. 工作计划-应用系统研制测试-验证月度分解数据的写入值  
2. 车辆管理-整理第二期需求原型

       7.       李国艺：   1. 工作计划57冒烟测试  
2. 培训的流程跟进  
3. 车辆的流程跟进

**主    题**：2012-09-27  站立会议纪要

**会议时间**：8:35-09:00

**参会人员**：甘志杰,戴金平, 李国艺，傅意成, 黄新龙,龚伟，罗煜忠

**缺席人员**： 无

**地    点**:   小会议室

**昨天工作回顾**：

1. 戴金平：1. 工作计划点击待办后进入编辑状态出现div多ID问题(未完成  html部分清楚  js部分未清楚 延期1天)  
           2. 我的单据出现发待办后未及时清除(未完成  调试时未找到具体原因)  
           3. 参加培训生会议 (完成 1.5h)    
           4. 参加框架下月计划讨论会（完成  0.5h）   
           5. 工作计划增加根据ID缓存全局回调事件(完成)
2. 罗煜忠：1. 转正考试。（完成）  
           2. 毕业生述职报告。（推迟，开的是反思会）
3. 龚伟：   1. RM消息体修改   未完成（完成元数据模板修改，测试遇到阻断，bug修改中）  
           2. 培训生转正考试   完成
4. 傅意成：1. 外包即时问题处理（工作计划分页问题）  
          2. 培训系统测试与问题跟进             
          3. 实习生阶段问题会议与会后沟通（14：00-15：30）  
          4. 框架计划会议（16：30-17：30）

         5.     甘志杰： 1. 招聘计划执行显示简历应聘状态(完成)  
2. 设计任务模块用户故事(未完成，3个工作日的任务，第1天)

    6.  黄新龙：1. 工作计划-应用系统研制测试-历年计划查看（完成）  
2. 车辆管理-整理第二期需求原型-保险、事故（完成）　　  
３.　工作计划-外包沟通讲解计划下达指标与计划调整的关系；

    7.  李国艺：   1. 工作计划57冒烟测试(完成，年度计划调整需要修改，部分UI需要修改)  
2. 培训的流程跟进(完成)  
3. 车辆的流程跟进 （完成）

**今天工作安排**：

1. 戴金平：1. 工作计划点击待办后进入编辑状态、新增js事件脚本未及时清楚  
           2. 部门计划制定中我的单据出现发待办后未及时清除
2. 罗煜忠：1. 协助走通培训流程。
3. 龚伟： 1. WP部分模块UI修改（tabpanel）   
          2. WP审核不通过 发出待办修改  
          3. WP 提示信息修改
4. 傅意成：1. 协同办公组2.0 Silverlight优化会议  
           2. 培训系统测试与问题跟进   
           3. 10月份工作计划  
           4. 实习生10份工作计划

         5.     甘志杰：  1. 设计任务模块用户故事  
2. 外包项目需求跟进

   6.  黄新龙： 1. 车辆管理-整理第二期需求原型-年检

       7.       李国艺：   1. 工作计划提交QA前的测试和协助

**主    题**：2012-09-28  站立会议纪要

**会议时间**：8:35-09:00

**参会人员**：甘志杰,戴金平, 李国艺， 黄新龙,龚伟，罗煜忠

**缺席人员**： 傅意成(请假)

**地    点**:   小会议室

**昨天工作回顾**：

1. 戴金平：1. 工作计划点击待办后进入编辑状态、新增js事件脚本未及时清楚(未完成  延期1天 )    
           2. 参加培训生指导老师检讨会（完成 1h）  
           3. 招聘系统发布招聘信息后关闭按钮无效原因处理(完成)
2. 罗煜忠：1. 协助走通培训流程（未完成：第一期流程在制作课件后无法保存，原因是有些字段传入了空值。今天要修改走通流程）
3. 龚伟：   1. WP部分模块UI修改（tabpanel）   完成  
          2. WP审核不通过 发出待办功能添加   完成

         5.     甘志杰： 1. 设计任务模块用户故事(未完成，3个工作日的任务，第2天)

    6.  黄新龙：1. 工作计划-整理设计与预算系统接口需求（初步整理完成，两个系统有业务逻辑差异，需与向寒咏、范总讨论）  
2. 车辆管理-整理第二期需求原型-年检（完成）

    7.  李国艺：   1. 工作计划提交QA前的测试和协助(未完成，今天继续)  
2.关于协同办公1期优化讨论会议(上午)  
3. 培训生，项目经理考试结果讨论会议

**今天工作安排**：

1. 戴金平：1. 与武汉外包一起测试工作计划系统  
           2. 处理车辆管理中车辆选择弹出框异常问题  
           3. Grid新增一行时不能使用@html.dropdowlist下拉框
2. 罗煜忠：1. 协助走通培训流程
3. 龚伟： 1. 57环境WP 部分模块 新建保存后自发待办错误修改

         5.     甘志杰：  1. 设计任务模块用户故事  
2. 验证考试的回归测试

   6.  黄新龙： 1. 工作计划-整理设计与预算系统接口需求  
2. 工作计划-整理设计与任务系统接口需求

       7.       李国艺：   1. 工作计划提交QA前的测试和协助

**主    题**：2012-09-29  站立会议纪要

**会议时间**：8:35-09:00

**参会人员**：甘志杰,戴金平, 李国艺， 黄新龙,龚伟

**缺席人员**： 傅意成(请假), 罗煜忠(请假)

**地    点**:   小会议室

**昨天工作回顾**：

1. 戴金平：1. 与武汉外包一起测试工作计划系统（完成）    
           2. 处理车辆管理中车辆选择弹出框异常问题（未完成 延期1天）  
           3. Grid新增一行时不能使用@html.dropdowlist下拉框（未完成 延期1天）  
           4. 处理招聘系统发布招聘系统在待办中点击无法打开原因查找（完成）  
           5. 处理部门计划审批审核提示错误（完成）
2. 罗煜忠：1. 协助走通培训流程（未完成：第一期流程在制作课件后无法保存，原因是有些字段传入了空值。今天要修改走通流程）
3. 龚伟：   1. 57环境WP 部分模块 新建保存后自发待办错误修改   完成  
          2. WP本机环境流程测试（集团本部账号组）   完成  
          3. WP部分界面UI修改   未完成（完成部分，进行中）

         5.     甘志杰： 1. 设计任务模块用户故事(完成)  
 2. 验证考试的回归测试(完成)

    6.  黄新龙：1. 工作计划-整理设计与任务系统接口需求（与甘志杰讨论印证，完成）  
2. 工作计划-应用系统测试（完成，部门年度经营计划功能性错误，暂停测试）

    7.  李国艺：   1. 工作计划提交QA前的测试和协助(完成，部门下达无法审核)

**今天工作安排**：

1. 戴金平：1. 处理车辆管理中车辆选择弹出框异常问题  
           2. Grid新增一行时不能使用@html.dropdowlist下拉框  
           3. 培训系统第一次迭代发布
2. 龚伟： 1. WP部分界面UI修改  
          2. WP突发情况处理

         5.     甘志杰：  1. 验证培训第一期  
2. 写下季度计划

   6.  黄新龙： 1. 绩效考核-整理需求原型

       7.       李国艺：   1. 工作计划97 冒烟  
2. 培训第二迭代的流程协助