**主    题**：2012-10-08  站立会议纪要

**会议时间**：8:35-09:00

**参会人员**：甘志杰,戴金平, 李国艺， 黄新龙,龚伟, 傅意成，罗煜忠

**缺席人员**： 无

**地    点**:   小会议室

**昨天工作回顾**：

1. 戴金平：1. 处理车辆管理中车辆选择弹出框异常问题（完成）    
           2. Grid新增一行时不能使用@html.dropdowlist下拉框（完成）  
           3. 培训系统第一次迭代发布（未完成  延迟1天）
2. 罗煜忠：1. 协助走通培训流程（完成 走通第一迭代流程）
3. 龚伟：   1. RM流程测试   （完成）  
          2. WP修改QC上的BUG（完成50%，今日继续）  
          3. WP部分界面UI修改  （完成）
4. 傅意成： 1. 协同办公组2.0 Silverlight优化会议  
                      2. 培训系统测试与问题跟进  
                      3. 10月份工作计划  
                      4. 实习生10份工作计划

         5.     甘志杰： 1. 写下季度计划(已完成)  
 2. 验证培训第一期(未完成，流程未走通)

    6.  黄新龙：1. 绩效考核-整理需求原型（进行中，完成30%）  
2. 车辆管理-外包业务需求跟进讲解（完成）

    7.  李国艺：   1. 工作计划97 冒烟(完成)   
2.  培训第二迭代的流程协助（完成）

**今天工作安排**：

1. 戴金平：1. 课件下载异常原因查找  
           2. 培训系统第一次迭代发布
2. 龚伟： 1. WP修改BUG（QC）
3. 罗煜忠： 1.  协助招聘和考试系统整合（电话初试考试及UI调整）  
                      2. 协助修改培训第一迭代出现的问题
4. 傅意成： 1. 培训系统BUG修复

         5.     甘志杰：  1. 写季度考核  
2. 组织架构模块用户故事设计

   6.  黄新龙： 1. 绩效考核-整理需求原型  
2. 工作计划-整理讨论预算系统接口需求

       7.       李国艺：   1. 培训第一迭代97冒烟  
2. 外包QC bug修改跟进  
3. 季度考核

**主    题**：2012-10-09  站立会议纪要

**会议时间**：8:35-09:00

**参会人员**：甘志杰,戴金平, 李国艺， 黄新龙,龚伟, 傅意成，罗煜忠

**缺席人员**： 无

**地    点**:   小会议室

**昨天工作回顾**：

1. 戴金平：1. 课件下载异常原因查找(完成)    
           2. 培训系统第一次迭代发布（完成）
2. 罗煜忠：1. 协助招聘和考试系统整合（本地测试完成，等集成发布再更新）  
           2. 协助修改培训第一迭代出现的问题  
             （完成：选择已有的培训弹出框修改、没有显示状态 Tab）
3. 龚伟：   1. QC Bug 修改   未完成（完成7140， 7144， 7155， 7160，7158进行中）
4. 傅意成： 1. 项目周会议（1小时）  
                      2. EPG周会议（0.5小时）  
                      3. 培训系统BUG修复（完成培训一期课程流程问题处理）

         5.     甘志杰： 1. 写季度考核(完成)  
 2. 修改月度计划(完成)  
 3. 测试培训第一期(未完成，流程未走通)  
 4. 组织架构模块用户故事设计(未做，移到星期二)

    6.  黄新龙：1. 绩效考核-整理需求原型（进行中，完成35%）  
2. 工作计划-整理讨论预算系统接口需求（未执行，周二进行）  
3. 绩效考核表-10月计划、三季度考核（固定任务，完成）

    7.  李国艺：   1. 培训第一迭代97冒烟(完成)   
2.  外包QC bug修改跟进（完成）  
3. 季度考核（完成）  
4. 外包无法访问QC跟进（完成）

**今天工作安排**：

1. 戴金平：1. 培训系统第二次迭代发布  
           2. 工作计划系统无法调试到后台Services原因查找   
           3. 讲师培训执行定时器触发异常查找
2. 龚伟： 1. WP修改BUG  （QC 7150 7165 7168 7172 7201 7212 7214）
3. 罗煜忠： 1.  修改培训系统bug
4. 傅意成： 1. 培训系统BUG修复  
            2. QC平台BUG修复

         5.     甘志杰：  1. 组织架构模块用户故事设计  
2. 讨论工作计划与任务模块接口  
3. 外包开发支持

   6.  黄新龙： 1. 绩效考核-整理需求原型  
2. 工作计划-整理讨论预算系统接口需求

       7.       李国艺：   1. 培训第一迭代提交QA测试   
2. 车辆管理跟进  
3. 任务管理的立项文档，项目计划综合表编写